ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2023-2024 годов

(Д-269 от 26.12.2023 г.)

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующее.

Содержание магистральных дорог осуществляется в рамках муниципального контракта ООО «Автодоринжиниринг» №0842200002123000242\_259977 от 12.09.2023. на сумму тыс.руб., (НМЦК - 966 525 878,41 руб., цена контракта 966 525 878,41 руб. Контракт заключен по начальной (максимальной) цене контракта с единственным участником открытого конкурса.). Срок действия контракта с 12.09.2023 года до 31.12.2025 года, срок выполнения работ по контракту с 01.10.2023 года до 30.09.2025 года.

В контракте указан перечень автомобильных дорог (с указанием объемов по содержанию) на период выполнения работ с 01.10.2023 г. по 30.09.2025 г., стоимость работ, определены критерии оценки качества содержания автомобильных дорог.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 15.07.2022 № 1566-п/1 (в редакции от 12.09.2023 N 2710-п/1) «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» утверждены нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Тольятти в расчете на 1 м.кв. (погонный метр, ед., тыс.м.кв., км) в разрезе видов работ (услуг) в ценах 4 кв 2021 г.

Объем финансирования работ по содержанию магистральных дорог непосредственно в зимний период 2021-2022 годов, а также предыдущих периодов (с 1 ноября по 31 марта) представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-2020 | | 2020-2021 | | 2021-2022 | | 2022-2023 | | 2023-2024 | |
| Всего | Из них на вывоз снега | Всего | Из них на вывоз снега | Всего | Из них на вывоз снега | Всего | Из них на вывоз снега | Всего | Из них на вывоз снега |
| Площадь содержания, тыс.м² | 6 198,38 | | | | 6 296,92 | | |  | 6 298,03 | |
| Объем финансирования, тыс.руб. | 150 554 | 15 018 | 150 027 | 14 613 | 127 902 | 16 269 | 182 805 | 16 977 | 304 384 | Не выделено |

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.08.2021 № 2935-п/1 «Об отведении площадок приема снега в городском округе Тольятти» определены территории для складирования снега в зимний период.

Согласно ранее представленной информации на решение Думы от 08.11.2023 №63 (по состоянию на 09.11.2023):

1) о результатах проверки подрядчика на предмет готовности к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2023-2024гг.

Проведен смотр техники совместно с подрядчиком. Результаты проверки готовности к выполнению работ не представлены.

2) о количестве единиц дорожной техники, оборудованной системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В наличии у подрядной организации 130 ед. техники (69,89% от потребности – 186 ед). Вся техника оборудована аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, осуществляется загрузка в систему «AutoGRAPH» (непубличный ресурс), пользователем которой является ДДХиТ. Загружено 38 единиц, загрузка продолжается.

В настоящее время задействовано 90 ед техники.

3) о перспективах и необходимости дальнейшего существования интернет ресурса http://gimc.tgl.ru/public/.

Публичный ресурс <http://gimc.tgl.ru/public/> для отслеживания информации в реальном времени о перемещении транспорта подрядных организаций, осуществляющих уборку проезжей части автомобильных дорог на территории г.о. по мнению администрации в настоящее время не актуален, при этом с портала администрации не исключен.

**Предлагаем администрации представить дополнительную информацию:**

- о результатах проверки подрядчика на предмет готовности к зимнему периоду 2023-2024гг.;

- о количестве поступивших в администрацию городского округа обращений жителей с жалобами на неудовлетворительное содержание магистральных дорог, остановок общественного транспорта и мерах, принятых по устранению замечаний, проверках надзорных органов по фактам обращений, результатах таких проверок;

- о количестве пострадавших в результате некачественного содержания магистральных дорог и остановок общественного транспорта;

- о фактическом расходе противогололедных материалов

Вывод: представленная информация администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2023-2024 годов может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела Д.В.Замчевский