Председателю Думы

городского округа Тольятти

Рузанову С.Ю.

О предоставлении

информации

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В соответствие с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на I квартал 2024 года направляю Вам информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2023-2024 годов.

Докладчик: Толстенко Евгений Станиславович – и.о.руководителя департамента городского хозяйства.

Приложение на 3 л.

Глава Н.А.Ренц

городского округа

Приложение

Информация о ходе выполнения работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти

в зимний период 2023-2024 годов.

Выполнение мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти (тротуары, автодороги, катки и корты, площадки семейного отдыха) в рамках реализации муниципальной программы: «Тольятти – чистый город» на 2020-2024 годы осуществляют АО "ЭкоСфера", в рамках муниципального контракта и МБУ "Зеленстрой" в рамках муниципального задания.

По Автозаводскому, Комсомольскому районам на период с 18.09.2023г. по 30.09.2025г. заключен муниципальный контракт с подрядной организацией АО "ЭкоСфера". Сумма контракта - 503,2 млн. руб.

В рамках заключенного муниципального контракта данной подрядной организацией в зимний период осуществляются следующие виды работ:

На территории Автозаводского района.

1.Содержание улично-дорожной сети:

1.1. Содержание тротуаров – 691 017,3 м2;

1.2. Содержание автодорог – 951 812,2 м2.

2. Прочие:

2.1. Содержание катков – 9 шт.;

2.2. Содержание площадок семейного отдыха – 98 301,4 м2.

На территории Комсомольского района.

1.Содержание улично-дорожной сети:

1.1. Содержание тротуаров – 128 418,90 м2;

1.2. Содержание автодорог – 164 676,51 м2;

2. Прочие:

2.1. Содержание катков – 8 шт.;

2.2. Содержание площадок семейного отдыха – 6 733,0 м2.

Начало оказания услуг – с момента заключения контракта, окончание оказания услуг – 30 сентября 2025 года.

По комплексному содержанию территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти (мкр. Поволжский) ООО «УК МЖРЭП-16». Сумма контракта – 4,7 млн.руб.

В рамках заключенного муниципального контракта данной подрядной организацией в зимний период осуществляются следующие виды работ:

На территории мкр. Поволжский.

1.Содержание улично-дорожной сети:

1.1. Содержание тротуаров – 8 428 м2;

1.2. Содержание автодорог – 9 647 м2;

2. Прочие:

2.1. Содержание катков – 1 шт.;

2.2. Содержание площадок семейного отдыха – 10 437,5м2.

Осуществление комплексного содержания территорий Центрального района МБУ «Зеленстрой» в рамках муниципального задания.

На территории Центрального района.

1. Содержание улично-дорожной сети:

1.1. Содержание автодорог – 225 051м2.

1.2. Содержание тротуаров и площадок семейного отдыха - 325 986 м2;

1.3. Содержание катков – 9 шт. и 1 площадка на пл. Свободы;

В соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и утвержденного муниципального задания, в зимний период, специалистами районных администраций и департамента городского хозяйства проводятся проверки качества выполненных работ по содержанию тротуаров, автодорог, площадок семейного отдыха, а также катков не реже 2-х раз в неделю по каждому району.

В рамках осуществления комплексного содержания территорий жилых кварталов подрядными организациями предоставлена следующая информация о готовности предприятий к зимнему содержанию внутриквартальных территорий.

Готовность предприятий к зимнему содержанию внутриквартальных территорий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, контактный телефон | Количество рабочих, чел. | Пескосоляная смесь | | | Фактическое наличие техники, ед. |
| Факт | Потребное кол-во, тн. | факт, тн | % |
| 1 | МБУ "Зеленстрой  тел./факс 22-07-82 | 138 | 2 737 | 2 737 | 100 | 42 |
| 2 | АО "ЭкоСфера  тел. 50-40-40 | 158 | 15 000 | 15 000 | 100 | 39 |
| 3 | ООО «УК МЖРЭП-16»,  тел.48-80-41 | 7 | 350 | 350 | 100 | 4 |
|  | Всего: | 303 | 18 087 | 18 087 | 100 | 85 |

И.о. руководителя департамента Е.С. Толстенко

К.В. Матюнина 544634(5281)