|  | Председателю Думы городского округа Тольятти Рузанову С.Ю. |
| --- | --- |

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В соответствие с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам информацию администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, по состоянию на 15.11.2024г.

Докладчик: Арзамасцев Михаил Владимирович – и.о. руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.

| Приложение: | на 11 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

| Первый заместитель главы городского округа | И.Г. Сухих |
| --- | --- |

Жеваева Е.В., 54 33 59

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 Nº 905-п/ 1, по состоянию на 15.11.2024г.

Направляю Вам следующую информацию о мероприятиях муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 Nº 905-п/ 1, по состоянию на 15.11.2024г.

Дворовые территории субсидии:

1 этап 107 объектов на сумму 118 184 тыс.руб зарегистрированы соглашения по 94 заявкам на сумму 108 343 тыс.руб.  предоставлены отчеты на проверку для оплаты 65 шт., оплата произведена по 14 заявкам на сумму 27 042 тыс.руб/

2 этап 8 объектов на сумму 9 730 631 тыс.руб. 2 заявки на проверке.

Приложение: №1 на 6 л.

Приложение: №2 на 1 л.

Приложение: №3 на 3 л.

Приложение: №4 на 1 л.

| И.о. руководителя департамента городского хозяйства | М.В. Арзамасцев |
| --- | --- |