Информация о выполнении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, на 01.03.2024 год.

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1 (далее – Программа), является организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.

Для достижения поставленной цели Программы в 2024 году запланированы следующие задачи:

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий  - финансирование 73 486 тыс.руб.

- Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов – 6 732 тыс.руб.;

- Задача 5: «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» – 10 200 тыс.руб.;

- Задача 7. Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий – 15 482 тыс.руб.;

- Задача 13 «Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти» 1 000 тыс. руб.

По Задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» в бюджете городского округа Тольятти предусмотрено финансирование в сумме 73 486 тыс. руб.

В целях реализации мероприятия 1.1 «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» запланировано финансирование в объеме 8 771 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, а именно:

- 3 330 т.р. - подготовка проектной документации и проведение гос.экспертизы.

- 2 000 т.р. - предпроектные работы и изыскания на бурение скважины артезианских вод, место проведения работ б-р Приморский- ул. Юбилейная, ул. Коммунистическая - ул. Есенина.

- 900 т.р. - проектные работы на благоустройство Итальянского сквера.                                                      - 500 т.р.- на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы, в том числе предпроектные работы и изыскания для дальнейшего проведения работ по благоустройству зоны отдыха (сквера), в том числе спортивной площадки, сквера 4 квартала Автозаводского района, включенной в перечень знаковых и социально-значимых места;                                                              - 900 тыс.руб.-на проведение проектных работ по благоустройству территории сквера «Поле чудес» напротив ул. Голосова, 95 (обустройство освещения, пешеходной дорожки, установка МАФов, обустройство площадки для выгула собак, расширение парковки, обустройство торговых рядов).

- 427 тыс.руб. на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории сквера 12 квартала в целях дальнейшего привлечения средств областного бюджета.

- 714 тыс.руб.- на проектные работы на устройство внутриквартального освещения бульвара Ленинского проспекта (на внутриквартальном участке от пр-та Степана Разина до ул. Юбилейной) и бульвара Орджоникидзе (от проспекта Ленинского до ул. Свердлова)

По мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 7 884 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, а именно:

6 657 т.р. - ремонт пешеходных дорожек, соединяющих 2 аллеи парка Победы Автозаводского района.

1 227 т.р. - ремонт парковки в районе д.2 по ул. Юбилейная.

По мероприятию 1.7 «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон» запланировано финансирование в объеме 59 831 тыс. руб.

По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов».

Мероприятие 4.1.4. Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений

1 750 т.р. - разработка декларации безопасности (набережная Комсомольского р-на).

2 608 т.р. - подготовка проектной документации на ремонт и благоустройство набережной Центрального р-на.

Мероприятие 4.1.6. Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений.

152 т.р. - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта -  0,174 % от страховой суммы:

-пирс Автозаводского р-на  - 35 т.р.

- набережная Центрального - 26 т.р.

- набережная   Комсомольского р-на - 65 т.р.

- дамба на п-ве Копылово - 26 т.р.

28 т.р. - добровольное страхование  гражданской ответственности владельца опасного объекта (дамба на п-ве Копылово), страховая сумма 16 000 т.р., страховой тариф - 0,174 %;

Мероприятие 4.1.7. Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений

2 194 т.р - содержание и ремонт системы поверхностного водоотвода объектов ГТС на набережной Комсомольского и Центрального р-ов на основании сметного расчета (прочистка системы канализации, замена изношенных элементов).

По задаче 5 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» в  бюджете на 2024 год по департаменту образования администрации городского округа Тольятти предусмотрены субсидии в размере 10 200 тыс. руб., из них:

- 5 698 тыс.руб. Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок , в т.ч. строительный контроль;

- 4 502 тыс.руб. Благоустройство территорий детских садов

По задаче 7 «Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий» предусмотрено финансирование в размере 15 482 тыс.руб.

13 556 т.р. - ремонт и реконструкция наружного внутриквартального освещения (ул.Юбилейная 91А-Степана Разина,90 - 13556 т.р. (Решение Центрального районного суда г. Тольятти от 14.12.2021 года по гражданскому делу  № 2-5459/2021). Проектные работы выполнены в 2022 году.                                         1 926 тыс.руб. - на ремонт внутриквартального освещения пешеходной дорожки от школы № 21 (50 лет Октября, 23) до дома № 54 по ул. Лесная

По задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест» финансирование не предусмотрено.

По задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы», по общественным проектам ДГХ на территории городского округа Тольятти» Программой финансирование не запланировано.

По департаменту образования администрации городского округа Тольятти по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти» в  бюджете на 2023 год субсидии на реализацию общественного проекта «Спорт, здоровье, жизнь!» не предусмотрены.

Расходы на софинансирование общественных проектов, в т.ч.  по благоустройству территорий городского округа предусмотрены в резерве ДФ в сумме 10 154 тыс.руб., исходя из максимально возможного размера субсидии  Тольятти  - 36 000 тыс. руб., доли софинансирования из бюджета городского округа – не менее 15 %  и участия физических и юридических лиц  - не менее 7 %.

По задаче 13 «Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти» запланировано мероприятие.

13.1. «Устройство и ремонт контейнерных площадок (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 - 2024 годы)»

- 500 тыс.руб. - софинансирование расходов в размере 50%. В бюджете Самарской области на плановый период 2024 г предусмотрен объем субсидии в размере 500 тыс.руб.