ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городского среды на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.03.2024

(Д-44 от 05.03.2024)

Рассмотрев представленные материалы о мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» (далее - Программа) по состоянию на 01.03.2024, отмечаем следующее.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из федерального бюджета и бюджета Самарской области.

В соответствии с действующей редакцией Программы (постановление администрации городского округа Тольятти от 29.01.2024 N 143-п/1) в целях повышения качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти реализуются следующие Задачи:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти;

- проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Информация администрации нами дополнена и скорректирована.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения Думы от 21.02.2024 № 141) средства на 2024 год предусмотрены в размере 190 127 тыс. руб., в том числе:

- 9 506,32 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- 180 620,18 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов.

Средства определены на:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в размере 57 593,86 тыс. руб., из них:

- бюджет г. о. Тольятти – 2 879,69 тыс. руб.;

- вышестоящие бюджеты – 54 714,16 тыс. руб.;

| № п/п | Адрес | Виды работ | Стоимость работ, руб. | УК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Фрунзе, 18 | Оборудование детской площадки Установка скамеек Установка урн | 3 109 496,95 | ООО «БОН» |
| 2 | ул. Свердлова, 47, ул. Свердлова, 49 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки | 3 555 251,24 | ООО «БОН» |
| 3 | пр-т Ленинский, 36 | Оборудование спортивной площадки Установка скамеек Установка урн | 2 030 432,38 | ООО «БОН» |
| 4 | пр-т Степана Разина, 9 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки | 2 917 259,64 | ООО "УК № 1ЖКХ" |
| 5 | пр-т Московский , 27 | Оборудование спортивной площадки Установка скамеек Установка урн | 2 836 633,49 | ООО "УК № 2ЖКХ" |
| 6 | б-р Приморский, 40 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки, устройство ограждения, ремонт тротуара | 5 603 336,06 | ООО "УК № 2ЖКХ" |
| 7 | ул. Свердлова, 43 | Оборудование детской площадки Оборудование спортивной площадки Установка скамеек Установка урн | 7 267 737,13 | ООО "УК № 2ЖКХ" |
| 8 | б-р Королева, 15, б-р Королева, 17 | Установка скамеек, установка урн, оборудование спортивной площадки | 4 767 551,59 | ООО УК «ТЛТ» |
| 9 | пр-т Московский, 63, б-р Приморский, 48 | Установка урн, оборудование спортивной площадки | 314 750,74 | ООО УК «ТЛТ» |
| 10 | ул. Революционная, 76 | Ремонт дворового проезда | 1 453 280,33 | ООО "УК № 2ЖКХ" |
| 11 | пр-т Степана Разина, 18, пр-т Степана Разина, 20 | Установка скамеек, установка урн, оборудование спортивной площадки, ремонт тротуара | 2 626 453,24 | ООО УК "Энерджи" |
| 12 | б-р Орджоникидзе, 15 | Установка скамеек, оборудование спортивной площадки | 3 127 946,27 | ООО "УК № 2ЖКХ" |
| 13 | б-р Орджоникидзе, 8 | Ремонт дворового проезда Ремонт тротуара | 1 903 489,64 | ООО УК "Энерджи" |
| 14 | пр-т Ленинский, 24 | Установка скамеек, установка урн, оборудование спортивной площадки | 2 543 395,24 | ООО УК "Энерджи" |
| 15 | б-р Орджоникидзе, 2 | Установка скамеек, установка урн, оборудование спортивной площадки | 4 864 316,57 | ООО УК "Энерджи" |
| 16 | ул. Юбилейная, 19 | Установка скамеек, установка урн, оборудование спортивной площадки | 1 330 563,11 | ООО "УК № 2ЖКХ" |
| 17 | ул. Фрунзе, 41 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки | 2 864 386,13 | ООО УК «ТЛТ» |
| 18 | пр-т Московский, 23 | Установка скамеек Установка урн Оборудование спортивной площадки | 4 184 046,72 | ООО «БОН» |
| 19 | ул. Фрунзе, 25 | Установка скамеек, установка урн | 293 530,75 | ООО УК «Восточная» |
| Итого |  |  | 57 593 857,22 |  |

- благоустройства общественных территорий в размере 132 532, 65 тыс. руб., из них:

- бюджет г. о. Тольятти – 6 626, 63 тыс. руб.;

- вышестоящие бюджеты – 125 906, 01 тыс. руб.

Торги проводит главное управление организации торгов Самарской области.

| № п/п | Наименование территории | Виды работ | НМЦК руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набережная Комсомольского района (3 этап) | благоустройство | 11 472 381,46 |
|  | Электронный аукцион 0142200001324003556 размещен 27.02.2024 Срок выполнения работ по Контракту: до 30.08.2024 г. 06.03.2024 поступили ценовые предложения участников (таблица ниже). По состоянию на 11.03.2024 итоги аукциона не опубликованы. |  |  |

| ДАТА И ВРЕМЯ ПОДАЧИ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ЗАЯВКИ | МИНИМАЛЬНОЕ/МАКСИМАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УЧАСТНИКА | ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ЗАЯВКИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.03.2024 11:55 (МСК+1) | 6 998 152,54 | 10 | 1 |
| 06.03.2024 11:55 (МСК+1) | 7 055 514,45 | 1 | 2 |
| 06.03.2024 11:38 (МСК+1) | 8 030 666,92 | 3 | 3 |
| 06.03.2024 11:14 (МСК+1) | 10 095 695,65 | 4 | 4 |
| 06.03.2024 11:01 (МСК+1) | 11 415 019,55 | 7 | 5 |
| 05.03.2024 23:18 (МСК+1) | 11 472 381,46 | 9 | 6 |

| 2 | Парк Центрального района (2 этап) | благоустройство | 40 285 099,32 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электронный аукцион 0142200001324004089 размещен 01.03.2024. Окончание подачи заявок 11.03.2024 Срок выполнения работ по Контракту: до 30.08.2024 г. По состоянию на 11.03.2024 итоги аукциона не опубликованы. |  |  |
| 3 | Дендропарк | благоустройство | 80 775 167,48 |
|  | Открытый конкурс 0142200001324003403 размещен 26.02.2024. Окончание подачи заявок 14.03.2024 Срок выполнения работ по Контракту: до 30.08.2024 г. |  |  |

Предлагаем администрации представить результаты проведения аукционов и конкурса.

Вывод: представленная информацию администрации городского округа Тольятти о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городского среды на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, по состоянию на 01.03.2024 может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник отдела                                                                               Д.В.Замчевский