ЗАКЛЮЧЕНИЕ

юридического отдела аппарата Думы городского округа

Тольятти на информацию администрации городского округа

Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017г. № 4013-п/1, по состоянию на 01.03.2024 г.

(Д – 44 от 05.03.2024г.)

Рассмотрев информацию администрации городского округа о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017г. № 4013-п/1, по состоянию на 01.03.2024г., необходимо отметить следующее.

Согласно п. 25 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131 - ФЗ) к вопросам местного значения городского округа, в том числе относится  утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа. Аналогичная норма содержится в статье 7 Устава городского округа Тольятти.

## Постановлением администрации городского округа от 11.12.2017г. 
№ 4013-п/1 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2025 годы» (далее - Программа).

## Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти.

## Задачи:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти;

- проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

## Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

## Согласно паспорту Программы объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы составит 1 383 439 тыс. руб., из них:

## - местный бюджет – 104 376 тыс. руб.;

## - областной бюджет – 280 436 тыс. руб.;

## - федеральный бюджет – 998 627 тыс. руб.

## Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников на 2024 год составит 265 667 тыс руб.

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2025 годы" предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий. Физическое состояние дворовой и общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в Порядке, утвержденном постановлением Правительства Самарской области от 11.10.2017 № 642.

Включение в Программу дворовой территории без решения заинтересованных лиц не допускается. С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской средой необходимо расширение практики привлечения собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству.

Отбор дворовых и общественных территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для включения в Программу осуществляется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы", утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 01.08.2017 № 2641-п/1.

Исполнителями мероприятий Программы могут являться юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Порядком предоставления субсидий на выполнение муниципального задания.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют заказчикам Программы - органам администрации акты приемки выполненных работ (оказанных услуг), отчеты о выполнении муниципального задания (целевом использовании субсидий).

## Согласно представленной информации администрации городского округа Тольятти в 2024 году выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» планируется осуществить за счет субсидий вышестоящих бюджетов и средств бюджета городского округа Тольятти.

## Для достижения цели Программы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2024 году запланировано выполнение работ на 22 объектах (19 дворовых территорий МКД, 3 общественных территорий).

## Для благоустройства общественных территорий выделено  финансирование в размере 132 532,65 тыс. руб. (бюджет г.о. Тольятти – 6 626,63 тыс.руб., вышестоящие бюджеты – 125 906,01 тыс.руб.)

## По информации администрации городского округа в 2024 благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти запланировано на следующих объектах:

## - Дендрарий;

## -Набережная Комсомольского района (3 этап);

## - Парк Центрального района (2 этап);

Вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о  ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017г. № 4013-п/1, по состоянию на 01.03.2024 г.» включен в план текущей деятельности Думы городского округа на I квартал 2024 года решением Думы городского округа от 20.12.2023г. № 104 со сроком рассмотрения – 20.03.2024г.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 25 Устава городского округа Тольятти в исключительной компетенции Думы находится контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Таким образом, Дума в рамках осуществления контрольных полномочий вправе рассмотреть представленную информацию на заседании Думы.

Согласно части 2 статьи 77 Регламента Думы городского округа, по итогам рассмотрения Думой вопросов осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения принимается решение Думы или вносится запись в протокол заседания Думы.

В соответствии с частью 1 статьи 141 Регламента Думы комиссии рассматривают на своих заседаниях представленные материалы информационного характера в соответствии с предметами ведения комиссии.

Проект решения Думы по вопросам осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения может содержать рекомендации в адрес главы городского округа и администрации городского округа.

Рассматриваемый вопрос относится к предметам ведения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Вывод: вопрос относится к компетенции Думы и может быть рассмотрен на её заседании.

Начальник

юридического отдела                        	        			 Е.В. Смирнова

Майорова

28-35-03