ЗАКЛЮЧЕНИЕ

юридического управления

аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти

о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту за 2023 год и планах на 2024 год

(Д – 86 от 05.04.2024г.)

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту за 2023 год и планах на 2024 год (далее - информация), необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон                  № 131 - ФЗ) и, аналогично, пункту 4 части 1 статьи 7 Устава городского округа Тольятти, к вопросам местного значения городского округа относится, в том числе, организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131 - ФЗ и, аналогично, пунктом 3 части 1 статьи 7 Устава определено, что владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа, относится к вопросам местного значения.

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

# Статьей 616 ГК РФ установлено, что арендатор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.

# Согласно статье 619 ГК РФ по требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор:

1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;

2) существенно ухудшает имущество;

3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

4) не производит капитального ремонта имущества в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором производство капитального ремонта является обязанностью арендатора.

Статьей 695 ГК РФ установлено, что ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования.

В соответствии со статьей 698 ГК РФ ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования в случаях, когда ссудополучатель:

- использует вещь не в соответствии с договором или назначением вещи;

- не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном состоянии или ее содержанию;

- существенно ухудшает состояние вещи;

- без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу.

Таким образом, нормами гражданского законодательства Российской Федерации установлены соответствующие обязанности собственников и пользователей имущества по его содержанию.

Согласно подпункту 32 пункта 13 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015г. № 800, к полномочиям администрации городского округа относится, в том числе, обеспечение контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, в том числе находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении юридических лиц, а также переданного в установленном порядке иным лицам, и в случае нарушения установленных правил распоряжения этим имуществом и его использования принятие необходимых мер в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022г. № 1588-п/1 утверждена муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023 - 2027 годы» (далее - Программа).

Заказчиком Программы является департамент городского хозяйства  администрации городского округа.

Цель Программы: обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.

Задачи Программы:

- обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности;

- устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры;

-  содержание в нормативном состоянии ливневой канализации;

- обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Объем финансирования программы за весь период реализации составит 2 780 556,0 тыс. руб.

На 2023 г. предусматривалось финансирование в размере 471 716 тыс. руб.

На 2024 г. предусмотрено финансирование в размере 591 012 тыс. руб.

Исполнителями мероприятий Программы могут являться юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Порядком предоставления субсидий на выполнение муниципального задания.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют в Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти акты приемки выполненных работ (оказанных услуг), отчеты о выполнении муниципального задания (целевом использовании субсидий).

Согласно представленной администрацией городского округа информации заключено 46 муниципальных контракта на сумму 387 782,75 тыс. руб.. Процент освоения денежных средств – 99,1%.

По задаче 1: «Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность»:

- мероприятие 1.1 «Содержание систем водопроводов» сумма финансирования – 0,00 тыс. руб.

- мероприятие 1.2 «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский» сумма финансирования 295 тыс. руб.. Работы выполнены, освоение средств 100%.

- мероприятие 1.3 «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа» сумма финансирования 1 711 тыс. руб. Работы выполнены, освоение средств 100%.

- мероприятие 1.4 «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района» сумма финансирования 620 тыс. руб. Работы выполнены, освоение средств 100%.

- мероприятие 1.5 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов». Информация о выполнении мероприятия отсутствует.

- мероприятие 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» сумма финансирования 594 тыс. руб. Работы выполнены, освоение средств 100%.

- мероприятие 1.7 «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» сумма финансирования 170 тыс. руб. Работы выполнены, освоение средств 100%.

- мероприятие 1.8 «Проведение мониторинга подземных вод  контрольно-наблюдательных скважин» сумма финансирования – 0,00 тыс. руб.

- мероприятие 1.9 «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения г.о. Тольятти» сумма финансирования – 0,00 тыс. руб.

- мероприятие 1.10 «Энергоснабжение насосных станций» сумма финансирования 430 тыс. руб. Освоение средств - 11,1 тыс. руб. (6,5%).

# По задаче 2: «Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры»:

- мероприятие 2.1 «Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» сумма финансирования 11 901,53 тыс. руб. Работы выполнены, освоение средств 100%.

- мероприятие 2.2 «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» сумма финансирования 2 583 тыс. руб. Работы выполнены, освоение средств 100%.

# По задаче 3: «Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации»:

- мероприятие 3.1 «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» сумма финансирования 4395 тыс. руб. Работы выполнены, освоение средств 100%.

- мероприятие 3.2 «Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации» финансирование не предусмотрено.

- мероприятие 3.3 «Водоотведение ливневых стоков» сумма финансирования 123 795,2 тыс.руб.

# По задаче 4: «Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения»

- мероприятие 4.1 «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» сумма финансирования 55 168 тыс. руб. Работы выполнены, освоение средств 99,9%.

-  мероприятие 4.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти» сумма финансирования 229 576 тыс. руб. Работы выполнены, освоение средств 100%.

-  мероприятие 4.3 «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» сумма финансирования 36 523 тыс. руб. Работы выполнены, освоение средств 100%.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015г.             № 905-п/1 утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024 годы» (далее - Программа).

Цель Программы: организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.

Одной из задач Программы является обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов (Задача №4).

По указанной задаче предусмотрено:

- мероприятие 4.1.7 «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» сумма финансирования 2 194 тыс.руб. Освоение средств 0%;

- мероприятие 4.1.8 «Ремонт объектов гидротехнических сооружений» сумма финансирования 1 788 тыс.руб. Освоение средств 91,4%;

- мероприятие 7.2 «Ремонт и реконструкция наружного освещения» сумма финансирования 5 652 тыс.руб.

Рассмотрев представленную информацию, считаем целесообразным рекомендовать администрации городского округа Тольятти представить следующую информацию:

- о возможности проведения инвентаризации сетей ливневой канализации;

- о проектирование и монтаже дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации в связи с возникшей проблемой подтопления участков на территории Автозаводского района в марте 2024 г.;

- о планах по передаче сетей, находящихся в муниципальной собственности, в концессию, проблемах, препятствующих передаче сетей, и предполагаемых сроках их передачи.

Решением Думы городского округа от 20.03.2024г. № 170 вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту на 2023 год и планах на 2024 год» включен в план текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2024г., со сроком рассмотрения на заседании Думы 22.05.2024г.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 25 Устава городского округа Тольятти в исключительной компетенции Думы находится контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Таким образом, Дума в рамках осуществления контрольных полномочий вправе рассмотреть представленную информацию на заседании Думы.

Согласно части 2 статьи 77 Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа от 18.10.2018г. № 3 (далее – Регламент Думы), по итогам рассмотрения Думой вопросов осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения принимается решение Думы или вносится запись в протокол заседания Думы.

В соответствии с частью 1 статьи 141 Регламента Думы комиссии рассматривают на своих заседаниях представленные материалы информационного характера в соответствии с предметами ведения комиссии.

По итогам рассмотрения материалов информационного характера комиссия вправе подготовить проект решения Думы.

Проект решения Думы по вопросам осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения может содержать рекомендации в адрес главы городского округа и администрации городского округа.

Рассматриваемый вопрос относится к предметам ведения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Вывод: вопрос относится к компетенции Думы и может быть рассмотрен на её заседании.

Начальник

юридического отдела                                          	             	Е.В. Смирнова

Майорова

28-35-03