ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на информацию о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2022 № 3362-п/1, за 2023 год

(Д – 98 от 18.04.2022)

Рассмотрев представленную администрацией городского округа Тольятти информацию, необходимо отметить следующее.

Согласно п.6, п.26 ч.1. ст. 16  Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и  п.6, п.16 ч.1. ст. 7 Устава городского округа Тольятти создание условий для жилищного строительства, утверждение правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, относится к вопросам местного значения городского округа Тольятти.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2022 № 3362-п/1.

Целью муниципальной программы является создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти.

Программой предусмотрены следующие задачи:

1. Развитие территории городского округа Тольятти посредством внесения изменений в документы территориального планирования и Правила землепользования и застройки (далее – Задача 1);

2. Развитие территории городского округа Тольятти посредством подготовки документации по планировке территорий (далее – Задача 2).

В 2023 году по Задаче 1 проведение мероприятий не предусмотрено.

По Ззадаче 2 проведены следующие мероприятия:

1. «Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности». На данное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 299,0 тыс. руб., оплачено 134,4 тыс. руб. или 44,9% от плана.

2. «Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона». Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 310,0 тыс. руб., оплачено 299,2 тыс. руб. или 96,5% от плана.

3. «Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 823 тыс. руб., оплачено 217,7 тыс. руб. или 26,5 % от плана.

4. «Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории мкр. Федоровка Комсомольского района г.о. Тольятти». Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4200,0 тыс. руб.

В 2021 году заключен муниципальный контракт под лимит 2022 года
№ 0842300004021000238_77955 от 02.08.2021 с ООО «Терпланпроект»
на сумму 4 200,0 тыс. руб. В 2022 году оплата не производилась.

Постановлением администрации городского округа Тольятти
от 27.12.2023 № 3409-п/1 утвержден проект планировки и проект межевания вышеуказанной территории.

В 2023 году в рамках данного контракта оплачено 2 972,0 тыс. руб. Оставшиеся средства в сумме 1 228,0 тыс. руб. направлены в доход бюджета городского округа по претензии № 7719/5.1 от 28.12.2023 (нарушен срок выполнения работ).

5. «Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект Степана Разина от пересечения с ул. Спортивной до пересечения с Ленинским проспектом в Автозаводском районе г. Тольятти».  Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 100,0 тыс. руб., оплачены в полном размере.

Постановлением администрации городского округа Тольятти
от 06.12.2023 № 3253-п/1 утвержден проект планировки и проект межевания вышеуказанной территории.

6. «Подготовка изменений в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п.Подстепки
м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой "Тольятти-Ягодное"
г.о. Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.12.2021 № 3982-п/1». Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 380,0 тыс. руб. Оплачено 379,0 тыс. руб. или 99,7 % от плана.

Корректировка проекта планировки и проекта межевания вышеуказанной территории утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти № 3058-п/1 от 10.11.2023.

7. «Выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти «Архитектураи градостроительство».

Предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 13 996,0 тыс. руб.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 12.08.2013 N 2546-п/1 утвержден порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации (далее - Порядок), оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, согласно которому оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы (Приложение № 6 к Порядку).

Отчет о реализации программы утвержден постановлением администрации от 16.04.2024 № 683-п/1.

Согласно отчету эффективность реализации программы составляет 99,6%.

В соответствии с п.9 ч.1 ст. 25 Устава городского округа Тольятти в исключительной компетенции Думы находится контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Таким образом, Дума в рамках осуществления контрольных полномочий вправе рассмотреть представленную информацию на заседании Думы.

В соответствии с планом текущей деятельности Думы на 2 квартал 2024 года, утвержденным решением Думы от 20.03.2024 г. № 170, представленный вопрос был запланирован для рассмотрения на заседании Думы во втором квартале.

Согласно части 2 статьи 77 Регламента Думы городского округа Тольятти (далее - Регламент) по итогам рассмотрения Думой вопросов осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения принимается решение Думы или вносится запись в протокол заседания Думы.

### В соответствии со ст. 137 Регламента рассмотрение материалов информационного характера в рамках осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее - материалы информационного характера) осуществляется Думой в соответствии с планом текущей деятельности.

### Согласно ст. 141 Регламента комиссии рассматривают на своих заседаниях представленные материалы информационного характера в соответствии с предметами ведения комиссии.

По итогам рассмотрения материалов информационного характера комиссия вправе подготовить проект решения Думы. Проект решения Думы по вопросам осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения может содержать рекомендации в адрес главы городского округа и администрации.

Рассматриваемый вопрос относится к предметам ведения постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Вывод: вопрос относится к компетенции Думы и может быть рассмотрен на её заседании.

Начальник

юридического отдела						Е.В. Смирнова

Романова