Приложение № 3

Адресный перечень объектов проведения работ по ремонту, реконструкции и замене инженерных сетей на территории городского округа Тольятти в 2024 году на территории Комсомольского района

| № п/п | Объект | Подрядная организация | Начало работ | Окончание работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 600 мм (ж/б) , III ЭТАП, ул.Энергетиков от КК-21 до КК-8 | ООО "Спец" (заказчик ООО «ВОКС ) | 01.04.2024 | 30.05.2024 | Благоустройство восстановлено |
| 2. | Реконструкция тепловой сети от ТК-1/6 до ТК-1/10 и ввода в дома по ул.Матроосова №36,№40 | ООО"Строй-гарант" (заказчик ПАО «Тплюс») | 03.06.2024 | 31.08.2024 | Замечания по восстановлению благоустройства. Составлен протокол об административном правонарушении по ст.4.2 Закона Самарской области от 01.11.20227 №115 –ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» |
| 3. | Ремонт трубопровода речной воды ( ул.Есенина –Набережная Комсомольского района) | ООО "РИК" (заказчик «Тольяттикаучук» | 24.06.2024 | 31.10.2024 | Благоустройство восстановлено |
| 4. | Модернизация самотечного канализационного коллектора Ду 600мм 9ж/б в районе жилого дома по ул.Л.Чайкиной от КК-17 до КК-7 по ул.Л.Чайкиной с заменой материала труб на ПВХ | ООО "Спец" (заказчик ООО «ВОКС ) | 31.07.2024 | 29.09.2024 | Благоустройство восстановлено |