Приложение

Информация администрации городского округа Тольятти                               о проектировании и строительстве на территории городского округа Тольятти объектов физкультурно-оздоровительного назначения,

в соответствии с пунктом 1 раздела IV Плана текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на III квартал 2025 года, принятого решением  Думы городского округа Тольятти от 04.06.2025 № 577

1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса                с бассейном.

В 2023 году администрацией городского округа Тольятти разработана проектно-сметная документация на строительство объекта: «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 36» (далее – ФОК) и получено положительное заключение экспертизы. Направлена заявка в адрес министерства спорта Самарской области от 27.02.2024 № 1497/1 на выделение субсидий за счет средств областного бюджета на 2025 год и последующие годы на финансирование строительства ФОК в рамках государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области».

На 2025-2027 годы по объекту предусмотрены средства из областного бюджета. Исполнитель мероприятия - подведомственное учреждение Министерства строительства Самарской области - ГКУ СО «УКС».

ГКУ СО «УКС» направило в министерство строительства Самарской области предложение в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» о переносе денежных средств  с 2025 года на 2026 год. Реализация проекта начнется в 2026 году.  Общая стоимость строительства составляет 429 132 491,16 рублей (в том числе федеральный бюджет 224 240 800 рублей), с поэтапным финансированием:

- на 2025 год – 42 913 249,12 рублей;

- на 2026 год – 41 233 392,04 рублей;

- на 2027 год – 344 985 850,00 рублей (в том числе федеральный бюджет 224 240 800 рублей).

2. Устройство спортивных площадок.

В рамках государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области» на территориях образовательных учреждений городского округа Тольятти в 2025 году будет осуществлено устройство 11 спортивных площадок на общую сумму 56 346 800 рублей, из них:

- 3 площадки с покрытием искусственная трава, размер 56х28 м, (стоимость  одной площадки 11 620 980 рублей) по адресам:

г. Тольятти, б-р Кулибина, 8 (МБУ «Гимназия № 38»),

г. Тольятти, б-р Курчатова, 16 (МБУ «Школа № 46»),

г. Тольятти, ул. Дзержинского, 39 (МБУ «Школа № 89»);

- 3 площадки (воркаут) с полимерным покрытием, размер 10х10 м (стоимость  одной площадки 2 232 120 рублей) по адресам:

г. Тольятти, ул. Свердлова, 23 (МБУ «Школа № 61»),

г. Тольятти, ул. Горького, 39 (МБУ «Школа № 5»),

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 81 (МБУ «Школа № 73»);

- 4 площадки для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с полимерным покрытием (стоимость  одной площадки 3 138 846,15 рублей) по адресам:

г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, 61 (МБУ «Школа № 3»),

г. Тольятти, ул. Никонова, 18 (МБУ «Школа № 15»),

г. Тольятти, ул. Громовой, 38 (МБУ «Гимназия № 39»),

г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 10 (МБУ «Школа № 93»).

Также в рамках данной программы администрацией городского округа Тольятти в адрес Министерства спорта Самарской области направлена заявка от 19.06.2025 № 4944/1 на устройство спортивных площадок на территориях образовательных учреждений городского округа Тольятти в 2026 году,                      с приложением ранжированного перечня с 20 адресами.

3. Устройство, восстановление спортивных площадок в рамках общественных проектов.

В рамках государственной программы Самарской области «Народный бюджет Самарской области» на территории городского округа Тольятти в 2025 году будут реализованы следующие проекты:

- общественный проект (ДГХ) «Вместе со спортом» - устройство спортивной площадки по Ленинскому просп., д. 24» (площадка                                    с асфальтобетонным основанием и наливным полиуретановым покрытием,           с установкой  баскетбольных стоек с сетками и ворот мини футбольных                     с сетками);

- общественный проект (ДГХ) «Азот» – восстановление хоккейного корта по ул. Матросова, д. 20, д. 22;

- общественный проект (УФКиС) «Спортивная молодежь – будущее Тольятти» – восстановление спортивной площадки по Приморскому бульвару, 37.

4. Строительство футбольных полей и легкоатлетического сектора на стадионе «Торпедо».

31.03.2025 года подписано концессионное соглашение № 147-дг/1 между администрацией городского округа Тольятти и инвестором ГК «Акрон Холдинг» о создании (строительстве), реконструкции и эксплуатации футбольно-тренировочной базы на стадионе «Торпедо», с созданием 4-х футбольных полей и 2-х секторов для метания (копья и молота). Целью соглашения является создание условий для развития легкоатлетических видов спорта, а также детско-юношеского футбола, подготовки профессиональных футболистов в городском округе Тольятти.

Согласно графику мероприятий (приложение 4 к концессионному соглашению) планируется создание:

- в 2026 году - футбольных полей №1 и №2, сектора по толканию ядра и сектора для метания молота;

- в 2027 году - футбольного поля №3;

- в 2028-2029 годах  - футбольного поля №4.

5. Строительство модульного спортивного сооружения.

Администрацией городского округа Тольятти в адрес Министерства спорта Самарской области направлена заявка от 05.06.2025 № 4577/1                         о создании модульного спортивного сооружения в 2026 году по адресу:                      г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Поволжский.

Модульный спортивный зал (далее – МСЗ) предназначен для проведения районных и городских соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также тренировочных процессов по игровым видам спорта (баскетбол, мини футбол, гандбол) взрослыми и детьми старше 10 лет. МСЗ представляет собой одноэтажное, отапливаемое, прямоугольной формы модульное сооружение, состоящее из двух частей, с размерами по внутренним граням стен 24,00 х 64,75 м:

1-я часть – одноэтажная, арочная, зальная с размерами по внутренним граням стен 24,00 х 42,23 м, высота до низа потолочных конструкций в игровой зоне 6,5 м;

2-я часть – одноэтажная административно-бытовая с размерами по внутренним граням стен 24,00 х 22,4 м, высота до низа потолков 3,0 м.

В настоящее время заявка находится на рассмотрении, ответ от Министерства спорта Самарской области будет предоставлен позднее. В случае положительного решения, реализация проекта планируется за счет средств областного бюджета.

| Руководитель | Р.Б. Юлдашев |
| --- | --- |

| Чкирин Д.С. 54-35-62 |  |
| --- | --- |