Информация администрации городского округа Тольятти

о результатах и ходе выполнения ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и искусства в 2025 году и планах на 2026 и 2027 годы

В ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти находятся 30 учреждений:

- 3 культурно-досуговых учреждения,

- 4 театра,

- 3 музея,

- 1 парковый комплекс истории техники,

- 2 библиотечные системы (43 библиотеки: муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Библиотеки Тольятти» - 28 библиотек и муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» - 14 библиотек и библиотека в структуре МАУ «Культурный Центр «Автоград»),

- 17 учреждений дополнительного образования.

Выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и искусства за счет средств бюджета городского округа Тольятти и вышестоящих бюджетов осуществляется в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти на 2024-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.10.2023 № 2851-п/1.

В 2025 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти запланировано провести следующие виды ремонтных работ.

| № п/п | Мероприятие |  | Наименование учреждения | Сумма, тыс. руб. |  | Период исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный и текущий ремонты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт системы электроосвещения, с заменой светильников в танцевальном зале № 10, б-р Королева, 1 |  | МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой | 166,661 |  | Исполнение в сентябре 2025г. |
| 2 | Ремонтные работы по замене покрытия пола в хореографическом классе и раздевалке |  |  | 336,000 |  | Исполнение в декабре 2025г. |
| 3 | Ремонт теоретического, хореографического классов (№№ 2, 3, 11) по адресу: ул. 40 лет Победы, 86. Ремонт помещений по адресу: б-р Королева, 12 (полы, потолок, стены, электромонтажные работы, замена окон) |  | МБУ ДО ДШИ "Камертон" | 1779,735 |  | Исполнение в сентябре 2025г. |
| 4 | Ремонт крыльца |  | МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки» | 1563,000 |  | Исполнение в сентябре 2025г. |
| 5 | Капитальный ремонт здания по адресу ул. Шлюзовая, 3 (фасад, кровля, помещения) Капитальный ремонт системы электроснабжения (сверх софинансирования за счет города) |  | МБУ ДО ДШИ № 1 | 9073,725 |  | Исполнение в ноябре 2025 г. |
| 6 | Текущий ремонт помещений (кабинет) по адресу: ул. Механизаторов, 20А |  | МБУ ДО ДХШ им. И.Е. Репина | 177,700 |  | Исполнение в августе 2025г. |
| 7 | Капитальный ремонт системы отопления по адресу: ул. Победы, 46 |  | МБУ ДО ДШИ Центрального района | 5272,562 |  | Исполнение в августе 2025 г. |
| 8 | Ремонт индивидуального теплового пункта системы отопления МБУ ДО ДШИ Центрального района по адресу: ул. Победы, 46 |  |  | 3077,85 |  | Исполнение в ноябре 2025 г. |
| 9 | Ремонт пола в зале 1-го этажа здания по адресу ул. Никонова, 10 |  | МБУК ДЦ "Русич" | 1922,439 |  | Исполнение в ноябре 2025 г. |
| 10 | Аварийный ремонт асфальтового покрытия и эстакады ул. Юбилейная, 8 |  | МАУ "КЦ "Автоград" | 4673,64071 |  | Исполнение в августе 2025 г. |
| 11 | Проведение ремонта помещений фондохранилищ №№ 9, 10 (необходима замена отделки в соответствии с современными требованиями) |  | МБУК ТКМ | 356,000 |  | Исполнение в апреле 2025 г. |
| 12 | Смена деревянного забора по адресу ул. Советская, 39 |  | МБУК ГМК "Наследие" | 171,00 |  | Исполнение в ноябре 2025 г. |
| 13 | Замена оконных блоков по адресам: 50 лет Октября, 55, Жилина, 44, ремонт пола по адресу Горького, 42 |  | МБУК ОДБ | 409,600 |  | Исполнение в сентябре 2025 г. |
| 14 | Наружная отделка здания (капитальный ремонт фасада), ул. Л. Чайкиной, 65 |  | МБУИ "МДТ" | 3578,722 |  | Исполнение в октябре 2025 г. |
| 15 | Ремонт кровли (строительные, реставрационные работы) |  | МБУИ "Тольяттинский театр кукол" | 15456,334 |  | Исполнение в ноябре 2025 г. |
| 16 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, замена окон, выполнение работ по благоустройству территории модельной библиотеки по адресу: ул. Горького, 42 |  | МБУК "Библиотеки Тольятти» | 1614,75862 |  | Исполнение в сентябре 2025 г. |
| 17 | Модернизация МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова» в 2025 году за счет средств городского бюджета на обустройство крыльца и приобретение подъемного устройства для инвалидов |  | МАУИ "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" | 2696,767 |  | Исполнение в сентябре 2025 г. |
| 18 | Ремонт хореографического кабинета в 2025 году за счет средств городского бюджета по адресу: г. Тольятти бульвар Гая, д.3 |  | МБУ ДО ДШИ «Форте» | 145,228 |  | Исполнение в ноябре 2025 г. |
|  | ИТОГО: |  |  | 52471,72 |  |  |
| Проведение противопожарных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция, ремонт, монтаж систем АПС и СО с проектными работами |  | МБУ ДО ДШИ № 1 | 249,44715 |  | Исполнение сентябре 2025 г. |
| 2 | Реконструкция, ремонт, монтаж систем АПС и СО по адресу: ул. 60 лет СССР, д. 17 |  | МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки" ул. 60 лет СССР, 17 | 9610,50843 |  | Исполнение в ноябре 2025 г. |
| 3 | Реконструкция, ремонт, монтаж систем АПС и СО с проектными работами |  | МБУ ДО ДШИ "Форте" | 2889,54672 |  | Исполнение в ноябре 2025 г. |
| 5 | Текущий ремонт системы пожарной сигнализации, АПС и СО, разработка ПСД |  | МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова | 1745,31 |  | Исполнение в октябре 2025 г. |
| 7 | Замена пожарной сигнализации в филиале №2, расположенного по адресу: ул. Горького, 42 |  | МБУК "Библиотеки Тольятти" | 32,000 |  | Исполнение в июне 2025 г. |
| 8 | Капитальный ремонт АПС и СОУЭ |  | МАУИ «ТЮЗ» Дилижанс» | 2290,000 |  | Исполнение в сентябре 2025 г. |
|  | ИТОГО: |  |  | 16816,81 |  |  |
| Мероприятия по созданию условий доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение входной группы для инвалидов и других МГН в здание школы | МБУ ДО ДШИ "Лицей искусств" им. В.Н. Сафонова |  | 1762,000 | Исполнение в октябре 2025г.. |  |
| 2 | Приспособление входа для маломобильных групп населения, замена напольного покрытия в фойе на 1-м этаже здания ул. Л. Чайкиной, 65 | МБУИ "МДТ" |  | 7088,883 | Исполнение в ноябре 2025 г. |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 8850,883 |  |  |
| Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж системы контроля и управления доступом на объект, расположенного по адресу: ул. Автостроителей, 26 | МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова |  | 324,53573 | Исполнение в сентябре 2025г. |  |
| 2 | Установка оконных блоков с защитной пленкой в здании по адресу: б-р Королева, 1 | МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой |  | 5970,000 | Исполнение в ноябре 2025г. |  |
| 3 | Замена окон с защитной ударопрочной пленкой | МБУ ДО ДХШ N3 |  | 159,000 | Исполнение в июле 2025г. |  |
| 4 | Замена окон с защитной ударопрочной пленкой | МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки" |  | 3686,00 | Исполнение в октябре 2025г. |  |
| 5 | Замена дверного блока на металлический с доводчиком | МБУ ДО ДМШ N 3 |  | 49,800 | Исполнение в сентябре 2025г. |  |
| 6 | Замена и монтаж системы видеонаблюдения | МБУК ТКМ |  | 398,000 | Исполнение в октябре 2025г. |  |
| 7 | Выполнение работ по установке системы охранной сигнализации по адресу: ул. Горького,42 | МБУК "Библиотеки Тольятти" |  | 1356,00 | Исполнение в ноябре 2025 г. |  |
| 8 | Монтаж системы видеонаблюдения | МБУИ "Тольяттинский театр кукол" |  | 211,700 | Исполнение в мае 2025г. |  |
| 9 | Ремонт средств видеонаблюдения (замена камер) |  |  | 31,963 | Исполнение в сентябре 2025г. |  |
| 10 | Монтаж оборудования (извещатели охранные, датчики) |  |  | 49,337 | Исполнение в сентябре 2025г. |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 12236,336 |  |  |

Итого на выполнение ремонтных работ предусмотрено в 2025 году в бюджете городского округа Тольятти предусмотрено 90375,75 тыс. руб., из них: по состоянию на 01.10.2024 полностью реализованы работы на сумму 22108,21 тыс. руб., выполнение остальных работ продолжается, выплаты подрядчиками будут произведены в октябре – декабре 2025.

На проектные работы предусмотрено 2509,53 тыс. руб., в том числе:

- 217,46 тыс. руб. - МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой (разработка ПСД на ремонт АПС и СОУЭ);

- 497,0 тыс. руб.  - МБУК "Библиотеки Тольятти" (разработка проектной документации на монтаж (демонтаж) АПС и СОУЭ в 6 филиалах, ПСД капитальный ремонт входной группы для обеспечения доступа МГН по адресу: Майский проезд, 66 на охранную сигнализацию, видеонаблюдение по адресу ул. Горького,42);

- 50,0 тыс. руб. - МБУК ТКМ (разработка проектно-сметной документации на монтаж объектовой станции "Стрелец-Мониторинг");

- 494,07 тыс. руб.– МБУ ДО ДШИ № 1 (актуализация сметной документации на капитальный ремонт здания по адресу ул. Шлюзовая, 3, разработка ПСД на капитальный ремонт системы электроснабжения);

- 290,0 тыс. руб. – МБУК ГМК "Наследие" (разработка ПСД внутриплощадочных сетей водопровода и бытовой канализации в здании музея по ул. Советской, 38А, вынос точек границ земельного участка);

- 294,0 тыс. руб. - МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс" (разработка ПСД на капитальный ремонт для обеспечения доступа МГН в соответствии с современными требованиями);

- 231,0 тыс. руб. - МБУК ОДБ (разработка ПСД на охранную сигнализацию, видеонаблюдение в 7 филиалах);

- 436,0 тыс. руб. - МАУИ ДТ «Колесо» (разработка проектно-сметной документации на установку системы видеонаблюдения и охранной сигнализации).

За счет средств федерального и областного бюджета в 2025 году:

1) в рамках выполнения мероприятия «Создание модельной муниципальной библиотеки» национального проекта «Семья» выполнен текущий ремонт Библиотеки № 2 «Истоки» МБУК «Библиотеки Тольятти» по адресу г. Тольятти, ул. Горького, д. 42 (3549,6 тыс. руб.). Выполнены следующие виды ремонтных работ: электромонтажные работы, демонтаж дверных коробок, расширение проемов и установка дверей, ремонт полов, укладка керамогранитных плит, ремонт стен, покраска стен водоэмульсионной краской, ремонт навесных потолков, устройство санузла для граждан с ограниченными возможностями. Открытие модельной библиотеки состоялось 8 сентября 2025 г.

2) выполняется капитальный ремонт здания МБУ ДО Детская школа искусств № 1 по адресу ул. Шлюзовая, 3, в том числе: капитальный ремонт кровли и фасада здания, ремонт помещений 1 и 2 этажа, замену окон, монтаж системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, СКУД. На эти цели из вышестоящих бюджетов выделены средства в размере 30630,0 тыс. руб. По состоянию на 3 октября 2025 г выполнены и приняты работы по 1,2,3 этапу на общую сумму 22 640,345 тыс. руб. (70,2 % от суммы финансирования). Ведутся работы в рамках 4 этапа, в том числе ремонт помещений и коридоров правого крыла здания, монтаж дверей, потолков, линолеума, плитки, сантехники, лестницы, электрооборудования, ремонт крыльца, отмостки, монтаж витража балкона, укладка плитки. Процент выполнения от общего объема работ по контракту составляет - 85 %. Планируемый срок выполнения работ - 31.10.2025 г.

3) в 2025-2026 году планируется выполнить капитальный ремонт МАУИ «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Г.Б. Дроздова» по адресу г. Тольятти, ул. Ленинградская, 31. На эти цели из вышестоящих бюджетов в 2025 году выделены средства в размере 58555,52422 тыс. руб., в 2026 году - 153652,3 тыс. руб. В 2025 году выполнен ремонт фасада, ремонт крыльца и входной группы, демонтаж и монтаж окон и витражей. Процент выполнения 29,5% от общего объема работ, 100 % от объема работ, запланированного на 2025 год. Освоение средств составляет 54 753,64 тыс. руб. (91,5 %).  Неиспользованные средства предусмотрены на оплату работ по осуществлению стройконтроля (октябрь 2025 г.), также на средства экономии по итогам проведения конкурсных процедур по согласованию с министерством культуры Самарской области планируется установить кондиционеры (с осуществлением стройконтроля) в 2025 и 2026 году. В 2026 году планируется выполнить ремонт внутренних помещений, большого и камерного залов, инженерных и противопожарных систем, мероприятия по доступности для маломобильных граждан (доступ в здание, санузел). Работы запланированы в период с февраля по август 2026 г.

На 2026 за счет средств бюджета городского округа Тольятти запланировано 52594 тыс. руб. на проведение ремонтных работ, в том числе:

1) в рамках проведения капитального, текущего ремонта в сумме 24804 тыс. руб., из них:

- 3694 тыс. руб. - ДШИ №1 (замена витражей ул. Железнодорожная, 17, текущий ремонт помещений);

- 2143 тыс. руб. - ДДК (капитальный ремонт санузла 1-го этажа - 1 770 тыс. руб., капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения - 274 тыс. руб., установка регулятора давления с пуско-наладочными работами - 99 тыс. руб.);

- 285 тыс. руб. - замена оконных блоков с защитной пленкой ДХШ №1;

- 456 тыс. руб. - ДХШ им. М.М. Плисецкой (текущий ремонт лестничного марша (потолок и стены);

- 1067 тыс. руб. - ДШИ "Лицей искусств им. В.Н. Сафонова (текущий ремонт подвального этажа с одновременным ремонтом крыльца эваковыхода);

- 1011 тыс. руб. - "Библиотеки Тольятти" (ремонт входной группы (ул. Октябрьская, 1 (333 тыс. руб.), ул. Макарова, 8 (678 тыс. руб.);

- 1542 тыс. руб. - ОДБ (ремонт помещений библиотек: №12 (ул. Туполева, 5) - 608 тыс. руб. и № 4 (ул. Жилина, 44) - 934 тыс. руб.;

- 1017 тыс. руб. – ТЮЗ "Дилижанс" (ремонт системы отопления (196 тыс. руб.), замена приборов учета тепла с ремонтом теплового узла (671 тыс. руб.), пуско-наладочные работы (150 тыс. руб.);

- 384 тыс. руб. - МДТ (ремонт узла учета тепловой энергии);

- 13205 тыс. руб. - замена 2-х лифтов в КЦ «Автоград»;

2) в рамках проведения противопожарных мероприятий в сумме 11 396 тыс. руб., из них на реконструкцию, ремонт, монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения:

- 8579 тыс. руб. - ремонт АПС ДШИ "Лицей искусств" им. В.Н. Сафонова;

- 2817 тыс. руб. - система пожаротушения в Театре кукол;

3) на мероприятия по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 5 008 тыс. руб., из них:

- 406 тыс. руб. - оборудование санитарно-гигиенических помещений ДШИ "Гармония" (устное предупреждение прокуратуры);

- 1975 тыс. руб. - приобретение лестничного гусеничного подъемника в "Библиотеки Тольятти" (6 филиалов № 4, 13, 19, 20, 21, 27);

- 2627 тыс. руб. - обеспечение доступа (входная группа) МГН в здании библиотеки №19 (ул. 40 лет Победы, 68) "Библиотеки Тольятти" (решение суда);

4) на мероприятия по антитеррористической безопасности в сумме                3299 тыс. руб., в том числе:

- 1955 тыс. руб. - система видеонаблюдения и нанесение защитной пленки на окна в «Библиотеки Тольятти» (решение суда);

- 182 тыс. руб. - электромагнитные замки ДХШ им. М. М. Плисецкой (решение суда);

- 206 тыс. руб. - нанесение защитной пленки на окна ДШИ "Форте";

- 165 тыс. руб. - уличное освещение ДШИ "Форте";

- 791 тыс. руб. - установка СКУД в ДМШ №4 им. В. М. Свердлова;

5) в рамках софинансирования (5%) капитального ремонта ДТ "Колесо" в сумме 8 087 тыс. руб.;

На проектные работы предусмотрено 7289 тыс. руб., в том числе:

- 1271 тыс. руб. - разработка проектной документации ДШИ им. Г.В. Свиридова на кап. ремонт актового зала (752 тыс. руб.), технического задания для проектирования обменной вентиляции в помещениях здания (165 тыс. руб.), проектные работы по устройству общеобменной вентиляции в здании согласно технического задания (354 тыс. руб.);

- 2602 тыс. руб. - "Библиотеки Тольятти" (разработка ПСД на кап. ремонт библиотеки №11 (ул. Голосова, 20 для подачи заявки в министерство культуры (972 тыс. руб.), разработка ПСД на капитальный ремонт (750 тыс. руб.), техническое обследование здания (100 тыс. руб.), разработка дизайн-проекта с 3D визуализацией и проектно-технической документацией интерьера помещения (780 тыс. руб.) библиотеки №13 (ул. Чайкиной, 71 А) МБУК «Библиотеки Тольятти» для подачи в 2026 году заявки в министерство культуры на участие в конкурсе по созданию модельной библиотеки в 2027 году;

- 3 252 тыс. руб. - Театр кукол (ПСД на ремонт внутренних помещений, инженерных сетей для подачи заявки в министерство культуры);

- 164 тыс. руб. - КЦ "Буревестник" (составление декларации пожарной безопасности (12 тыс. руб.), разработка  ПСД на АПС (152 тыс. руб.).

Также на 2026 год предусмотрены средства на строительство административно-выставочного корпуса на территории Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова в сумме 100000 тыс. руб. (строительно-монтажные работы, подключение (технологические присоединения) к системе водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения). Проектно-сметная документация предусматривает строительство трехэтажного здания. Цокольный этаж – для хранения экспонатов, первый этаж – выставочное пространство, второй этаж – для размещения административного персонала.

На 2027 за счет средств бюджета городского округа Тольятти запланировано 26666 тыс. руб. на проведение следующих видов ремонтных работ.

1) В рамках проведения капитального, текущего ремонта в сумме 10236 тыс. руб., из них:

- 9028 тыс. руб. - ЦРТДЮ "Истоки": ремонт отмостки здания (4 092 тыс. руб.), ремонт фасада здания во внутреннем дворе (4 936 тыс. руб.);

- 608 тыс. руб. - капитальный ремонт библиотеки (ул. Революционная, 78) МБУК «ОДБ»;

- 600 тыс. руб. - реконструкция узла учета тепловой энергии и теплоносителя в Театре кукол;

2) В рамках проведения противопожарных мероприятий в сумме 7 919 тыс. руб., из них на реконструкцию, ремонт, монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения:

- 2045 тыс. руб. - установка СПС в 3-х филиалах "Библиотеки Тольятти" (№ 23 (637 тыс. руб.), №27 (670 тыс. руб.), № 1 (738 тыс. руб.);

- 2999 тыс. руб. – капитальный ремонт АПС в ДЦ "Русич";

- 347 тыс. руб. - монтаж АПС в ПКИТ им. К.Г. Сахарова;

- 1445 тыс. руб. - монтаж системы СПС и СОУЭ, монтаж и подключение объектовой станции "Стрелец-мониторинг" в МБУК "Библиотеки Тольятти" (библиотека №10 (ул. Железнодорожная, 21) - 714 тыс. руб., библиотека №4 (Майский проезд, 66 - 731 тыс. руб.) (решение суда);

- 1083 тыс. руб. -  монтаж системы СПС и СОУЭ, монтаж и подключение объектовой станции "Стрелец-мониторинг" в "Библиотеки Тольятти" №14 (б-р Луначарского, 1);

3) На мероприятия по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 3300 тыс. руб., из них:

- 3300 тыс. руб. - обеспечение доступа (входная группа) МГН в здание библиотеки №20 (б-р Космонавтов, 7) МБУК "Библиотеки Тольятти" (решение суда);

4) На мероприятия по антитеррористической безопасности в сумме 5211 тыс. руб.: на ограждение территории ДХШ им. М. М. Плисецкой (решение суда);

На проектные работы предусмотрено 1496 тыс. руб., в том числе:

- 1246 тыс. руб. - разработка ПСД капитального ремонта фасада здания  ЦРТДЮ "Истоки";

- 250 тыс. руб. – разработка ПСД на капитальный ремонт входной группы для обеспечения доступа МГН в здание библиотеки № 12 (ул. Коммунистическая, 63) МБУК "Библиотеки Тольятти" (представление прокуратуры).

На строительство административно-выставочного корпуса на территории ПКИТ им. К.Г. Сахарова в сумме 162 284 тыс. руб. (строительно-монтажные работы, стройконтроль, авторский надзор, приобретение технологического оборудования, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам).

За счет средств вышестоящих бюджетов в 2026 году по итогам проведенных конкурсных отборов планируется реализация мероприятий:

- Создание модельных библиотек - решением от 09.09.2025 № 16 об итогах предварительного отбора заявочной документации субъектов РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетом субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Семья» в 2026 году победителем признана библиотека № 14 МБУК «Библиотеки Тольятти» с концепцией «Библиотека интеллектуального досуга». Новая модельная библиотека будет располагаться по адресу: бульвар Луначарского, д. 1. Сумма финансирования из вышестоящих бюджетов составит 8 000,00 тыс. руб.

- Поощрение домов культуры по итогам проведения ежегодного всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы  - решением от 09.09.2025 № 1 об итогах предварительного отбора заявочной документации субъектов РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетом субъектов РФ на модернизацию учреждений культуры в целях реализации национального проекта «Семья» в 2026 году (конкурс домов культуры) признан победителем МАУ «КЦ «Автоград». Планируется модернизация отдела отраслевой литературы. Будет выполнен текущий ремонт, приобретены: мебель, оборудование и технические средства, специальное программное обеспечение для создания информационных и презентационных материалов (кино-, видео-, аудио-и фото продукции, мультимедийной продукции), проведена профессиональная переподготовка и повышение квалификации персонала. Сумма финансирования из вышестоящего бюджета составит 3 588,52 тыс. руб.

В 2025 году администрацией городского округа Тольятти направлены заявки в министерство культуры Самарской области для участия в 2026 году в государственной программе «Развитие культуры в Самарской области» по следующим мероприятиям:

1) Капитальный ремонт МАУ «КЦ «Автоград» на сумму 389 989,31 тыс. руб. (письмо от 29.05.2025 №4378/1). Сметная стоимость составлена с использованием индексов фактической инфляции ИПЦ Росстата, на 01.04.2025г.). Здание оформлено, ПСД разработана, имеется положительное заключение государственной экспертизы.

2) «Оснащение муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, специализированным оборудованием (включая подготовительные, демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы) и материально-техническими средствами»:

- МАУИ «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздова» на сумму 277 901,55 тыс. руб. (письмо от 29.05.2025 №4375/1);

- МАУ «КЦ «Автоград» на сумму 233 349,49 тыс. руб. (письмо от 29.05.2025 № 4376/1).

По информации министерства культуры Самарской области, мероприятие по оснащению МАУИ «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздова» оборудованием включено в проект областного бюджета на 2026-2028 годы с реализацией в 2027 году после завершения работ по капитальному ремонта здания, запланированными к проведению на 2025-2026 годы в рамках мероприятий национального проекта «Семья» по модернизации региональных и муниципальных театров.

В отношении мероприятий по оснащению оборудованием и капитальному ремонту МАУ «КЦ «Автоград» министерство культуры Самарской области отмечает, что ввиду отсутствия в министерстве культуры России соответствующего мероприятия, в рамках реализации которого могла бы быть направлена заявка на участие объекта в предоставлении субсидии из федерального бюджета, финансирование проведения капитального ремонта и оснащение оборудованием МАУ «КЦ «Автоград» проектом областного бюджета на 2026-2028 годы не предусмотрено.

Руководитель департамента культуры                                         Т.А. Кудряшова