- Отчет

проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств,  выделенных

в 2006 г.  на подраздел 0411 «Другие вопросы в области национальной экономики» Департаменту по строительству и архитектуре мэрии г.о. Тольятти.

В соответствии с планом контрольной деятельности на 1 квартал 2007г., утвержденным  Решением Думы городского округа Тольятти от 20.12.2006г. № 615, на основании удостоверения от 15.01.2007г. № 2 главными специалистами контрольно-счетной палаты Думы городского округа Тольятти: Шмаковой Е.П., Щербаковой О.В. проведена проверка целевого и  эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2006 году на подраздел 0411 «Другие вопросы  в области национальной экономики»  Департаменту  по  строительству   и  архитектуре мэрии г.о. Тольятти.

Объект проверки - Департамент по строительству и архитектуре мэрии  г.о. Тольятти (далее Департамент)

Департамент образован постановлением мэра г. Тольятти от 15.02.97г. № 155-1/02-97.

В соответствии с Распоряжением  мэра  г. Тольятти от 04.02.2003г. № 286-1/р «О  внесении  изменений в структуру мэрии г. Тольятти»,  руководствуясь Уставом  г. Тольятти, распоряжением мэра г. Тольятти № 1443 – 1/р от 09.06.2003г. утверждено «Положение о Департаменте по  строительству  и  архитектуре  мэрии  города  Тольятти».  Данное  «Положение»  утратило силу с 19.10.2006г. в связи с Распоряжением мэра г.о. Тольятти «Об утверждении Положения о Департаменте по строительству и архитектуре мэрии г.о. Тольятти от 19.10.2006г. № 573-1/р.

Должностными  лицами  в  проверяемом  периоде  являлись:

- Директор Департамента Корякин Алексей Алексеевич – на основании доп. соглашения №3 от 24.07.06г. к трудовому договору № 1099 от 27.02.2003г.

- Главный бухгалтер Кардопольцева  Валентина Васильевна – на основании доп. соглашения № 5 от 24.08.2006г. к трудовому договору № 90 от 25.03.1997г.

1. Общие положения.

На основании Постановления Тольяттинской городской Думы от 21.12.2005г. № 325 «О бюджете городского округа Тольятти на 2006г.» Департаменту по подразделу 0411 «Другие вопросы  в области национальной экономики» были утверждены бюджетные ассигнования в сумме  13 430,0 тыс. руб., из них 5 360,0 тыс.руб. на мероприятия по мониторингу процессов градостроительства и ведению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (уведомление от 01.01.2006г. №116) и 8 070,0 тыс.руб. на мероприятия   в   области   застройки  территорий городского округа (в т.ч. 770,0 тыс.руб. на подготовку исходно-разрешительной документации) (уведомление от 01.01.2006г. №41).

Решением Думы г.о.Тольятти от 06.12.2006г. № 594 «О внесении изменений в Постановление ТГД от 21.12.2005г. № 325 «О бюджете г.о. Тольятти на 2006г.» выделены ассигнования по ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» на подготовку исходно-разрешительной документации на строительство различных объектов в сумме 1 469,00 тыс.руб. (699,0 тыс.руб. дополнительно выделенные ассигнования, 770,0 тыс.руб. перемещены со ст.226 на ст.310)

Уведомление о бюджетных ассигнованиях от 29.11.2006г. № 203ф в сумме 1469,00 тыс.руб.

Уведомлением об изменении бюджетных ассигнований от 07.12.2006г. № 204ф сняты  ассигнования со ст.226 «Прочие услуги» в сумме 770,0 тыс.руб.

Уведомлениями о лимитах бюджетных обязательств от 27.12.2006г. №№ 8494, 8495  перемещены бюджетные обязательства со ст.226 на ст.310 в сумме 770,00 тыс.руб.

Финансирование расходов произведено 07.12.2006  п/п № №163,164  в сумме  51,0 тыс.руб.

В нарушение ст.219 БК РФ Департаментом финансов мэрии г.о. Тольятти не соблюдались обязательные последовательно осуществляемые процедуры санкционирования и финансирования бюджетополучателя.

Согласно представленному Департаментом «Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» на 01.01.2007г. бюджетные ассигнования на 2006 год по коду 0411 составили 14 119,0тыс.руб., лимиты бюджетных обязательств в сумме 14 119,0 тыс.руб., финансирование и кассовые расходы по лицевому счету за 2006г. составили 14 119,0 тыс. руб.

2. Проверкой установлено следующее:

2.1. Распоряжением мэра г.о. Тольятти от 21.08.2006г. № 384-1/р утвержден состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на размещение муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение проектных работ по мероприятиям в области застройки г.о. Тольятти.  В  нарушение  п.4 ст.7 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 94-ФЗ) в состав комиссии включен директор МУ «Архитектура и градостроительство», являющийся аффилированным лицом.

В нарушение п.1 Постановления мэра от 27.10.06г. № 9789-1/п «О мерах по обеспечению исполнения Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05г.» Департаментом экономики не осуществляется должный контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

На основании   протокола  оценки   и  сопоставления заявок  на  участие   в  открытом конкурсе от 07.09.2006г. №  4/3  Департаментом  заключены  муниципальные  контракты  на  сумму  7 290,0 тыс.руб. (см. таб. № 1 Акта).

Организации, с которыми заключены муниципальные контракты, соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией.

При выборочной проверке выполнения условий контрактов нарушений не обнаружено. Работы, указанные в контрактах, были выполнены подрядчиками в установленные сроки, оплата произведена согласно подписанных сторонами актов выполненных работ в полном объеме.

2.2. Распоряжением первого заместителя мэра г.о. Тольятти от 31.07.2006г. № 303-2/р утвержден состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на размещение муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по мониторингу процессов градостроительства и ведению автоматизированной системы обеспечения   градостроительной   деятельности.  В нарушение  п.4 ст.7 Федерального закона  № 94-ФЗ в состав комиссии включен директор МУ «Архитектура и градостроительство», являющийся аффилированным лицом.

В нарушение п.1 Постановления мэра от 27.10.06г. № 9789-1/п «О мерах по обеспечению исполнения Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05г.» Департаментом экономики не осуществляется должный контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Согласно   протоколу   вскрытия   конвертов  с   заявками  на участие в конкурсе от 22.08.06г.

№ 3/2 на конкурс была подана единственная заявка от МУ «Архитектура и градостроительство» (далее МУ «А и Г»). На основании ч.11 ст.25  Федерального закона № 94-ФЗ конкурс признан несостоявшимся.

На основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 22.08.2006г. № 3/2 Департаментом заключен муниципальный контракт № 58/06 от 25.08.06г. с МУ «А и Г» в сумме 5 360,0 тыс.руб. Сроки выполнения работ по настоящему контракту определяются в соответствии с планом выполнения работ, являющимся приложением к контракту. Срок  выполнения   контракта согласно календарного  план-графика до 01.12.2006г. На момент проверки не выполнены работы по прокладке оптоволокна для соединения служб мэрии и сети Учреждения «Архитектура и градостроительство», Департамента по строительству и архитектуре мэрии. Стоимость работ составляет 1400,0 тыс.руб., из них ассигнования на 1-3 кв. - 1000,0 тыс.руб., на 4 кв. – 400,0 тыс.руб. Оплата произведена в сумме 1400,0 тыс.руб. согласно подписанных актов выполненных работ (см. таблицу № 2 Акта).

По данному факту заместителем  руководителя Департамента дано объяснение: «…поскольку данные работы носят специфический характер Департамент финансов мэрии г.о. Тольятти вышел на согласительную комиссию Думы с предложением наименование расходов «Мероприятия по мониторингу процессов градостроительства и ведению автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности» заменить на наименование «Субвенции МУ «Архитектура и градостроительство» на выполнение мероприятий по мониторингу   процессов  градостроительства и ведения автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», но данное предложение было отклонено…В сентябре 2006г. были предоставлены акты о выполнении работ в адрес Департамента по строительству, которые были подписаны и оплачены, так как все акты были завизированы  заместителем начальника Управления Архитектуры и Градостроительства…» (см. Приложение №1 Акта). К пояснительной приложено письмо от директора МУ «А и Г» от 25.01.2007г. с информацией о состоянии дел по прокладке оптоволокна: «…В связи с затянувшейся процедурой проведения конкурса на размещение муниципального заказа, мы не смогли в  сроки  окончания действия  контракта,  выполнить   работы  и освоить перечисленные денежные средства. Согласно п.4.2. контракта работы осуществляются на протяжении одного года со дня подписания контракта. За это время истек срок действия выданных технических условий…Новые технические условия на прокладку волоконно-оптического кабеля в канализации ОАО «Волготелекома» № 12-01-123-2022Р от 15.11.2006г. были  получены  по факсу 29.11.2006г. и их оригинал почтовым сообщением 13.12.206г., по которым протяженность трасы составила ориентировочно 3931м…Муниципальным учреждением «Архитектура и градостроительство» зарезервированы, полученные в 2006 году, денежные средства для  выполнения работ по прокладке волоконно-оптического кабеля в 2007году, завершение   которых  планируется  во 2 квартале 2007 года.» (см. Приложение № 2 Акта).

Таким образом, в нарушение ст. 163 БК РФ денежные средства в сумме 1 400,0 тыс.руб. оплачены неправомерно.

В соответствии со ст. 282 БК РФ денежные средства в сумме 1 400,0 тыс.руб. подлежат возврату в бюджет городского округа.

В соответствии с п.9.3. муниципального контракта «Подрядчик» при нарушении своих обязательств   за   несвоевременное окончание   работ   уплачивает   «Заказчику»  пени в размере 0,1% от полной стоимости контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Исходя из вышеизложенного, сумма штрафных санкций (пеней) на момент проверки составила 278,7 тыс.руб. (с 01.12.2006г. по 22.01.2007г.=52*5360,0*0,1%).

2.3. На подготовку исходно-разрешительной документации за проверяемый период Департаментом  заключены   договоры  на общую сумму 1 469,0 тыс.руб., из них 91,6% на  сумму

1 345,3 тыс.руб. заключены  с  МУ «А и Г». На  все виды работ, указанные в договорах составлены  сметы.  Сметы  составлены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами.

Выборочной проверкой исполнения договоров нарушений не установлено.

3. Заключение.

3.1.    За 2006 год  установлено:

3.1.1. В нарушение п.4 ст.7 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в состав конкурсных комиссий в проверяемом периоде включен директор МУ «Архитектура и градостроительство».

В нарушение п.1 Постановления мэра от 27.10.06г. № 9789-1/п «О мерах по обеспечению исполнения Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05г.» Департаментом экономики не осуществляется должный контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.{см. п.2.1.,п.2.3.}

3.1.2. В нарушение ст.163 БК РФ денежные средства в сумме 1 400,0 тыс.руб. оплачены неправомерно.  В соответствии со ст. 282 БК РФ денежные средства в сумме 1 400,0 тыс.руб. подлежат возврату в бюджет городского округа. {см. п.2.2.}

3.1.3. Сумма штрафных санкций (пеней) на момент проверки составила 278,7 тыс. руб.

{см. п.2.2.}

3.1.4. В нарушение ст.219 БК РФ Департаментом финансов мэрии г.о. Тольятти не соблюдались обязательные последовательно осуществляемые процедуры санкционирования и финансирования бюджетополучателя. {см. п.1.}

3.1.5. По результатам проверки Департаментом представлено в контрольно-счетную палату объяснение.  (см. Приложение № 1 к отчету).

3.2.  Предложить мэрии г.о. Тольятти:

3.2.1. Изъять в соответствии со ст. 282 БК РФ денежные средства в сумме 1 400,0 тыс. руб.

3.2.2. В соответствии с Постановлением мэра от 27.10.06г. № 9789-1/п «О мерах по обеспечению исполнения Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05г.» осуществлять должный контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

3.2.3. Соблюдать обязательные последовательно осуществляемые процедуры санкционирования и финансирования бюджетополучателя в соответствии с БК РФ.