Отчет

проверки использования бюджетных средств, направленных на создание

бизнес-инкубатора в городском округе Тольятти в 2006-2007г.г.

В соответствии с планом контрольной деятельности на 1 квартал 2008г., утвержденным  Решением Думы городского округа Тольятти от 20.02.2008г. № 834, на основании удостоверения от 15.05.2007г. № 7 главными специалистами контрольно-счетной палаты Думы городского округа Тольятти: Шмаковой Е.П., Щербаковой О.В. проведена проверка использования бюджетных средств, направленных на создание бизнес-инкубатора в городском округе Тольятти в 2006-2007г.г.

Объект проверки:  Департамент  потребительского   рынка   и   предпринимательства мэрии

г.о. Тольятти.

Должностными  лицами  в  проверяемом  периоде  являлись:

-Директор Департамента Тагаев Хетаг Тазаретович – на основании распоряжений первого заместителя мэра г.о. Тольятти от 11.08.2006г. № 3658/2, от 02.02.2007г. № 480/4.

- Общие положения

Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии г.о. Тольятти (далее Департамент) образован распоряжением мэра г. Тольятти от 22.05.2002г. № 2237-1/р.

Постановлением Тольяттинской городской Думы от 21.12.2005г. № 325 «О бюджете городского округа  Тольятти  на  2006г.»  Департаменту  по  подразделу  0411 «Другие   вопросы  в области национальной экономики» по статье 242 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций» на развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (создание бизнес-инкубатора) утверждены  на 2006 год бюджетные  ассигнования  в сумме 2 000, 0 тыс. руб.

Решением Думы г.о.Тольятти от 20.12.2006г. № 604 «О внесении изменений в Постановление ТГД от 21.12.2005г. № 325 «О бюджете городского округа Тольятти   на   2006г.»   по   подразделу   0411   внесен   получатель  субвенции Некоммерческое Партнерство «Агентство Экономического Развития» (далее НП «АЭР») в сумме 2 000,0 тыс.руб.

Согласно Решению Думы городского округа Тольятти от 20.12.2006г. № 607 «О бюджете  городского  округа  Тольятти  на  2007 год»,  постановлению  мэра   г.о. Тольятти   от    22.01.2007г.

№ 172-1/п «Об утверждении сводной бюджетной росписи г.о. Тольятти на 2007 год»  Департаменту  утверждены  бюджетные  ассигнования  на  2007 год  по подразделу  0411 «Другие   вопросы  в области национальной экономики» по статье 242 в сумме 2 150,0тыс.руб.

В соответствии с уведомлениями об изменении лимитов бюджетных обязательств департамента финансов мэрии г.о.Тольятти: от 19.11.2007г. № 4286, от 20.11.2007Г. № 4287  перемещены   бюджетные   ассигнования   со статьи 242 на статью 310 «Увеличение стоимости основных средств»  в сумме   2 150,0тыс. руб.

Согласно представленным Департаментом «Отчетам об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» на 01.01.2007г., 01.01.2008г.  бюджетные ассигнования составили:  в 2006г. по статье 242  2 000,0 тыс.руб., в 2007 году по статье  310   2 150,0  тыс.руб.,   лимиты   бюджетных   обязательств:   в   2006г.   по   статье  242  2 000,0 тыс.руб., в 2007 году по статье 310  2 150,0 тыс.руб., финансирование  и кассовые расходы: в 2006г. по статье 242  2 000,0 тыс.руб., в 2007 году по статье 310 2 150,0 тыс.руб.

(см. таблицу №1 акта).

- Настоящей проверкой установлено следующее

2.1. Бизнес-инкубатор – организация, занимающаяся поддержкой малого предпринимательства   путем   создания   благоприятных   условий   и   предоставления производственных, финансовых информационных  и  других  ресурсов  для частных предпринимателей   и  малых предприятий на этапах становления и развития бизнеса.

Набор услуг, оказываемых бизнес-инкубатором: предоставление помещения (под офис или производство) на определенный срок и на конкретных условиях; общие услуги, касающиеся офисного обслуживания (телефон, факс, ксерокс, компьютер и т.п.); бизнес-консультирование, обучение и обеспечение при необходимости специализированной помощи.

2.1.1.  Согласно  Постановлению  мэра   г. о.  Тольятти  от  27.03.2006г.   №  1822-1/П   мэрия

г.о.  Тольятти   является  членом  НП  «АЭР».   Планом  совместной   работы   НП  «АЭР»  и  мэрии

г.о. Тольятти на 2006г. предусмотрена организация работ по формированию «Тольяттинского промышленного округа». Договором субвенции от 21.12.2006г. № 1420 мэрией г.о. Тольятти предоставлена субвенция НП «АЭР» в размере 2 000,0 тыс.руб. на выполнение комплекса мероприятий по разработке «Рабочего проекта 1-го пускового комплекса, капитальный ремонт бизнес-инкубатора, в также по предварительной подготовке и контролю исполнения данных работ».

Согласно отчету, предоставленному НП «АЭР» Департаменту, за 2006г. были израсходованы средства в сумме 2000,0 тыс.руб. на осуществление мероприятий по созданию бизнес-инкубатора (см. Таблицу № 2 акта).

По договору от 20.09.06г. № 75/1-06, заключенному с ООО «Строительная компания №1», НП «АЭР» оплачены консультационные услуги по экспертно-консультационному сопровождению работ по проектированию капитального ремонта здания бизнес-инкубатора в сумме 550,0 тыс.руб. платежным поручением от 16.01.07г. № 3.(см. Таблицу № 2 акта).

В соответствии с п.2 ст. 78 БК РФ денежные средства в сумме 550,0 тыс.руб. подлежат возврату в бюджет городского округа Тольятти в связи с не использованием в установленные Постановлением ТГД от 21.12.2005г. № 325 «О бюджете городского округа Тольятти   на   2006г.» (ред. от 20.12.2006г. № 604) сроки.

По договору от 20.01.07г. № 1/07, заключенному с ООО «Корпорация Город», НП «АЭР» оплатило   работы   по   подготовке   комплексного   отчета  о  расходовании  субвенции   в   сумме

8,5 тыс.руб. платежным поручением от 12.02.07г. № 21.(см. Таблицу № 2 акта). В связи с тем, что субвенция была предоставлена НП «АЭР» на создание бизнес-инкубатора, расходование бюджетных денежных средств в сумме 8,5 тыс.руб. на создание отчета является нецелевым использованием выделенных средств, в неустановленные Постановлением ТГД от 21.12.2005г. № 325 «О бюджете городского округа Тольятти   на   2006г.» (ред. от 20.12.2006г. № 604) сроки.

В соответствии с п.2 ст. 78 БК РФ денежные средства в сумме 8,5 тыс.руб. подлежат возврату в бюджет городского округа Тольятти.

2.1.2. В 2007 году Департаментом проведен открытый аукцион на поставку компьютерной техники для оснащения бизнес-инкубатора. Согласно протоколу от 27.11.07г. №а-2/2007 аукцион признан несостоявшимся, так как участвовал один претендент ООО «Компания Прайд», другие компании на аукцион не явились. Муниципальный контракт заключен с ООО «Компания Прайд» 12.12.07г. № 2564 на сумму 2 150,0 тыс.руб. с приложением спецификации компьютерной техники.

Оплата по контракту произведена заказчиком  24.12.07г. в сумме 2 150,0 тыс.руб. на основании акта приема-передачи товарно-материальных ценностей, подписанного Департаментом 24.12.07г

Департаментом     заключен    договор    складского    хранения    от    25.12.07г.    № 1    с

ООО «Компания Прайд» на хранение полученной компьютерной техники для оснащения бизнес-инкубатора сроком до 25.02.08г. Акт приема-передачи компьютерной техники от 25.12.08г., переданной на хранение, и акт приема-передачи компьютерной техники от 28.12.07г., полученной Департаментом с хранения, по нескольким позициям не соответствует акту приема-передачи техники, подписанному Департаментом 24.12.07г. (см. Таблицу № 3 акта).

По данному вопросу Департаментом представлено пояснение: «В акте приема-передачи от 28.12.07г. товарно-материальных ценностей  и в приложении №1 к договору №1 складского хранения от 25.12.07г. допущена техническая ошибка в наименовании системной платы, что привело к технической ошибке в инвентарной карточке группового учета объектов основных средств» (см. Приложение № 1 к акту).

2.1.2.1. Согласно инвентарной карточке от 28.12.07г. № 3 группового учета основных средств Департаментом на учет поставлены основные средства, указанные в договоре хранения (см. Таблицу № 3 акта).

В ходе проверки был произведен осмотр фактически полученной Департаментом компьютерной техники и составлены акты б/н от 23.05.08г., от 24.05.08г. (см. Приложения № 2,3 к акту).

При осмотре выявлены случаи несоответствия позиций, указанных в акте приема-передачи техники, подписанного Департаментом 24.12.07г., и фактически поставленной техники

(см. Таблицу № 4 акта).

Исходя из вышеизложенного, основные средства приняты к учету в Департаменте в нарушение п.19, п.20 Приказа Минфина РФ от 10.02.06г. № 25н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету», а именно инвентарная карточка учета основных средств не соответствует акту приема-передачи техники. В нарушение  п.3 ст.1, ст.3 гл.1  Федерального  Закона  «О бухгалтерском учете»  от 21.11.1996г. № 129 (с изменениями) сформирована недостоверная информация об учете основных средств, полученных Департаментом.

2.1.2.2. В соответствии со ст. 432 ГК РФ при заключении муниципального контракта между заказчиком и поставщиком достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. В нарушение ст. 456, ст. 467 ГК РФ поставщик фактически передал товар в ассортименте не указанном в спецификации к муниципальному контракту, тем самым нарушил  условия муниципального контракта  (см. таблицу № 3 акта).

В связи с тем, что поставщик предоставил заявку на участие в аукционе с заведомо недостоверными сведениями о возможности поставки компьютерной техники в ассортименте, указанном  заказчиком,  заказчик  в  соответствии  с п.8 ст.9, п.1, п.6 ст.12  Федерального закона

№ 94-ФЗ может обратиться в суд с просьбой о расторжении муниципального контракта и признании аукциона судом недействительным.

За нарушение исполнения муниципального контракта, а именно изменения условий контракта, предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 7.32 Кодекса РФ об административных   правонарушениях   от    30.12.01г.   № 195-ФЗ   (в  ред.   закона   от   24.07.07г.

№ 218-ФЗ).

На основании вышеизложенного, со стороны Департамента отсутствовал контроль за выполнением норм, установленных Федеральным законом № 94-ФЗ, и условий выполнения муниципального контракта.

В связи с тем, что поставщиком не выполнены условия муниципального контракта, оплата   денежных средств Департаментом поставщику в сумме 2 150,0 тыс.руб. является неправомерной.

2.1.2.3. На момент проверки компьютерная техника, полученная по муниципальному контракту от 12.12.07г. № 2564 на сумму 2 150,0 тыс.руб., находится в помещении отдела предпринимательства и туризма Департамента. По данному вопросу Департаментом дано пояснение: «ремонт первого пускового комплекса бизнес-инкубатора должен был завершиться в апреле-мае 2008 г.» (см. Приложение №2 к акту).

В нарушение п.2 ст. 163 БК РФ бюджетные денежные средства в сумме 2 150,0 тыс.руб. неэффективно использованы.

В нарушение ст. 159 БК РФ Департаментом потребительского рынка и предпринимательства мэрии г.о. Тольятти не осуществляется должный контроль за  использованием бюджетных средств.

Выводы по результатам проверки:

1. Нецелевое использование, выделенной субвенции в сумме 8,5 тыс.руб. {п.2.1.1. }

2. В соответствии с п.2 ст. 78   БК   РФ   денежные   средства   в   сумме 558,5 тыс.руб. (550,0тыс.руб.+8,5тыс.руб.) подлежат возврату в бюджет городского округа Тольятти в связи с нецелевым использованием и не использованием в установленные сроки. {п.2.1.1. }

3. В    нарушение   п.2 ст.   163 БК РФ   оплата   бюджетных   денежных   средств   в  сумме

2 150,0 тыс.руб. является неправомерной и неэффективно использованной. {п. 2.1.2.2., п.2.1.2.3.}

4. В нарушение ст.159 БК РФ Департаментом потребительского рынка и предпринимательства мэрии г.о. Тольятти не осуществляется должный контроль за использованием бюджетных средств. {п.2.1.2.3.}

5. В нарушение  п.3 ст.1, ст.3 гл.1  Федерального  Закона  «О бухгалтерском учете»  от 21.11.1996г. № 129 (с изменениями) сформирована недостоверная информация об учете основных средств, полученных Департаментом. {п.2.1.2.1.}

По результатам проверки Департаментом представлен в КСП Думы г.о.Тольятти протокол разногласий (вх.от 03.06.08г. № 807). (см. Приложение № 1 к отчету). Возражения не приняты КСП.

Предложения по результатам проверки:

Мэрии городского округа Тольятти (А.Н. Пушков):

1. Эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением.

2. Осуществлять должный контроль  за  использованием бюджетных средств соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов РФ.