###### Отчет

по проверке эффективного использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение МП «Управляющая компания № 3», в 2007-2008 годах.

1. Основание для проведения проверки: решение Думы городского округа Тольятти от 18.03.2009г. № 15 «О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на  II квартал 2009 года».

2. Цель проверки: использование муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение МП «Управляющая компания № 3» , в 2007-2008 годах.

3. Предмет проверки: муниципальные контракты, финансовые и иные документы и определение их соответствия законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации, муниципальным правовым актам городского округа Тольятти по вопросу использования муниципального имущества, расчетно-платежные и иные первичные документы, бухгалтерская отчетность.

4. Объект проверки: МП «Управляющая компания № 3»

5. Срок проведения проверки:      начало проверки             01.04.2009г.

окончание проверки      16.06.2009г.

6. Результаты проверки.

6.1. МП городского округа  Тольятти «Управляющая компания № 3» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Распоряжением мэра г. Тольятти от 20.05.2003г. № 1222-1/р, согласованного с Руководителем департамента энергетики, ЖКХ и связи мэрии г. Тольятти, Директором Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Тольятти.

МП городского округа Тольятти «Управляющая компания № 3» (в дальнейшем именуемое Предприятие) создано в порядке реорганизации в форме  слияния МЖРЭП № 10, МЖРЭП № 11, МЖРЭП № 12 в соответствии с распоряжением мэра г. Тольятти от 20.05.2003 г. № 1222-1/р.

Учредителем Предприятия  является муниципальное образование – городской округ Тольятти в лице мэрии  г. Тольятти.

Место нахождения Предприятия: 445011, Самарская область, городской округ Тольятти,

ул. Карла Маркса, 30.

Основным видам деятельности Предприятия является: исполнение функций управляющей компании по планированию, эксплуатации, организации жилищно-коммунального обслуживания и капитального ремонта жилого и нежилого фондов и объектов соцкультбыта.

Штатная численность работников МП г. Тольятти «Управляющая компания № 3» за 2007 г. составила 522,7 чел., за 2008 г. составила 597 чел.

6.2. Договором от  27.07.2004 г. № 171-ХЦ «О передаче муниципального имущества г. Тольятти в полное хозяйственное ведение», заключенным между Комитетом по управлению имуществом г. Тольятти и Предприятием, распоряжениями первого заместителя мэра  г. Тольятти от 27.12.2004 г. № 3273-2/р, от 24.06.05 г. № 1763-2/р, от 12.05.05 г. № 1264-2/р, от 15.12.05 г. № 3613-2/р, от 05.07.05 г.  № 1885-2/р, от 15.12.05 г.  № 3608-2/р,  распоряжением мэра г. Тольятти от 11.08.05 г.

№ 2252-1/р, постановлениями мэра г.о. Тольятти от 03.02.06 г. № 236-1/П, от 16.02.06 г. № 670-1/п, от 21.02.06г. № 815-1/п за Предприятием закреплены на праве хозяйственного ведения 10 объектов муниципального имущества (нежилые помещения) общей площадью 3 644,3 кв.м.

6.3. На 01.01.2007 г. общая площадь недвижимого имущества (нежилых помещений), находящегося  на  балансе  Предприятия  составляла  3 644,3 кв.м.  балансовой  стоимостью

2 989,6 тыс. руб., остаточной стоимостью 2 799,0 тыс. руб.

В течение 2007 года балансовая стоимость недвижимого имущества увеличилась на 172,4 тыс.руб. за счет проведения капитального ремонта в здании по адресу: Молодежный б-р, 9А.

Таким образом, на 01.01.2008 г. общая площадь недвижимого имущества (нежилых помещений), находящегося на балансе Предприятия составляла 3 644,3 кв.м. балансовой стоимостью  3 162,0 тыс. руб., остаточной стоимостью  2 844,8 тыс. руб.

В 2008  году  постановлениями  мэра  г.о.  Тольятти  от 11.06.2008 г. № 1342-1/п,  от 11.07.08 г.

№ 1705-1/п, от 07.08.2008 г. № 2015-1/п за Предприятием дополнительно закреплены нежилые помещения общей площадью 1 400,6 кв.м.

На основании постановления мэра г.о. Тольятти от 30.07.08 г. № 1881-1/п «О перераспределении муниципального имущества», в связи с ходатайством Предприятия, изъято из хозяйственного ведения нежилое помещение – насосная станция ливневых стоков, площадью 425,9 кв.м., расположенных по адресу: ул. Баныкина, 45.

Указанное помещение по актам о приеме-передаче здания (сооружений) от 14.11.08 г. № 1, 2 передано МП г.о. Тольятти «Департамент ЖКХ».

На 01.01.2009 г. общая площадь недвижимого имущества, находящегося на балансе Предприятия, составляла 3 979,2 кв.м. балансовой стоимостью 5 544,2 тыс. руб., остаточной стоимостью 5 350,1 тыс. руб.

6.3.1.   Помещения  по  адресам:  ул. К. Маркса, 16 А,  ул. Ленинградская 10,  ул. К. Маркса, 30,

ул. К. Маркса,56, ул. Ленинградская, 19 использовались Предприятием под участки для работы с населением.

За период с августа 2008 г. по декабрь 2008 г. на данных площадях, кроме МП г. Тольятти «Управляющая компания № 3», располагалось ООО «Управляющая компания № 3».

Однако, Предприятием договор аренды на вышеуказанные помещения с ООО «Управляющая компания №3» не заключен.

Арендные платежи за использование муниципального имущества от ООО «Управляющая компания № 3» за период с августа по декабрь 2008 г. не поступали, что свидетельствует о неэффективном использовании муниципальной собственности и приводит к потере доходов Предприятия.

6.3.2. Помещения по адресам: Комсомольское шоссе, 22 А, Комсомольское шоссе, 28, ул. К. Маркса, 40А Предприятием сдавались в аренду. Нарушений не установлено.

6.3.3. В 2008 году Предприятием продано недвижимое имущество, закрепленное за предприятием на праве хозяйственного ведения, расположенное по адресам: Комсомольское шоссе, 22А (водогрязелечебница), Комсомольское шоссе, 28 (пищеблок), ул. Ленина, 57Б, ул. Мира, 58 А (общественные уборные). Стоимость имущества составила 3 299,9 тыс.руб. (с НДС).

Средства, полученные от продажи нежилых помещений, направлены на приобретение основных средств:

-автогидроподъемника  ЗИЛ 433362  в кол-ве 1 ед. по цене 2 050,8 тыс.руб.;

-автомобиль ГАЗ САЗ 3507-01 в кол-ве 1 ед. по цене 451,7 тыс.руб.;

-автомобиль УАЗ 390944 в кол-ве 2 ед. по цене 264,4 тыс.руб. на сумму 528,8 тыс.руб.

В результате проверки использования нежилых помещений, установлено, что в 2007 г. Предприятием из переданных в хозяйственное  ведение нежилых помещений общей площадью 3 644,3 кв.м. использовалось для ведения хозяйственной деятельности 2 799,8 кв.м., или 77% от общей площади.

В 2008 г. Предприятием из переданных в хозяйственное  ведение нежилых помещений общей площадью 3 979,2 кв.м. использовалось для ведения хозяйственной деятельности 3 666,9 кв.м., или 92% от общей площади.

Передача нежилого помещения по адресу ул. К.Маркса, 40А в хозяйственное ведение МП г.Тольятти «Управляющая компания № 3» является неэффективным использованием муниципальной собственности, т.к. данное помещение не является необходимым для осуществления Предприятием уставной деятельности. Экономического обоснования необходимости передачи муниципального имущества - нежилого помещения по адресу ул. К.Маркса, 40А в хозяйственное ведение Предприятию Департаментом по управлению муниципальным имуществом не осуществлялось.

6.4. По состоянию на 01.01.2007 г.  балансовая  стоимость  основных  средств  (движимого имущества),  находящихся  в  хозяйственном  ведении  Предприятия,  составила  7 646,1 тыс.руб.

В 2007 году принято на баланс Предприятия основных средств на сумму 143,5 тыс.руб. (газонокосилка 1 ед., принтер 2 ед.,  набор офисной мебели 1ед., стойка для документов 2 ед., кассовый аппарат 1 ед., сплит –система 2 ед.)

В течение 2007 г. выбыло основных  средств на сумму 1 674,4 тыс.руб., в т.ч.:

-продажа основных средств на сумму 65,2 тыс.руб.

-списание на сумму 86,9 тыс.руб.

-прекращение права хозяйственного ведения объектами –  1 522, 3 тыс.руб.

В связи с производственной необходимостью и на основании писем Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии г.о. Тольятти Предприятие произвело продажу автотранспорта в количестве двух единиц на общую сумму 65,2 тыс.руб.

Средства, полученные от продажи автотранспорта, направлены на приобретение следующих основных средств:

-сплит-система настенного типа в кол-ве 1 ед. по цене 21,2 тыс.руб.;

-газонокосилка в кол-ве 1 ед. по цене 21,6 тыс.руб.;

-набор офисной мебели на сумму 10,6 тыс.руб.;

-кассовый аппарат в кол-ве 1 ед. по цене 11,4 тыс.руб.

Предприятием в соответствии с письмом Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии г.о. Тольятти произведено списание основных средств на сумму 86,9 тыс.руб.

На основании Распоряжения первого зам.мэра г.о.Тольятти от 21.09.2007 г. № 6403-2/р изъяты из хозяйственного ведения МП г. Тольятти «Управляющая компания № 3» и переданы МП г.о. Тольятти «Департамент ЖКХ» объекты, расположенные на пляже Центрального района, балансовой стоимостью 1 522,3 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2008 г. балансовая стоимость основных средств (движимого имущества), находящихся в хозяйственном ведении Предприятия, составила 7 652,4 тыс.руб.

В 2008 г. на баланс Предприятия принято основных средств на сумму 3 129,7 тыс.руб.

В течение 2008 г. списано основных  средств на сумму 719,4 тыс.руб.

На основании Распоряжения первого зам.мэра г.о.Тольятти от 21.09.2007 г. № 6403-2/р изъято из хозяйственного ведения МП «Управляющая компания № 3» и передано МП г.о. Тольятти «Департамент ЖКХ» оборудование насосной станции балансовой стоимостью 364,2 тыс.руб.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2009 г. балансовая стоимость основных средств (движимого  имущества),   находящихся   в   хозяйственном   ведении  Предприятия,   составила

10 104,7 тыс.руб.

В 2007-2008 гг. Предприятием проводились инвентаризации основных средств по состоянию на 01.10.07 г., 01.10.08 г., согласно Приказам директора от 17.09.07 г. № 61, от 23.09.08 г. № 64 нарушений не установлено.

Справочно: в настоящее время ООО «Управляющая компания № 3» пользуется движимым имуществом (основными средствами), закрепленным  на  праве  хозяйственного ведения за МП  г. Тольятти «Управляющая компания №3», без оформления договора аренды.

6.5. За проверяемый период 2007-2008 гг. финансово-хозяйственная деятельность МП г.Тольятти «Управляющая компания № 3» была прибыльной.

6.5.1. По данным «Отчета о прибылях и убытках», финансовый результат Предприятия за 2007 год  характеризуется следующими показателями:

-прибыль до налогообложения - 1 235,0  тыс. руб.,

-чистая прибыль предприятия - 939,0 тыс.руб.

В соответствии с «Положением о порядке уплаты в бюджет г.о. Тольятти прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями г. о. Тольятти», утвержденным постановлением мэра г. Тольятти от 16.09.05 г. №132-1/п, Предприятию установлено отчисление от прибыли за использование муниципального имущества в размере 30%.

Предприятие произвело отчисление от прибыли за 2007 г. за использование муниципального имущества на счет мэрии городского округа Тольятти в сумме 282,0 тыс.руб., а также пени за просрочку платежа по отчислению части прибыли за 2007 г. в общей сумме 280,8 тыс.руб.

6.5.2. По данным «Отчета о прибылях и убытках», финансовый результат Предприятия за 2008 г. характеризуется следующими показателями:

-прибыль до налогообложения - 5 696,0  тыс. руб.,

-чистая прибыль предприятия - 3 085,0 тыс.руб.

Предприятие произвело отчисление от прибыли за 2008 г. за использование муниципального имущества (30%) на счет мэрии г. Тольятти в сумме 925,6 тыс.руб.

6.6. Предприятие осуществляет ведение бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме, с применением автоматизированной системы учета.

В нарушение п.4 ст.8 ФЗ РФ от 21.11.1996г. (с изменениями) № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» на Предприятии не ведется синтетический учет расходов по счету 20 «Основное производство». Сопоставить данные синтетического и аналитического учета расходов по счету 20 не представляется возможным.

В 2007 г. в общей сумме затрат, относимых на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, значительную долю составляют расходы на оплату труда и материальные затраты.

Затраты на оплату труда составили 69 325,0 тыс.руб., или 52% от общих расходов. Материальные затраты составили 56 592,0 тыс.руб., или 42% от общих расходов, из них: т/энергия, вода, канализация, газ, вывоз ТБО, обслуживание лифтов – 33 560,0 тыс.руб. или 60%; оплата работ  подрядным  организациям  за  ремонтные  работы,  материалы,  прочие  затраты –

23 032,0 тыс.руб. или 40%.

В 2008 г. в общей сумме затрат, относимых на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, значительную долю составляют материальные затраты.

В 2008 г. материальные затраты увеличились более чем в 5 раз по сравнению с 2007 г., в связи с увеличением количества обслуживаемых домов МП г. Тольятти «Управляющая компания № 3», переданных от МП г. Тольятти «Департамент ЖКХ».

Материальные затраты составили 279 362,0 тыс.руб., или 42% от общих расходов, из них: т/энергия, вода, канализация, газ, вывоз ТБО, обслуживание лифтов – 247 700,0 тыс.руб. или 88%; материалы,  оплата  работ  подрядным  организациям  за  ремонтные  работы,  прочие  затраты –

31 662,0 тыс.руб. или 12%.

За проверяемый период, согласно представленным документам, предприятием  в материальные затраты также включены расходы по выполнению работ в рамках муниципальных контрактов.

6.7. В ходе выборочной проверки порядка заключения и исполнения муниципальных контрактов выявлены следующие нарушения.

6.7.1. За Предприятием на праве хозяйственного ведения закреплены 3 (три) общественные уборные, расположенные по адресам: ул. Ленинградская,53Б, ул. Мира,58А, ул. Ленина,57Б.

В 2007 г. на содержание вышеназванных нежилых помещений с Предприятием заключен муниципальный контракт.

Муниципальный контракт от 09.06.07 г. № Д-290/Ц-116/1322 заключен с мэрией г.о. Тольятти в лице руководителя управления городского хозяйства на выполнение работ по содержанию общественных туалетов на сумму 364,0 тыс.руб.

Однако, управлением городского хозяйства неправомерно проведен конкурс и заключен муниципальный контракт, т.к. данные помещения исключены из реестра муниципальной собственности и закреплены на праве хозяйственного ведения за МП г. Тольятти «Управляющая компания № 3».

Отношения, связанные с содержанием данных помещений, не является предметом регулирования Федерального Закона от 21.07.05 г. № 94-ФЗ (с изменениями) «О размещении заказав на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

Расходы на содержание объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения, должно нести Предприятие.

На основании изложенного, денежные средства в сумме 364,0 тыс.руб. на содержание общественных туалетов, управлением городского хозяйства мэрии г.о. Тольятти в 2007 г. перечислены  Предприятию неправомерно.

В 2008 году согласно Постановлению мэра г.о. Тольятти от 12.09.08 г. № 2331-п/1 «Об утверждении перечня получателей субсидий муниципальных предприятий, имеющих в хозяйственном ведении муниципальные общественные туалеты, на возмещение затрат по их содержанию на 2008 год» Предприятие утверждено получателем субсидии на 2008 г. в сумме 479,0 тыс.руб.

Мэрия г.о. Тольятти в лице руководителя департамента городского хозяйства заключила с Предприятием договор субсидии от 12.09.08 г. № 1199-2.5/д на возмещение затрат по содержанию общественных туалетов.

Платежными поручениями № 211 от 30.09.08 г., № 2634 от 31.12.08 г. мэрия г.о. Тольятти перечислила Предприятию субсидию в общей сумме 479,0 тыс. руб.

На 01.01.08 г. на балансе МП  г. Тольятти «Управляющая компания № 3» находились общественные туалеты по адресам: ул. Ленинградская,53Б, ул. Мира,58А, ул. Ленина,57Б.

В апреле 2008 г. Предприятие произвело продажу двух общественных туалетов по адресам:

ул. Мира,58А, ул. Ленина,57Б.

Таким образом, с января по апрель 2008 г. Предприятие осуществляло содержание 3-х общественных туалетов, с мая по декабрь 2008 г. осуществляла содержание одного общественного туалета по адресу ул. Ленинградская, 53Б.

В представленной смете затраты по содержание общественных туалетов на 2008 г. расходы отражены в сумме 479,0 тыс.руб., в.ч. з/плата (МОП, РТР, упр.персонал) – 148,2 тыс.руб., ЕСН – 38,9 тыс.руб., хозяйственные расходы – 10,4 тыс.руб., коммунальные услуги – 190,9 тыс.руб., амортизация ос 17,9 тыс.руб., НДС 18% - 73,1 тыс.руб.

Произведенной проверкой фактических затрат по содержанию общественных туалетов в 2008 г. установлено, что согласно представленным первичным документам (приказы директора, ведомости по начислению заработной платы, банковские документы) фактические расходы составили в сумме 263,3  тыс.руб.

Данные об исполнении сметы затрат по содержанию общественных туалетов в 2008 г. представлены в таблице (см. п. 4.1. Акта).

За 2008 год согласно первичным документам, фактические расходы по коммунальным платежам составили в общей сумме 99,5 тыс.руб.

Предприятие не производило оплату коммунальных платежей по общественному туалету по адресу ул. Ленина, 57Б.

Таким образом, исполнение сметы расходов по содержанию общественных туалетов в 2008 г., направляемой в Департамент городского хозяйства не соответствует данным бухгалтерского учета на сумму 263,3 тыс. руб.

В соответствии со ст. 289 БК РФ использование бюджетных средств на цели, не предусмотренные соответствующими условиями их получения, определенным бюджетом, признаются  нецелевым  использованием  бюджетных  средств:  денежные  средства  в  сумме

263,3 тыс.руб. использованы не по целевому назначению.

В 2007 г. Предприятие заключило договор от 10.12.07 г. № Ц-214а с ООО «Ремстрой №3» на выполнение работ по ремонту общественных туалетов, расположенных  по адресам: ул. Ленинградская, 53Б, ул. Мира,58А. на сумму 148,3 тыс.руб.

Согласно актам выполненных работ от 29.12.07 г. № 1-3, работы выполнены на одном объекте по адресу ул. Ленинградская,53Б на общую сумму 148,3 тыс.руб.

Во время проверки был проведен визуальный осмотр выполненных работ по ремонту общественного туалета, расположенного по адресу: ул. Ленинградская, 53Б.

В результате установлено, что фактическое выполнение работ не соответствует работам, включенным в акты выполненных работ (не установлены: санитарные приборы (раковины); смесители;  плинтуса из плиток керамических; блоки внутренних дверных проемов, светильники с лампами накаливания, плитки керамические для полов и стен, наличники из древесины и др.)

В вышеназванном общественном туалете проведены работы по ремонту облицовочной плитки. Работы проведены согласно договору подряда № 236 от 01.09.08 г., заключенному Предприятием с гражданином Муратовым Р. И. на сумму 7,5 тыс.руб. (акт выполненных работ от 30.09.08 г.)

В результате, денежные средства в общей сумме 148,3 тыс.руб. необоснованно перечислены Предприятием в ООО «Ремстрой № 3», т.к. выполнение фактических работ не соответствует актам выполненных работ.

6.7.2. За Предприятием на праве хозяйственного ведения закреплено здание насосной станции ливневых стоков площадью 425,9 кв.м. по адресу: г.Тольятти, ул. Баныкина, 45.

Муниципальный контракт от 04.02.08 г. № Д-63/Ц-33/429-2.5/д заключен с мэрией г.о. Тольятти в лице руководителя Департамента городского хозяйства и экологии на выполнение работ для нужд  г.о.  Тольятти  по содержанию  ливневой  канализации  и насосной станции на сумму

1 712,0 тыс.руб.

Однако, управлением городского хозяйства неправомерно проведен конкурс и заключен муниципальный контракт, т.к. данные помещения исключены из реестра муниципальной собственности и закреплены на праве хозяйственного ведения за МП г.Тольятти «Управляющая компания № 3».

Расходы на содержание данного объекта, закрепленного на праве хозяйственного ведения, должно нести Предприятие.

На основании изложенного, денежные средства в сумме 1 712,0 тыс.руб. по содержанию ливневой  канализации  и насосной станции, Департаментом городского хозяйства и экологии мэрии г.о. Тольятти в 2008 г. перечислены  Предприятию неправомерно.

Произведенной  проверкой  расходования  вышеназванных  средств  установлено,  что  согласно

п. 4.3.1 муниципального контракта от 04.02.08 г. № Д-63/Ц-33/429-2.5/д подрядчик обязуется выполнить работы своими силами, материалами и средствами.

Однако, в нарушение вышеназванного пункта муниципального контракта, указанные виды работ Предприятие передало субподрядной организации – ООО «Комфорт» по договору № Ц-52от 20.03.08 г. Стоимость работ по договору составляет 1 158,6 тыс.руб.

Таким образом, Предприятие без основания передало выполнение работ по муниципальному контракту фирме ООО «Комфорт», явившись посредником в получении бюджетных средств.

Вместе с тем, сведения, содержащиеся в актах выполненных работ за 2008 г., направляемых в Департамент городского хозяйства, не соответствуют данным бухгалтерского учета.

Данные об исполнении сметы по содержанию ливневой  канализации  и насосной станции за 2008 г. представлены в таблице (см. п. 4.2. Акта).

Так, в смету расходов  включены расходы по оплате труда  работников Предприятия в сумме  447,0 тыс.руб.; накладные расходы (от ФОТ) и плановые накопления (от ФОТ), в общей сумме 549,7 тыс.руб.

Однако, по данным бухгалтерского учета, фактические  расходы по оплате труда Предприятием не производились.

Также в смету расходов включены затраты по электроэнергии в сумме  454,1 тыс. руб., а по данным бухгалтерского учета фактически расходы составили в сумме 179,4 тыс. руб., т.е. завышены на 274,7 тыс. руб., в смете расходов не учтена амортизация здания насосной станции в сумме 35,0 тыс. руб.

В результате анализа исполнения сметы по содержанию ливневой канализации и насосной станции на 2008 году установлено, что по данным бухгалтерского учета фактические расходы Предприятия по содержанию ливневой  канализации  и насосной станции составили в общей сумме 214,4 тыс.руб. (коммун. услуги- 179,4 тыс.руб. оплата МУП ПО КХ; амортизация здания насосной станции за 2008 г. – 35,0 тыс.руб.)

Кроме  того,  Предприятие  перечислило  ООО  «Комфорт»  денежные  средства  в сумме

1158,6 тыс.руб. по содержанию ливневой  канализации  и насосной станции.

Таким образом, расходы на выполнение работ по содержание ливневой канализации и  насосной станции в 2008 г. необоснованно завышены на 339,0 тыс.руб.(без подтверждающих документов) и составили 1 373,0 тыс.руб. (ООО «Комфорт» 1 158,6 тыс. руб. + коммун. услуги- 179,4 тыс.руб. оплата МУП ПО КХ + амортизация здания насосной станции за 2008 г. – 35,0 тыс.руб.)

6.7.3. Муниципальный контракт от 21.01.08 г. № Д-28/Ц-6/71-2.5/д заключен с мэрией г.о. Тольятти в лице руководителя Департамента городского хозяйства и экологии на выполнение работ для  нужд  г.о.  Тольятти  по  содержанию   остановок  общественного  транспорта  на  сумму

908,4 тыс.руб.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято решение о допуске к участию в конкурсе и признания участником конкурса только МП г. Тольятти «Управляющая компания № 3».

В Протоколе № 87/2 отмечено, что на Предприятии имеется приемлемое количество квалифицированных кадров и имеется достаточное количество опыта работы, так как п. 4.3.1 муниципального контракта предусмотрено выполнение работ своими силами, материалами и средствами.

Однако Предприятие не выполнила указанные виды работ своими силами, а передало субподрядной организации – ООО «Комфорт» (участнику, который не был допущен к конкурсу).

В нарушение п.4.3.1 вышеуказанного муниципального контракта Предприятием заключен договор № Ц-36 от 14.02.08 г. с ООО «Комфорт» на выполнение работ по содержанию остановок общественного транспорта Центрального района. Стоимость работ по договору – 908,4 тыс.руб.

Таким образом, исполнителем данных работ в 2008 г. являлась фирма ООО «Комфорт».

Предприятием необоснованно перечислены денежные средства в сумме 908,4 тыс.руб. на выполнение муниципального контракта.

6.8. По состоянию на 01.01.09 г. дебиторская задолженность составила 75 553,7 тыс.руб.

В общей сумме дебиторской задолженности наибольший удельный вес занимает задолженность населения по оплате коммунальных услуг – 71% (53 741,9 тыс.руб.)

Сумма кредиторской задолженности МП г. Тольятти «Управляющая компания № 3» по состоянию на 01.01.09 г. составила 77 732,3 тыс.руб.  в т.ч.:

В общей сумме кредиторской задолженности Предприятия по состоянию на 01.01.09 г. задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 92% (71 869,6 тыс. руб.), перед бюджетом 1% (718,0 тыс. руб.), по оплате труда – 4% (3 210,8 тыс. руб.), перед внебюджетными фондами – 3% (1 933,9 тыс. руб.)

Выводы по результатам проверки:

1. Бюджетные средства в сумме 263,3 тыс.руб., выделенные по договору субсидии от 12.09.08 г. № 1199-2.5/д на возмещение  затрат по содержанию общественных туалетов, использованы не по целевому назначению. {п.6.7.1.}

2. Денежные средства в сумме 2 076,0 тыс. руб. (364,0 тыс. руб. на содержание общественных туалетов + 1 712,0 тыс. руб. на содержание ливневой  канализации  и насосной станции) Департаментом городского хозяйства и экологии мэрии г.о. Тольятти перечислены Предприятию неправомерно. {364,0 тыс. руб. п.6.7.1. + 1 712,0 тыс. руб. п. 6.7.2.}

3. В нарушение Порядка предоставления в аренду недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения, утвержденного постановлением первого заместителя мэра г. Тольятти от 24.02.2004г. № 19-2/п (с изменениями) Предприятием не заключен договор аренды с ООО «Управляющая компания №3» на использование   помещений   (ул.  К. Маркса,  16 А,  ул.  Ленинградская 10,   ул.  К. Маркса, 30,

ул. К. Маркса,56, ул. Ленинградская, 19) для расчетно-кассового обслуживания {п.6.3.}

4. Предприятием безвозмездно передано муниципальное имущество (движимое и недвижимое),  закрепленное  на  праве  хозяйственного  ведения,  ООО «Управляющая компания

№ 3», без согласия собственника и без оформления договора аренды.

Предложения

Мэрии городского округа Тольятти (А.Н. Пушков):

1. В соответствии с требованиями ст. 289 БК РФ рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности за нецелевое использование бюджетных средств руководителя МП г.о. Тольятти «Управляющая компания № 3» в сумме 263,3 тыс. руб.

2. Осуществлять контроль за использованием муниципального имущества в соответствии с положениями муниципальных правовых актов.

3. Осуществлять контроль за использованием бюджетных средств в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

МП г.о. Тольятти «Управляющая компания № 3»:

1. Эффективно использовать муниципальное имущество в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Заключить договор аренды с ООО «Управляющая компания № 3».

3. Привести бухгалтерский учет  в  соответствие  с  требованиями  Законодательства.