# Отчет

- по проверке использования бюджетных средств, выделенных Департаменту градостроительной деятельности и землепользования мэрии на объекты капитального строительства в 2009 году.

Основание для проведения проверки: решение Думы городского округа Тольятти от 25.12.2009г. №197 «О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на I квартал 2010 года».

Цель проверки: целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных Департаменту градостроительной деятельности и землепользования мэрии на объекты капитального строительства в 2009 году.

Предмет проверки: средства бюджета городского округа, выделенные Департаменту градостроительной деятельности и землепользования мэрии на объекты капитального строительства в 2009 году, муниципальные контракты, финансовые и иные документы и определение их соответствия законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации, муниципальным правовым актам городского округа Тольятти по вопросу использования бюджетных средств, расчетно-платежные и иные первичные документы.

Объект проверки:

Департамент градостроительной деятельности и землепользования мэрии городского округа Тольятти (Департамент).

Срок проведения проверки:      начало проверки            10.03.2010г.

окончание проверки       30.03.2010г.

Результаты проверки:

1. На основании решения Думы городского округа Тольятти от 17.12.2008 года №1042 «О бюджете городского округа Тольятти на 2009 год и на плановый период 2010 -2011 годов» (с изменениями) Департаменту утверждены бюджетные ассигнования в сумме 71 810,3 тыс.руб.

Согласно представленному Департаментом «Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» на 01.01.2010г. бюджетные ассигнования  на  2009 год составили 71 810,0 тыс.руб., лимиты бюджетных обязательств – 71 535,7 тыс.руб., финансирование и кассовые расходы по лицевому счету – 70 292,3 тыс.руб.

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2010 года кредиторская задолженность составила 55 000,0 тыс.руб., в т.ч. ЖСК «Домстрой» - 55 000,0 тыс.руб.(мк от 19.12.2008 г. №1798-дг/5 приобретение жилых помещений (квартир) декабрь 2008г.)

Дебиторская задолженность составила 3 273,6 тыс.руб., в т.ч.:

-ПСК «Энергетик-Мастер» - 2 919,1 тыс.руб. (мк от 19.09.07г. №45/07 аванс на строительство общеобразовательных школ поз.35-ш-1 и 35-ш-2 (исковое заявление от января 2010г.);

-ООО «Риостел плюс» - 197,8 тыс.руб. (мк от 17.10.07г. №54/07 аванс на проектирование);

-ГАУ Самарской обл. «Государственная экспертиза проектов в строительстве» - 156,8 тыс.руб. (мк №1504-09/703-дг/5 предоплата за гос.экспертизу.)

Согласно постановлению мэрии городского округа Тольятти от 23.07.2009г. №1670-п/1 «Об утверждении Сводного плана муниципального заказа г.о. Тольятти на 2009 год» (с изменениями) было запланировано размещение муниципального заказа на общую сумму 70 011,5 тыс.руб.

Согласно Федеральному закону от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказав на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (Федеральный закон от 21.07.2005г. №94-ФЗ) по итогам работы за 2009 год за счет бюджетных средств муниципальный заказ был размещен на общую сумму 69 296,7 тыс.руб.

В проверяемом периоде проведение аукционов и конкурсов на мероприятия по капитальному строительству осуществлялось Управлением организации муниципальных торгов мэрии городского округа Тольятти, закупки методом «запроса ценовых котировок» на мероприятия по капитальному строительству осуществлялись Департаментом. Рассмотрение и оценка котировочных заявок проведено в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ. Нарушений не установлено.

В 2009 году финансирование мероприятий по капитальному строительству произведено в сумме 70 292,3 тыс.руб., что составляет 98,3% к утвержденным лимитам бюджетных ассигнований.

2. Выборочная проверка муниципальных контрактов, заключенных на выполнение мероприятий по капитальному строительству.

2.1. Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по адресу: ул. Олимпийская, 36, Комсомольский р-н (пос. Поволжский).

#### По данному объекту капитального строительства фактическое финансирование составило в сумме 2 752,3 тыс.руб. (полный перечень работ указан в Акте проверки), в т.ч.:

-выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства в сумме 300,0 тыс.руб. (мк от 23.06.2009 г. №666-дг/5 с ООО «Строй-комфорт плюс»).

Согласно актам выполненных работ от 25.07.09 г. №163-165, №4/666, б/н работы выполнены на сумму 300,0 тыс.руб. (восстановление дорожного покрытия, земляные работы, благоустройство территории, страхование рисков). Департаментом произведена оплата в сумме 300,0 тыс.руб. на расчетный счет ООО «Строй-Комфорт плюс». При визуальном осмотре данного объекта, проведенного 22.03.2010 года, установлено, что работы, принятые Департаментом по актам выполненных работ, проверить по факту выполнения не представляется возможным (территория находится под снегом);

-выполнение строительно-монтажных работ в сумме – 2 041,8 тыс.руб. (мк от 20.11.2009г. №1116-дг/5 с ООО «Строй-комфорт плюс»).

Согласно актам выполненных работ от 25.11.2009 г. №190-194, от 15.12.09 г. №196-200 работы выполнены на сумму 2 041,8 тыс.руб. (в пристрое здания поликлиники – стены, перегородки, кровля, вентшахты, приямки, сантехнические работы, лестницы, внутренний водосток.)

Департаментом произведена оплата в сумме 2 041,8 тыс.руб. на расчетный счет ООО «Строй-Комфорт плюс» за выполненные работы. При визуальном осмотре данного объекта, проведенного 22.03.2010 года, установлено, что работы, принятые Департаментом по актам выполненных работ, по факту выполнены.

-выполнение работ по оказанию услуг по проведению экспертизы проектной документации по данному объекту (повторная экспертиза) в сумме 156,7 тыс.руб. (мк от 23.06.2009 г. №1504-09/703-дг/5 с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве») Вышеуказанный муниципальный контракт заключен в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы проекта от 11.01.2009 года №63-5-5-0008-09 (мк от 08.09.2008г. №1244-дг/5 с ООО «Промтехпроект»).

Департаментом произведена предоплата в размере 100% в сумме 156,7 тыс.руб. на расчетный счет ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Положительное заключение государственной экспертизы получено 30.09.2009г. №63-1-5-0417-09.

2.2. Проектирование и реконструкция ДЦ «Русич»

#### По данному объекту капитального строительства фактическое финансирование составило в сумме 3 734,7 тыс.руб. (полный перечень работ указан в Акте проверки) в т.ч.:

- выполнение работ по корректировке проекта постановочного света в сумме 199,7 тыс.руб. (мк от 24.06.2009г. №670-дг/5.1 с ЗАО «АРТ-техника Северо-Запад») В соответствии с п.4.1 контракта Подрядчик обязан выполнить вышеуказанные работы в срок до 08.07.2009г. Согласно акту выполненных работ от 16.07.2009г., №1 работы выполнены на общую сумму 199,7 тыс.руб.

- выполнение комплекса строительно-монтажных работ по постановочному свету в сумме  499,0 тыс.руб. (мк от 15.12.2009г. №1252-дг/5.1 с ЗАО «АРТ-техника Северо-Запад») В соответствии с п.4.1 контракта Подрядчик обязан выполнить вышеуказанные работы в срок до 15.12.09г. Согласно актам выполненных работ от 25.12.2009г., №165, 177 работы выполнены на общую сумму 499,0 тыс.руб.

В акте проверки контрольно-счетной палаты по вопросу использования бюджетных средств, выделенных департаменту градостроительной деятельности и землепользования мэрии городского округа Тольятти на объекты капитального строительства в 2008 году от 13.07.2009г. было отмечено, что по муниципальному контракту от 12.12.2008г. №1725-дг/5, заключенному с ЗАО «АРТ-техника», в сумме 12 036,0 тыс.руб. на строительно-монтажные работы по механизации и устройству светового и звукового оборудования сцены по объекту ДЦ «Русич» результативность не достигнута (разрешение на эксплуатацию (включение) электроустановок в соответствующих службах надзора не получено).

При выездной проверке так же установлено, что световое и звуковое оборудование не эксплуатируется, т.к. до настоящего времени разрешение на эксплуатацию (включение) электроустановок в соответствующих службах надзора не получено).

Таким образом, средства бюджета в общей сумме 698,7 тыс.руб. (499,0 + 199,7) использованы в нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, закрепленного статьей 34 Бюджетного Кодекса РФ.

Выполнение работ по замечаниям пожарного аудита:

В соответствии с Постановлением мэра городского округа Тольятти от 23.07.2009г. №1670-п/1 «Об утверждении Сводного плана муниципального заказа городского округа Тольятти на 2009 год» определен способ размещения муниципальных закупок на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по замечаниям пожарного аудита – проведение аукциона на сумму 800,0 тыс.руб.

Постановлением мэра городского округа Тольятти от 13.10.2009г. №2321-п/1 «О внесении изменений в Сводный план муниципального заказа городского округа Тольятти на 2009 год» внесены изменения в способы размещения муниципальных закупок: проведение аукциона на сумму 800,0 тыс.руб. на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по замечаниям пожарного аудита заменено на 3 котировки с разбивкой по видам выполняемых работ.

Основанием по изменению способа размещения заказа явилось письмо заместителя мэра по строительству и земельным ресурсам (Трохачев Н.Г.) от 07.08.2009г. №21891-вн/5 «…в связи с необходимостью скорейшего устранения замечаний пожарного аудита на объекте «Проектирование и реконструкция ДЦ «Русич» …».

По результатам запросов котировок заключены муниципальные контракты на общую сумму 795,0 тыс.руб.:

- от 24.09.2009г. №959-дг/5.1 с ООО «Строй-Комфорт плюс» на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по замечаниям пожарного аудита в сумме 438,0 тыс.руб.

- от 24.09.2009г. №960-дг/5.1 с ООО «Строй-Комфорт плюс» на установку систем пожарной сигнализации, страхование строительных рисков в сумме 245,0 тыс.руб.

- от 29.09.2009г. №965-дг/5.1 с ООО «ЭМС Строй» на монтаж внутренних сетей э/освещения в сумме 112,0 тыс.руб. Согласно соглашению о расторжении от 20.11.2009г. стоимость фактически выполненных работ составила 66,7 тыс.руб.

В нарушение вышеуказанного постановления, данные муниципальные контракты Департаментом заключены до внесения изменений в Сводный план муниципального заказа городского округа Тольятти на 2009 год.

Следует так же отметить, что выявленные нарушения по предписанию МЧС России от 12.02.2007г. №92 (отдел ГПН Комсомольского района г.о. Тольятти), в полном объеме не устранены. Изменение способа размещения муниципального заказа не повлияло на скорейшее устранение замечаний.

По настоящее время объект ДЦ «Русич» в эксплуатацию не введен.

2.3. Строительство общеобразовательных школ поз.35-ш-1 и 35-ш-2 с общим спортивным ядром в квартале 20 Автозаводского района.

#### По данному объекту капитального строительства фактическое финансирование составило в сумме 1 554,5 тыс.руб. (полный перечень работ указан в Акте проверки), в т.ч.:

-выполнение работ по ограждению объекта в сумме – 865,3 тыс.руб. (МК от 01.12.09г. №1198-дг/5 с ИП Анпилов С.М.) на выполнение работ по ограждению объекта «Строительство общеобразовательных школ поз.35-ш-1 и 35-ш-2 с общим спортивным ядром в квартале 20 Автозаводского района. Согласно акту выполненных работ от 15.12.09 г. № 379 работы выполнены на сумму 865,3 тыс.руб. При визуальном осмотре данного объекта, проведенного 26.03.2010 года, установлено, что работы, принятые Департаментом по актам выполненных работ, по факту выполнены (см. Приложение №1).

-выполнение работ по обследованию оснований и фундаментов объекта в сумме 298,0 тыс.руб. (мк от 22.12.09 г. №1298-дг/5.1 с ООО «Простор»).

Согласно техническому заданию было определено выполнение следующих видов работ:

-выполнение технического обследования конструкций фундамента зданий;

-обследование грунтов основания фундаментов.

В заключениях от 24.12.09г. «Оценки технического состояния оснований и фундаментов недостроенных общеобразовательных школ 35-ш-1 и 35-ш-2 с общим спортивным ядром, расположенных в 20 квартале Автозаводского района г.о. Тольятти» отмечено, что: «…фактическое техническое состояние фундаментов  и несущего слоя грунта, низкое качество строительно-монтажных работ, промораживание грунтов и проявление просадочных деформаций уже на стадии строительства в результате их замачивания, рекомендуется произвести демонтаж конструкций нулевого цикла, где он выполнен, а так же срезку промерзшего грунта на возможную величину промерзания, что приведет к уменьшению просадочной толщи. Существующие геологические данные устарели (2001 год) и не могут быть использованы, в связи с этим требуется состояние геологии на всю глубину активной зоны грунта.»

3. Департаментом представлены разногласия на Акт проверки от 07.04.2010г. №148-/5.1. (см. Приложение №2).

Специалистами КСП указанные разногласия и пояснения были рассмотрены, подготовлена справка от 08.04.2010г. (см. Приложение №3). Пояснения учтены при подготовке отчета.

Выводы:

1. Бюджетные средства в сумме 698,7 тыс.руб. использованы в нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, закрепленного статьей 34 Бюджетного Кодекса РФ. (на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по постановочному свету, по корректировке проекта постановочного света по объекту ДЦ «Русич») (п. 2.2.)

Предложения мэрии городского округа Тольятти (А.Н. Пушков):

1. Эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением.

2. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств определить направления их использования с учетом приоритетности завершения объектов капитального строительства.

3. В соответствии со ст. 158 БК РФ главным распорядителям бюджетных средств осуществлять бюджетные полномочия в полном объеме.