###### Отчет

по проверке использования бюджетных средств, полученных в 2010 году и предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на долевое финансирование в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

на 2008-2010 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2007г. № 263.

Основание для проведения проверки: решения Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010г. №427«О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на I квартал 2011 года», от 16.03.2011г. №496 «О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на II квартал 2011 года».

Цель проверки: Оценка целевого и эффективного использования бюджетных средств, полученных в 2010 году и предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на долевое финансирование в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2007г. № 263.

Предмет проверки: использование бюджетных средств, полученных в 2010 году и предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на долевое финансирование в рамках областных адресных программ:

- «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2007г. №263 (с изменениями);

- «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 31.05.2010г. №214 (с изменениями).

Объект проверки: Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти, получатели субсидии (управляющие компании, товарищества собственников жилья (тсж), жилищно-строительные кооперативы (жск) – заказчики капитального ремонта.

Срок проведения проверки:         начало проверки             14.01.2011г.

окончание проверки       20.06.2011г.

Результаты проверки.

1.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон №185-ФЗ), постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2007г. №263 утверждена областная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы». В осуществление дополнительной поддержки проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском округе Тольятти в рамках государственной поддержки монопрофильных муниципальных образований постановлением Правительства Самарской области от 31.05.2010г. №214 утверждена областная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год.

Исполнителем и разработчиком программ на областном уровне является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Программами предусмотрено предоставление бюджетам городских округов, муниципальных районов, поселений Самарской области субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям услуг на возмещение затрат, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы» является наличие на территории муниципальных образований многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, и которые включены в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы (в городском округе Тольятти – 88 домов).

Критериями отбора городских округов для предоставления субсидий по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год являются:

- определение городского округа в качестве моногорода в соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции и подкомиссии по обеспечению устойчивого развития российской экономики Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 11.03.2010г. №3;

- наличие на территории городского округа многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в утвержденную органом местного самоуправления городского округа муниципальную адресную программу;

- население городского округа составляет более 700 тысяч человек.

Выполнение мероприятий программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год позволит достичь следующих результатов:

- проведение капитального ремонта 62 многоквартирных домов в городском округе Тольятти;

- увеличение доли многоквартирных домов, управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, до 20% по состоянию на 01.01.2011 года;

- увеличение доли коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале муниципальных образований не более 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Тольятти, до 80% по состоянию на 01.01.2011 года;

- увеличение доли коммерческих организаций с долей участия в уставном капитале муниципальных образований не более 25%, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, до 80% по состоянию на 01.01.2011 года.

1.2. Пункт 5 ст.15 Федерального закона №185-ФЗ содержит исчерпывающий перечень работ, на которые могут быть направлены средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах в пределах минимального объема, а именно, на:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергией, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости – ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;

- разработку проектной документации на проведение капитального ремонта;

- проведение государственной экспертизы проектной документации.

В процессе проверки установлено, что в 2010 году, как и в 2009 году, договоры на выполнении функций технического надзора заключались генеральными подрядными организациями.

Технический надзор осуществлялся следующими организациями: ГАУ «Агентство технического надзора», ЗАО «Атлантика Групп», ООО «Строй Сити», ООО «Катран».

Сумма средств, израсходованная подрядными организациями на технический надзор, в отчетных документах департамента городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти не выделена.

Согласно ч.2 ст.53 Градостроительного кодекса РФ функции технического надзора за проведением ремонта многоквартирных домов выполняется заказчиком работ при наличии соответствующей лицензии или юридическим или физическим лицом, имеющим лицензию, и наделенным соответствующими правами, на основании договора с заказчиком.

Согласно письму генерального директора Фонда по вопросу проведения технического надзора «…при проведении капитального ремонта при выявлении случаев передачи заказчиком функций технического надзора подрядной организации, Фонд будет рассматривать использованные на эти цели средства как нецелевые».

2. Постановлением мэра городского округа Тольятти от 11.09.2008г. №2325-п/1 (в редакции от 30.03.2011г.) утверждена муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008- I квартал 2011 года» (далее Муниципальная программа).

Основным разработчиком и исполнителем Муниципальной программы определен Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти.

Муниципальной программой предусмотрены следующие мероприятия:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергией, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости – ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов.

Головным исполнителем Муниципальной программы является департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти (далее Департамент).

В соответствии с Муниципальной программой Департамент:

- несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий;

- осуществляет мониторинг исполнения и подготовку предложений по корректировке мероприятий Муниципальной программы;

- представляет отчеты о ходе реализации Муниципальной программы в Министерство строительства и ЖКХ Самарской области и т.п.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 07.12.2009г. №2716-п/1 утверждены условия и критерии отбора многоквартирных домов из муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008-2010 годы» для включения в заявку на 2010 год.

Для включения многоквартирного дома в заявку используются следующие группы критериев: технические, организационные и финансовые.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.12.2009г. №2968-п/1 утвержден состав комиссии по отбору многоквартирных домов из муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008-2010 годы» для включения в заявку на предоставление финансовой поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на 2010 год.

Согласно протоколов заседаний комиссии по отбору многоквартирных домов список многоквартирных домов, претендующих на получение финансовой поддержки, ранжирован по сумме баллов в соответствии с постановлением мэрии от 29.12.2009г. №2968-п/1 и планируемыми лимитами финансирования мероприятий в рамках областных адресных программ «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы» и «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год.

Утверждены перечни домов для включения в заявку 2010 года:

- по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы» в количестве 88 многоквартирных домов на общую сумму 1 000 000,0 тыс.руб.;

- по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год в количестве 62 многоквартирных домов на общую сумму         1 000 000,0 тыс.руб.

Главой 7 Муниципальной программы на Департамент возложены задачи определения технической политики проведения комплекса работ по капитальному ремонту, осуществления общей координации и мониторинга реализации мероприятий в рамках Программы, осуществления комплексного контроля за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществления комплексного контроля за целевым использованием средств.

Приказом Департамента от 05.08.2010г. №23-пк/4.1-1.1. в целях обеспечения эффективной работы по капитальному ремонту многоквартирных домов назначены ответственные лица:

- общее руководство за ходом выполнения капитального ремонта – заместитель руководителя управления городского хозяйства Департамента Гришин Е.Н.;

- финансовая дисциплина, предоставление отчетности в Министерство строительства и ЖКХ Самарской области – заместитель руководителя Департамента Андриенкова Н.В.;

- общее руководство – руководитель управления городского хозяйства Департамента Павлов А.Е.

По каждому объекту капитального ремонта назначены ответственные за согласование физических объемов специалисты отдела ЖКХ Департамента.

3. Министерством строительства и ЖКХ Самарской области проведены открытые конкурсы по определению подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (протоколы от 07.06.2010г. по лоту №23, по лоту №8; протоколы от 02.07.2010г. по лотам №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Общая сумма финансирования капитального ремонта составила 1 982 624,3 тыс.руб., в том числе:

- по областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы объем финансирования составил 1 000 000,0 тыс.руб. (Фонд – 837 045,0 тыс.руб.; областной бюджет – 95 000,0 тыс.руб.; бюджет городского округа – 17 955,0 тыс.руб.; собственники помещений – 50 000,0 тыс.руб.)

- по областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год объем финансирования составил 982 624,3 тыс.руб. (Фонд – 822 500,0 тыс.руб.; областной бюджет – 93 350,0 тыс.руб.; бюджет городского округа – 17 643,1 тыс.руб.; собственники помещений – 49 131,2 тыс.руб.).

По результатам проведенных конкурсов определены генеральные подрядные организации на выполнение работ по капитальному ремонту:

- по областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы» (87 многоквартирных домов): ООО СК «АТП-5» - 48 многоквартирных домов; ЗАО «Волгоспецстрой» - 39 многоквартирных домов;

- по областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год (62 многоквартирных дома): ООО «Альянс Строй» - 17 многоквартирных домов; ООО «Тольяттиэлектросервис» - 13 многоквартирных домов; ООО «Технологии современного строительства», ЗАО «Волгоспецстрой», ЗАО «Тольятти Престиж» - по 7 многоквартирных домов; ООО «АТП-5» - 6 многоквартирных домов; ООО СК «Свой дом» - 5 многоквартирных домов.

В результате проведенных конкурсов сложилась экономия в сумме 49 392,9 тыс. руб. (см. Таблицу №1). Сумма фактически выполненных работ составила 454 877,5 тыс.руб. Наименования генеральных подрядчиков по данным домам, указаны в таблице №1.

Согласно постановлению мэрии городского округа Тольятти от 08.07.2010г. №1850-п/1 «О распределении полученных за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средств бюджета Самарской области и предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году между многоквартирными домами, которые включены в областную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительским кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах» распределение средств произошло без учета результатов конкурса по областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год.

Согласно информации Департамента «средства экономии будут распределены на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома на основании решения собственников жилых помещений в доме». Фактическое распределение средств экономии в информации Департамента не отражено.

Таблица №1                                                                                                                                (тыс.руб.)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Сумма капитального ремонта по результатам конкурса | Сумма капитального ремонта по постановлению мэрии от 08.07.2010г. №1850-п/1 | Экономия | Сумма выпол ненных работ | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Карла Маркса, 29 | 3 115,7 | 4 081,0 | 965,3 | 4 081,0 | ООО «Альянс Строй» |
| 2 | Ул. Коммунистическая, 79 | 3 669,8 | 4 722,0 | 1 052,2 | 4 722,0 |  |
| 3 | Ул. Космодемьянской, 3 | 4 773,2 | 5 012,0 | 238,8 | 4 822,2 |  |
| 4 | Ул. Лесная, 44 | 6 955,5 | 7 302,0 | 346,5 | 7 274,7 |  |
| 5 | Ул. Мурысева, 82 | 6 128,1 | 6 135,0 | 6,9 | 6 135,0 |  |
| 6 | Ул. Победы, 11 | 6 611,2 | 7 343,0 | 731,8 | 7 343,0 |  |
| 7 | Ул. Тополиная, 30 | 2 694,3 | 3 847,0 | 1 152,7 | 3 153,1 |  |
| 8 | Б-р 50 лет Октября, 1 | 7 241,2 | 7 383,0 | 141,8 | 7 345,7 |  |
| ООО «ЖКХ Тольятти» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Б-р Кулибина, 5 | 20 983,8 | 22 990,0 | 2 006,2 | 22 990,0 | ООО «Альянс Строй» |
| ООО «УК №1 ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Автостроителей, 70 | 9 303,4 | 11 099,0 | 1 795,6 | 10 366,1 | ЗАО «Тольятти Престиж» |
| 11 | Ул. Ворошилова, 4а | 15 525,4 | 21 451,0 | 5 925,6 | 18 134,9 |  |
| 12 | Б-р Луначарского, 16 | 16 832,1 | 18 981,0 | 2 148,9 | 17 256,1 |  |
| 13 | Ул. Реовлюционная, 16 | 12 223,8 | 13 727,0 | 1 503,2 | 11 560,7 |  |
| 14 | Ул. Свердлова, 80 | 27 557,0 | 28 266,0 | 709,0 | 25 418,6 |  |
| ООО «УК №2 ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Б-р Баумана, 2 | 8 222,0 | 9 413,0 | 1 191,0 | 9 413,0 | ООО «Технологии современного строительства» |
| 16 | Московский пр-т, 27 | 31 029,4 | 32 860,0 | 1 830,6 | 32 860,0 | ЗАО «Тольятти Престиж» |
| 17 | Ул. Революционная, 76 | 20 431,4 | 23 014,0 | 2 582,6 | 23 014,0 | ООО «Технологии современного строительства» |
| 18 | Ул. Свердлова, 37 | 20 050,1 | 23 210,0 | 3 159,9 | 23 210,0 | ЗАО «Тольятти Престиж» |
| 19 | Пр-т Ст. Разина, 32 | 24 201,7 | 27 195,0 | 2 993,3 | 27 195,0 | ООО «Технологии современного строительства» |
| 20 | Пр-т Ст. Разина, 34 | 24 317,5 | 27 205,0 | 2 887,5 | 27 205,0 | ООО «Технологии современного строительства» |
| ООО «УК №3» г.о. Тольятти |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул. Жилина, 58 | 4 836,0 | 6 402,0 | 1 566,0 | 5 736,0 | ООО «Тольяттиэлектросервис» |
| 22 | Ул. Ленина, 89 | 3 873,8 | 4 858,0 | 984,2 | 4 418,8 | ООО «Тольяттиэлектросервис» |
| 23 | Ул. Ленинградская, 50 | 4 860,2 | 4 922,0 | 61,8 | 4 311,9 | ООО «Альянс Строй» |
| 24 | Ул. Советская, 87 | 8 578,0 | 10 580,0 | 2 002,0 | 10 518,5 | ООО «Тольяттиэлектросервис» |
| 25 | Ул. Ушакова, 28 | 14 387,6 | 15 752,0 | 1 364,4 | 14 891,5 | ООО «Тольяттиэлектросервис» |
| 26 | Ул. Ушакова, 45 | 3 975,9 | 4 773,0 | 797,1 | 4 773,0 | ООО «Тольяттиэлектросервис» |
| 27 | Б-р 50 лет Октября, 4 | 7 174,9 | 7 656,0 | 481,1 | 7 520,6 | ООО «Тольяттиэлектросервис» |
| 28 | Б-р 50 лет Октября, 11 | 6 987,9 | 7 460,0 | 472,1 | 7 192,8 | ООО «Тольяттиэлектросервис» |
| ООО «ПЖРТ сервис» |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Б-р Ленина, 9 | 12 177,5 | 13 912,0 | 1 734,5 | 13 912,0 | ООО «Тольяттиэлектросервис» |
| ЗАО УК «Стройкомфорт» |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ул. Новопромышленная, 21 | 27 926,2 | 28 354,0 | 427,8 | 427,8 | ООО «Альянс Строй» |
| ТСЖ «Надежда» |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Б-р Татищева, 16 | 3 476,9 | 3 487,3 | 10,4 | 3 487,3 | ООО «Альянс Строй» |
| ТСЖ «Московский, 51» |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Московский пр-т, 51 | 27 084,7 | 30 407,0 | 3 322,3 | 30 407,0 | ООО «Технологии современного строительства» |
| ТСЖ «Фрунзе, 41» |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ул. Фрунзе, 41 | 11 270,7 | 12 576,0 | 1 305,3 | 12 576,0 | ООО «Технологии современного строительства» |
| ТСЖ «Кулибина, 10» |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Б-р Кулибина, 10 | 11 783,5 | 13 278,0 | 1 494,5 | 13 278,0 | ООО «Технологии современного строительства» |
| Итого: |  | 420 260,4 | 469 653,3 | 49 392,9 | 454 877,5 |  |

Со всеми заказчиками (получателями субсидий в целях возмещения затрат на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда, средств бюджета Самарской области и средств бюджета городского округа Тольятти) (далее субсидия) Департаментом заключены договоры на предоставление субсидий.

Согласно Порядку использования денежных средств, неизрасходованных при реализации региональных адресных программ, утвержденному Правлением Фонда (протокол №27 от 05.08.2008г.), использование неизрасходованных средств осуществляется на основании внесения изменений в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта, внесенных с учетом требований жилищного законодательства РФ и Федерального закона №185-ФЗ.

В соответствии с письмом Фонда от 17.07.2008г. №КЦ-07/227 «О расходовании средств Фонда» сэкономленные средства направляются в первую очередь на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в резервный перечень региональной адресной программы. Резервный перечень домов в Муниципальной программе отсутствует.

Согласно пояснениям Департамента (см. Приложение №1): «…в заявку на предоставление финансовой поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти за счет средств Фонда реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году вошли фактически все многоквартирные дома, на которые были предоставлены заявочные пакеты документов на проведение капитального ремонта в 2010 году, за исключением домов по следующим адресам:

1. ул. Свердлова, 5 – собственниками многоквартирного дома не принято решение о проведении капитального ремонта в объеме 2/3 голосов в соответствии с .Жилищным Кодексом;

2. ул. Л. Яшина, 10 – год ввода в эксплуатацию – 1996, что не соответствует условию включения многоквартирного дома в областную адресную программу по году ввода в эксплуатацию не позднее 1995г.;

3. ул. Республиканская, ул. Коммунистическая, 59 – являются объектами культурного наследия регионального значения в соответствии с приказом министерства культуры Самарской области от 11.10.2007г. №4 (не были оформлены охранные свидетельства);

4. ул. Мира, 117 – отказ собственников помещений от проведения капитального ремонта.

На основании изложенного, резервный список домов на капитальный ремонт не имеется.»

В результате отказа собственников помещений по адресу: ул. Мира, 117 от капитального ремонта, денежные средства в сумме 9 508,0 тыс.руб. были перераспределены по адресам:

- ул. Фрунзе, 37 – в сумме 9 198,0 тыс.руб.;

- Комсомольское шоссе, 13 – в сумме 310,0 тыс.руб.

4. По информации мэрии городского округа Тольятти о выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проводимых в рамках реализации Муниципальной программы, выполнены работы по капитальному ремонту 148 многоквартирных домов на общую сумму 1 926 099,5 тыс.руб., в том числе:

- по областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы объем финансирования составил 1 000 000,0 тыс.руб. В программу были внесены изменения, связанные с неосвоением денежных средств в сумме 19 053,6 тыс.руб. в результате экономии по выполненным работам. Департамент пояснил, что: «… работы, предусмотренные программой, выполнены в полном объеме, а сложившееся неосвоение – это остаток средств, потребность в которых у заказчиков работ отсутствовала.».

- по областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год объем финансирования составил 982 624,3 тыс.руб.

Общая сумма сложившейся экономии – 56 524,8 тыс.руб. Направления расходования средств полученной экономии Департаментом не представлены.

По итогам 2010 года фактическое выполнение работ по всем объектам составляло 77%. По состоянию на 01.01.2011 года генеральным подрядным организациям было оплачено     448 448,0 тыс.руб.

Согласно решению наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 04.02.2011 года №24, был согласован перенос сроков освоения денежных средств в сумме 534 176,3 тыс.руб. на I квартал 2011 года.

По информации Департамента по состоянию на 01.04.2011 года работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме.

В марте месяце 2011 года в Муниципальную программу были внесены изменения с учетом сложившейся экономии денежных средств в сумме 37 471,3 тыс.руб.

В рамках вышеуказанных программ были выполнены следующие работы:

- ремонт системы электроснабжения – 134 дома на сумму 213 398,6 тыс.руб.;

- ремонт системы теплоснабжения – 143 дома на сумму 430 706,2 тыс.руб.;

- ремонт системы водоснабжения – 143 дома на сумму 342 577,2 тыс.руб.;

- ремонт системы водоотведения – 144 дома на сумму 213 898,8 тыс.руб.;

- установка приборов учета – 136 домов на 130 084,1 тыс.руб.;

- ремонт кровли – 105 домов, 150 476,8 кв.м. на сумму 160 174,0 тыс.руб.

- ремонт лифтов – 38 домов, 197 единиц на сумму 230 234,3 тыс.руб.;

- ремонт фасадов – 117 домов, 233 661 кв.м. на сумму 174 046,9 тыс.руб.;

- ремонт подвальных помещений – 45 домов, 39 578,8 кв.м. на сумму 30 979,3 тыс.руб.

Департаменту необходимо представить пояснение по вопросу использования суммы экономии, полученной в результате выполнения мероприятий Муниципальной программы.

5. Согласно планам контрольной деятельности по осуществлению муниципального финансового контроля на I-II кварталы 2011 года контрольно-счетной палатой Думы городского округа Тольятти проведена выборочная проверка результатов выполнения работ по капитальному ремонту в рамках Муниципальной программы по заказчикам.

5.1. ТСЖ «Прогресс» (бульвар Гая, 25).

По данным технического паспорта многоквартирный дом по бульвару Гая, 25 – 1982 года постройки, число этажей – 12, общая полезная площадь составляет – 26 103,8 кв.м. (полезная жилая – 25 811,8 кв.м.).

Многоквартирный дом был включен в Муниципальную программу в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год.

5.1.1. На капитальный ремонт дома предусмотрены средства в общей сумме                74 058,0 тыс.руб.

Одним из условий включения многоквартирного дома в указанную программу является наличие на отдельном банковском счете товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем 2,5% от общей стоимости капитального ремонта данного дома либо заключение собственниками помещений в многоквартирном доме с управляющей организацией договора, предусматривающего внесение указанной суммы долевого финансирования управляющей организацией на отдельный банковский счет до перечисления средств на капитальный ремонт данного дома из местного бюджета.

Товарищество собственников жилья не представило к проверке документы, подтверждающие соответствие многоквартирного дома указанному условию.

В нарушение постановления мэрии городского округа Тольятти от 03.08.2009г. №1734-п/1 «Об утверждении порядка выплаты товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта в многоквартирном доме» сумма денежных средств на выплату долевого финансирования капитального ремонта для каждого собственника общим собранием не определена; собственниками помещений не внесены в течение 30 дней с момента получения уведомления о выделении бюджетных средств, средства на долевое финансирование капитального ремонта в размере 5% от общей суммы капитального ремонта.

В нарушение п. 3.7. постановления мэрии городского округа Тольятти от 14.07.2009г. №1578-п/1 «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на долевое финансирование капитального ремонта за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Самарской области и средств бюджета городского округа Тольятти» главным распорядителем – Департаментом средства субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома перечислены без подтверждения оплаты средств софинансирования (5%) собственниками помещений.

В нарушение постановления Госстроя России от 17.12.1999г. №79 проектно-сметная документация на капитальный ремонт систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения не была разработана.

Договор строительного подряда от 11.06.2010г. №9/1 заключен между ТСЖ «Прогресс» и ЗАО «Волгоспецстрой» в сумме 74 058,0 тыс.руб.

По итогам проведенного капитального ремонта собственниками жилых помещений дома 22.02.2011 года подписан Акт некачественного выполнения работ по капитальному ремонту и отсутствию коммунальных услуг. Согласно Акту работы по капитальному ремонту продолжались по февраль 2011 года включительно.

5.1.2. По результатам проведенной экспертизы ООО «Тольяттинский Центр Ценообразования в строительстве» (договор от 10.05.2011г. №73-05/2011) в Думу г.о. Тольятти представлен отчет. Согласно Отчету проведена идентификация видов и объемов строительно-монтажных работ по капитальному ремонту систем: водоснабжения, отопления, водоотведения.

Расхождения по указанным видам работ между подписанными актами выполнения работ и объемов работ, идентифицированных ООО «ТЦЦС», составили в общей сумме 7 396,3 тыс.руб. (см. Таблицу №2).

Таблица №2										тыс.руб.

| № п/п | Вид работ | Стоимость работ по актам ЗАО «Волгоспецстрой» | Стоимость выполненных работ, установленная ООО «ТЦЦС» | Расхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт водоснабжения | 17 623,5 | 16 036,6 | 1 586,9 |
| 2 | Установка прибора учета потребления ресурсов горячей и холодной воды | 211,7 | 142,2 | 69,5 |
| 3 | Ремонт теплоснабжения | 11 273,3 | 8 804,9 | 2 468,4 |
| 4 | Установка прибора учета потребления ресурсов тепловой энергии | 2 066,2 | 1 443,4 | 622,8 |
| 5 | Ремонт водоотведения | 10 504,4 | 7 855,7 | 2 648,7 |
| ИТОГО: |  | 41 679,1 | 34 282,8 | 7 396,3 |

Фактические расхождения по видам и объемам работ по актам ЗАО «Волгоспецстрой» и видам и объемам работ, идентифицированным специалистами ООО «ТЦЦС», представлены в Приложении №8 к Акту.

Таким образом, ущерб бюджету городского округа Тольятти составил 7 026,5 тыс.руб. (7 396,3-5%(долевое финансирование собственников помещений). В соответствии со ст.78 БК РФ и положений муниципальных правовых актов субсидия в сумме 7 026,5 тыс.руб. подлежит возврату в бюджет городского округа Тольятти.

5.1.3. Согласно актов выполненных работ, представленных ЗАО «Волгоспецстрой», при ремонте системы водоотведения произведена смена унитазов типа «Компакт» на общую сумму 1 224,2 тыс.руб. (включая стоимость 440 комплектов унитазов стоимостью 1 119,1 тыс.руб.). Также были заменены сифоны для умывальников 541 шт. на сумму 66,5 тыс.руб., сифоны для мойки 541 шт. на сумму 66,5 тыс.руб., сифоны для ванн 541 шт. на сумму 119,6 тыс.руб.

В соответствии с ч.1 ст.290 Гражданского кодекса РФ, ч.1 ст.36 Жилищного кодекса РФ, п.6 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491 (далее Правила) данное имущество не входит в состав общего имущества многоквартирного дома.

На основании изложенного, средства субсидии в сумме 1 478,6 тыс.руб. (1 224,2 + 66,5х2 + 119,6) использованы не по целевому назначению.

В соответствии со ст. 78 БК РФ, п.7.3.постановления мэрии г.о. Тольятти от 14.07.2009г. №1578-п/1 суммы денежных средств, использованных не по целевому назначению, возвращаются в бюджет городского округа Тольятти.

При ремонте системы теплоснабжения заменены конвекторы на общую сумму             1 945,3 тыс.руб.  (включая стоимость 952 шт. конвекторов на сумму 1 244,2 тыс.руб.).

Согласно ответу Фонда от 02.06.2011г. №СС-09/210 на обращение Думы городского округа Тольятти от 28.04.2011г. №748 (см. Приложение №2) «…в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащего капитальному ремонту за счет средств Фонда, могут включаться обогревающие элементы системы отопления (радиаторы), расположенные в жилых помещениях, при условии, что они не имеют отключающих устройств».

Согласно ответу заместителя мэра городского округа Тольятти от 10.06.2011г. №5453/4 «…при замене системы отопления многоквартирных домов предусмотрен комплекс ремонтных работ, в том числе замена всех отопительных приборов в жилых и нежилых помещениях» (см. Приложение №3).

Таким образом, в стоимость работ по капитальному ремонту системы отопления в многоквартирных домах городского округа Тольятти включена замена конвекторов вне зависимости от наличия/отсутствия отключающих устройств.

5.1.4. Специалистами ООО «ТЦЦС» также зафиксировано некачественное выполнение работ по капитальному ремонту (см. Приложение №4).

5.1.5. С учетом результатов проведенной экспертизы ООО «ТЦЦС» денежные средства в сумме 744,2 тыс.руб. на технический надзор израсходованы неэффективно.

В результате проведенной проверки нарушения по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу бульвар Гая, 25 составили:

- ущерб бюджету городского округа Тольятти в сумме 7 026,5 тыс.руб. за фактически невыполненные работы;

- нецелевое использование субсидии в сумме 1 478,6 тыс.руб. за ремонт имущества, не относящегося к общему имуществу многоквартирного дома;

- неэффективное использование средств в сумме 744,2 тыс.руб. на технический надзор.

5.2. ЗАО «УК ЖКХ» ул. Мира, 115

Многоквартирный жилой дом введен в эксплуатацию в 1988 году. Общая площадь жилого дома составляет 9 274,0 кв.м.

На основании свидетельства о государственной регистрации права от 20.09.2000г. серия 63 №0443190 ЗАО «Электрон» занимает нежилое помещение площадью 2 263,9 кв.м.

Многоквартирный дом был включен в Муниципальную программу в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы.

На капитальный ремонт дома предусмотрены средства в сумме 23 361,0 тыс.руб.

Договор строительного подряда заключен 07.06.2010г. №КР-01/48-100 УК-10 между ЗАО «УК ЖКХ» и ООО СК «АТП-5» на сумму 23 361,0 тыс.руб.

Дополнительным соглашением от 20.12.2010г. №1 стоимость работ по капитальному ремонту дома уменьшена на сумму экономии 4 929,4 тыс.руб. и составила 18 431,6 тыс.руб.

В соответствии с протоколом внеочередного заседания инициативной группы, координирующей вопросы по проведению капитального ремонта, принято решение отказаться от сложившейся экономии денежных средств в сумме 4 929,4 тыс.руб. и вернуть указанную экономию в бюджет городского округа Тольятти и собственникам помещений.

ООО СК «АТП-5» заключил договор от 15.07.2010г. №ТН-1 на оказание услуг по ведению технического надзора с ООО «Строй Сити» на сумму 235,0 тыс.руб.

5.2.1. По результатам проведенной экспертизы ООО «Тольяттинский Центр Ценообразования в строительстве» (договор от 14.03.2011г. №24-03/2011) в Думу г.о. Тольятти представлен отчет. Согласно отчету выполнены экспертные исследования строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта по адресу: ул. Мира, 115. В соответствии с выводами по результатам экспертных исследований стоимость фактически выполненных работ на объекте капитального ремонта, расположенного по адресу: ул. Мира, 115 в уровне сметного расчета составила на 01.03.2010г. 15 594,9 тыс.руб. (с учетом НДС и без учета стоимости проекта 50,0 тыс.руб.), в том числе стоимость капитального ремонта помещений, принадлежащих ЗАО «Электрон» в уровне сводного сметного расчета составила на 01.03.2010г. 2 512,1 тыс.руб. (с учетом НДС)

ЗАО «УК ЖКХ» оплатил денежные средств за фактически невыполненные работы ООО СК «АТП - 5» в сумме 2 786,7тыс.руб. (18 431,6 тыс.руб. – (15 594,9 тыс.руб.+50,0 тыс.руб.)) (см.приложение №1 к Акту).

Таким образом, ущерб бюджету городского округа Тольятти составил 2 647,4 тыс.руб. (2 786,7 тыс.руб. – 5% (долевое финансирование собственников помещений)).

Субсидия в сумме 2 647,4 тыс.руб. подлежит возврату в бюджет городского округа Тольятти.

5.2.2. Согласно данным, представленным ЗАО «УК ЖКХ», сумма субсидии, использованная на ремонт помещений, принадлежащих на праве собственности ЗАО «Электрон» по сметам и актам выполненных работ составила 2 919,7 тыс. руб. В соответствии с отчетом ООО «ТЦЦС» стоимость капитального ремонта помещений, принадлежащих ЗАО «Электрон», составила 2 512,1 тыс.руб. (с учетом НДС). Сумма фактически невыполненных и оплаченных работ составила 407,6 тыс.руб. (2 919,7 тыс. руб.- 2 512,1 тыс.руб.). Данная сумма ущерба по помещению ЗАО «Электрон» входит в общую сумму ущерба 2 647,4 тыс.руб.

На основании п.1 ст.290 ГК РФ собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. В соответствии с п.1 ст.36 ЖК РФ, подп. «а» п.2 Правил «в состав общего имущества включаются помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в т.ч. межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование…». В связи с тем, что помещение, принадлежащее на праве собственности ЗАО «Электрон, не используется в целях обслуживания  нужд владельцев помещений в данном доме, а используется только самим обществом, данное помещение не относится к общему имуществу  дома.

Таким образом, сумма денежных средств 2 512,1 тыс.руб. (с учетом НДС) на ремонт помещений, принадлежащих на праве собственности ЗАО «Электрон», использована не по целевому назначению.

Субсидия в сумме 2 512,1 тыс.руб. подлежит возврату в бюджет городского округа Тольятти.

Согласно ст.289 БК РФ (ред. от 28.12.2010г.) за нецелевое использование бюджетных средств предусмотрена административная ответственность в соответствии Кодексом РФ об административных правонарушениях, уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом РФ.

Кроме того, специалистами контрольно-счетной палаты установлено, что в смете и акте выполненных работ на ремонт системы электроснабжения в общую стоимость работ         3 186,2 тыс.руб. включена стоимость установки индивидуальных приборов учета жителями дома в количестве 128 штук на общую сумму 285,8 тыс.руб.

Состав общего имущества многоквартирного дома определен п.1 ст.290 Гражданского кодекса РФ, п1. ст.36 Жилищного кодекса РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491 (далее Правила).

Согласно п.7 Правил в состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, …, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии…а также другого оборудования, расположенного на этих сетях, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры).

Исходя из вышеизложенного, сумма денежных средств на установку индивидуальных приборов учета 285,8 тыс.руб. использована не по целевому назначению.

Согласно п.7.3. Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и п. 7.2. договора субсидии суммы денежных средств, использованных не по целевому назначению, возвращаются в бюджет городского округа Тольятти. Таким образом, денежные средства в сумме 271,5 тыс.руб. (285,8 – 5%(долевое финансирование собственников помещений) подлежат возврату в бюджет городского округа.

В нарушение п.6.1. договора подряда и п.2.1. договора субсидии со стороны Департамента отсутствовал контроль за фактическим выполнением работ по капитальному ремонту.

5.2.3. Специалистами ООО «ТЦЦС» также зафиксировано некачественное выполнение работ по капитальному ремонту (см. Приложение №5).

5.2.4. ООО СК «АТП - 5» заключен договор от 15.07.2010г. № ТН-1, с ООО «СтройСити» на оказание услуг по ведению технического надзора за производством работ по капитальному ремонту в сумме 235,0 тыс.руб. В связи с допущенными нарушениями по фактическому исполнению работ капитального ремонта жилого дома сумма денежных средств в размере 235,0 тыс.руб. за осуществление технического надзора использована неэффективно.

В результате проведенной проверки нарушения по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу ул. Мира, 115 составили:

- ущерб бюджету городского округа Тольятти в сумме 2 647,4 тыс.руб. за фактически невыполненные работы;

- нецелевое использование субсидии в сумме 2 783,6 тыс.руб., в том числе: 2 512,1 тыс.руб. за ремонт имущества, не относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, а также 271,5 тыс.руб. за установку индивидуальных приборов учета;

- неэффективное использование средств в сумме 235,0 тыс.руб. на технический надзор.

5.2.5. ООО СК «АТП – 5» после завершения проверки направил в Думу г.о. Тольятти письмо (вх. от 16.06.2011г. №978), в котором сообщило о том, что все выявленные в ходе проверки недоделки были устранены, однако, подтверждающие документы по устранению недоделок (акты, подписанные заказчиком, иные документы) не были представлены.

5.3. ЗАО УК «Стройкомфорт» (ул. Новопромышленная, д.21)

Многоквартирный жилой дом введен в эксплуатацию в 1979 году. Общая площадь жилого дома составляет 13 179,4 кв.м.

5.3.1. Сумма средств на капитальный ремонт составила 28 354,0 тыс.руб.

В нарушение п.5 постановления мэрии городского округа Тольятти от 03.08.2009г. №1734-п/1 денежные средства в размере 5% за собственников помещений по договорам беспроцентного займа внесены займодавцами с нарушением срока.

Договор строительного подряда от 02.07.2010г. №10-7/1 заключен между ЗАО УК «Стройкомфорт» и ООО «Альянс Строй» на сумму 28 354,0 тыс.руб.

ООО «Альянс Строй» заключен договор по ведению технического надзора за производством работ в сумме 155,3 тыс.руб. с ЗАО «Стройинвест».

5.3.2. По результатам проведенной экспертизы ООО «Тольяттинский Центр Ценообразования в строительстве» (договор от 14.03.2011г. №24-03/2011) в Думу г.о. Тольятти представлен отчет. Согласно отчету выполнены следующие работы:

- идентификация фактически выполненных работ по замене узла теплового учета проектной документации (проект 10201/6-21-ТМ), разработанный ООО «Фаэтон плюс»;

- определение стоимости фактически выполненных работ на объекте капитального ремонта, в соответствии  с условиями договора строительного подряда;

По результатам экспертных исследований ООО «ТЦЦС» установлено следующее:

- результаты идентификации видов и объемов строительно – монтажных работ (далее СМР) показали, что виды и объемы СМР обозначенные в проекте №10201/6-21-ТМ «Индивидуальный тепловой пункт. Реконструкция», разработанный ООО «Фаэтон плюс», по ряду позиций не соответствует фактически выполненным СМР на объекте исследований  (согласно Акту от 20.12.2010г. № 14 установка «насоса циркуляционного UPSD 32-120 F» - 2 шт., по факту – 1 шт.);

- стоимость фактически выполненных работ на объекте капитального ремонта, расположенного по адресу ул.Новопромышленная, д.21 в уровне цен на 01.05.2010г. (с учетом НДС) – 2 388,0 тыс.руб. (согласно Акту от 20.12.2010г. №14 установка «насоса циркуляционного UPSD 32- 120F» - 2 565,9 тыс.руб.). Разница составила - 177,9 тыс.руб. {2 565,9 – 2 388,0}.

Таким образом, ЗАО УК «Стройкомфорт» должен вернуть в бюджет г.о.Тольятти  денежные средства в размере 169,0 тыс.руб. (177,9 тыс.руб. - 5% (деньги населения 8,9 тыс.руб.), вследствие завышения стоимости фактически выполненных работ.

5.3.3. ЗАО УК «Стройкомфорт» заключен договор от 01.12.2010г. №1/тех/А с ЗАО «Стройинвест» на оказание услуг по ведению технического надзора за производством работ по капитальному ремонту на сумму 155,3 тыс.руб. В связи с допущенными нарушениями по фактическому исполнению работ капитального ремонта жилого дома сумма денежных средств в размере 155,3 тыс.руб. за осуществление технического надзора  использована неэффективно.

5.3.4. По результатам проверки ЗАО УК «Стройкомфорт» представлены пояснения. Согласно пояснениям смонтированный на байпасной линии в декабре 2010 года циркуляционный насос UPDS 32-120F демонтирован и передан подрядчику для устранения неполадок для электрической части. Произведено гарантийное устранение неисправностей насоса с последующей установкой на индивидуальный тепловой пункт. Прибор учета потребления тепловой энергии сдан на коммерческий учет инспекции по теплоснабжению ОАО «Волжская ТГК» 03.05.2011 года.

5.4. ООО «УК №1 ЖКХ» (ул. Свердлова, 80)

Согласно данным технического паспорта МКД по ул. Свердлова,80 – 1970 года постройки, число этажей – 5, количество подъездов - 20, общая площадь всего составляет – 17 115,2 кв.м., в т.ч.: жилая 15 171,7 кв.м.

Сумма средств, предусмотренных на капитальный ремонт - 28 266,0 тыс.руб.

В нарушение постановления мэрии городского округа Тольятти от 03.08.2009г. №1734-п/1 (с изменениями) протоколом общего собрания не оформлены решения собственников помещений о внесении в рассрочку доли финансирования в сумме 1 344,4 тыс. руб.

Договор строительного подряда от 10.07.2010г. №Сп 4/10 заключен с ЗАО «Тольятти Престиж» на сумму 28 266,0 тыс. руб. Согласно дополнительному соглашению от 30.03.2011г. № 3, стоимость подлежащих выполнению работ составила 25 418,7 тыс. руб.

По представленным ООО «Управляющая компания №1 ЖКХ» актам выполненных работ установлено, что работы по капитальному ремонту выполнены ЗАО «Тольятти Престиж» на общую сумму 25 418,7 тыс. руб.

На момент проверки (26.04.2011г.) акты выполненных работ от 28.02.2011г. на общую сумму 17 295,2 тыс. руб. не подписаны органом технического надзора АУСО «Агентство технического надзора» (данный договор заключался ЗАО «Тольятти Престиж»).

При проверке фактического выполнения работ (с выездом 27.04.2011г. на многоквартирный дом по ул. Свердлова,80) установлено, что работы по капитальному ремонту дома не закончены, работы генподрядчиком выполнены некачественно, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы жильцов дома. (Приложение №1 к Акту).

Однако, за выполненные работы ООО «Управляющая компания №1 ЖКХ» перечислило денежные средства в полном объеме в сумме 25 418,7 тыс. руб.

ООО «УК №1 ЖКХ» к проверке представлен акт рабочей комиссии от 29.03.2011г. о приемке законченного капитального ремонта жилого здания по адресу ул.Свердлова,80 с замечаниями по сантехническим и электромонтажным работам (жалобы жильцов дома).

30.05.2011г. проведена проверка (с выездом на многоквартирный дом) выполнения работ по устранению замечаний, указанных в акте рабочей комиссии. Составлен акт обследования жилого дома по устранению замечаний. В ходе проверки установлено, что замечания по сантехническим и электромонтажным работам ЗАО «ТольяттиПрестиж» не устранены. Установлен новый срок устранения замечаний - до 06.06.2011 г. (Приложение №2 к Акту).

Однако, работы по устранению замечаний ЗАО «ТольяттиПрестиж» по сроку на 15 июня 2011 года не выполнены.

Денежные средства в сумме 25 418,7 тыс. руб. использованы ООО «УК №1 ЖКХ» неэффективно, так как работы на данном объекте в полном объеме не закончены в срок до 01.04.2011г. (согласно договору субсидии) и выполнены некачественно.

5.5. ООО «Департамент ЖКХ»

5.5.1. ООО Департамент ЖХК» предусмотрено предоставление финансовой поддержки на капитальный ремонт тридцати трех жилых домов, находящихся в управлении ООО «Департамент ЖКХ».

Между мэрией городского округа Тольятти и ООО «ДЖКХ» в 2010 году заключены тридцать три договора субсидии на предоставление средств субсидии в целях возмещения затрат на долевое финансирование капитального ремонта за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Самарской области и средств бюджета городского округа Тольятти на общую сумму 327 037,5 тыс. руб.

В результате проведения конкурса сложилась экономия в общей сумме 3 583,7 тыс. руб. из них бюджетные средства 3404,5 тыс. руб.

Департаментом в июле 2010 года заключены договоры субсидии и необоснованно перечислено ООО «Департамент ЖКХ» на 3 404,5 тыс. руб. больше.

При выполнении работ по капитальному ремонту жилых домов в 2010 году и 1 квартале 2011 года получена экономия. По состоянию на 01.04.2011г. денежные средства на капитальный ремонт МКД в общей сумме 15 298,0 тыс. руб. не использованы и возвращены в департамент городского хозяйства мэрии г.о. Тольятти (в части субсидии). Согласно информации ООО «ДЖКХ» средства не были использованы, так как при выполнении капитального ремонта МКД произведена замена материалов (теплоизоляции трубопровода с минваты на пенополиуретан, чугунных труб водоотведения на полиэтиленовые, стальных труб отопления на полипропиленовые), а также жители отказывали в предоставлении допуска в жилые помещения для выполнения предусмотренных сметой работ.

5.5.2. ул. Чайкиной, 85.

Согласно техническому паспорту дома по адресу ул. Л. Чайкиной,85 год постройки – 1974; количество этажей – 9; количество квартир – 374; число подъездов – 11. Общая площадь дома составляет 29301,6 кв.м.

Сумма средств, предусмотренных на капитальный ремонт - 36 195,0 тыс.руб.

Департаментом перечислены денежные средства на долевое финансирование капитального ремонта помещений, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 30,8 тыс. руб. Нарушен 30-ти дневный срок перечисления денег с момента получения уведомления от 08.07.2010г. о включении в адресную программу и выделении средств на капитальный ремонт.

Договор строительного подряда от 02.07.2010г. №Д-777 заключен с ЗАО «Волгоспецстрой» на сумму 36 195,0 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 20.12.2010г. №3 продлен срок действия договора до 01.04.2011 года.

К проверке представлены акты выполненных работ на общую сумму 32 263,7 тыс. руб.

При выполнении работ по капитальному ремонту дома №85 по ул. Л.Чайкиной получена экономия в сумме 3 931,3 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2011г. денежные средства на капитальный ремонт жилого дома по адресу ул. Л. Чайкиной, 85  в общей сумме 3 931,3 тыс. руб. не использованы и возвращены в Департамент и в ООО «Департамент ЖКХ».

Акт ввода в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного жилого дома по адресу ул. Л. Чайкиной, 85 подписан 18.03.2011 года всеми членами комиссии без замечаний.

5.6. ООО «УК №2 ЖКХ».

5.6.1. ООО «УК №2 ЖКХ» предусмотрено предоставление финансовой поддержки на капитальный ремонт 21-ого многоквартирного дома, находящихся в управлении ООО «УК №2 ЖКХ».

Общий объём бюджетных средств, предусмотренных на капитальный ремонт многоквартирных домов, 489 884,1 тыс. руб.

Мэрией городского округа Тольятти в лице руководителя Департамента заключен двадцать один договор субсидий на общую сумму 456 651,7 тыс. руб.

При проведении открытого конкурса по определению подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов сложилась экономия в общей сумме 14 644,9 тыс. руб. Несмотря на то, что в поданной участниками конкурса заявке суммы финансирования капитального ремонта ниже, чем в адресной программе, департаментом городского хозяйства мэрии г.о. Тольятти заключены дополнительные соглашения к договорам субсидий на 14 644,9 тыс. руб.

В результате Департаментом необоснованно перечислено ООО «УК №2 ЖКХ»                  14 644,9 тыс. руб.

При выполнении работ по капитальному ремонту жилых домов получена экономия, и денежные средства в общей сумме 1 122,8 тыс. руб. возвращены в Департамент (в части субсидии) и ООО «УК №2 ЖКХ» (в части предоставления рассрочки для жильцов).

Согласно пояснению ООО «УК №2 ЖКХ»: «средства не использованы, так как при выполнении капитального ремонта МКД произведена замена материалов по просьбе жителей (стальные трубы на трубы хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ тип II), чугунных труб водоотведения на полиэтиленовые, отопления на полипропиленовые). В связи со сжатыми сроками и погодными условиями не представлялось возможным выполнение дополнительных видов работ за счёт образовавшейся экономии».

5.6.2. ул. Фрунзе, 37.

Договор строительного подряда от 07.06.2010г. №КР-01/6/КР-131 заключен между ООО «УК №2 ЖКХ» и ООО СК «АТП-5» на общую сумму 35 197,0 тыс. руб.

ООО «УК №2 ЖКХ» неправомерно заключил 02.12.2011г. дополнительное соглашение к договору строительного подряда от 07.06.2011г. №№КР-01/6/КР-131 на сумму 9 198,1 тыс.руб. без внесения изменений в Муниципальную программу. Акты выполненных работ на сумму 9 198,1 тыс.руб. подписаны 20.12.2011 года.

Постановлением мэрии г.о. Тольятти от 24.12.2010г. №3786-п/1 внесены изменения в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов г.о. Тольятти» на 2008-2010 годы»: по ул. Фрунзе, 37 предусмотрено увеличение средств на капитальный ремонт в сумме 9 198,1 тыс. руб.; общий объем средств капитального ремонта составил 44 395,1 тыс. руб.

На момент заключения ООО «УК №2 ЖКХ» дополнительного соглашения к договору строительного подряда уведомление о выделении средств в сумме 9 198,1 тыс. руб. от Департамента в адрес ООО «УК №2 ЖКХ» не поступало. Бюджетные средства в сумме            9 198,1 тыс. руб. перечислены на счет дома только 30.12.2011г. Таким образом, работы по капитальному ремонту на сумму 9 198,1 тыс.руб. были выполнены без оснований до внесения изменений в Муниципальную программу.

5.6.3. ул. Фрунзе, 25

Согласно техническому паспорту дома год постройки – 1969; количество этажей – 9; количество квартир – 285; число подъездов – 8. Общая площадь дома составляет 17 695,1 кв.м.

Сумма средств, предусмотренных на капитальный ремонт -22 018,0 тыс.руб.

Договор строительного подряда от 02.07.2010г. №33 заключён с ЗАО «Волгоспецстрой» на сумму 22 018,0 тыс. руб.

Согласно представленным к проверке Актам выполненных работ по капитальному ремонту работы выполнены на общую сумму 21 785,6 тыс. руб.

ООО «УК №2 ЖКХ» платежными поручениями от 28.03.2011г. перечислены неиспользованные на капитальный ремонт средства в общей сумме 232,4 тыс. руб. на лицевой счёт департамента городского хозяйства мэрии г.о. Тольятти.

Дополнительным соглашением от 14.03.2011г. №2, заключенным между ООО «УК №2 ЖКХ» и ЗАО «Волгоспецстрой», предусмотрен возврат денежных средств в сумме                  1 181,9 тыс. руб., в связи с выявленными недостатками выполненных работ по капитальному ремонту.

Согласно представленной ООО «УК №2 ЖКХ» справке денежные средства в сумме               1 181,9 тыс. руб. на расчетный счёт ООО «УК №2 ЖКХ» по состоянию на 06.05.2011г. не поступали.

Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом жилого здания по адресу ул. Фрунзе,25 от 21.03.2011г. подписан с замечаниями со стороны Заказчика и представителей общественности. Срок устранения выявленных замечаний с 07.04.2011г. по 20.04.2011г. ООО «УК №2 ЖКХ». Акт об устранении замечаний не представлен.

5.6.4. Приморский бульвар,28

Согласно техническому паспорту дома: год постройки – 1970; количество этажей – 9; количество квартир – 215; число подъездов – 6. Общая площадь дома составляет 13683,3 кв.м.

Сумма средств, предусмотренных на капитальный ремонт -23 728,0 тыс.руб.

Договор строительного подряда от 02.07.2010г. №КР-02/1 заключен с ООО Строительная Компания «АТП-5» на сумму 23 728,0 тыс. руб. Срок действия договора с 15.07.2010г. по 27.12.2010г.

К проверке не представлены документы по продлению срока действия договора строительного подряда.

Акты выполненных работ по капитальному ремонту представлены ООО «УК №2 ЖКХ» к проверке на общую сумму 23 728,0 тыс. руб.

К проверке представлен неутвержденный Акт рабочей комиссии о приёмке законченного капитальным ремонтом жилого здания в эксплуатацию с замечаниями. К акту приложен график устранения замечаний по выполненным работам, установлен срок до 15.04.2011г.

При визуальном осмотре (10.05.2011 года) установлено, что работы по капитальному ремонту выполнены не в полном объёме, нарушен срок устранения замечаний по выполненным работам: не восстановлена отмостка, не произведена окраска фасада с земли, не установлены пандусы, не восстановлено бетонное основание, не произведена планировка участка, посев газона.

При осмотре подвального помещения установлено: спускники на горячее и холодное водоснабжения (стояки) не установлены; краны, сварочные швы, сборка системы отопления подтекают.

В подъездах на 9–х этажах места прохода труб из квартиры в подъезд (разводка системы горячего водоснабжения) не заделаны. (См. приложение №2 к Акту).

В квартирах 37 и 64 трубы горячего водоснабжения деформированы. Жалобы жильцов переданы Генподрядчику. Пояснение заместителя директора по строительству ООО СК «АТП-5» Костенко Ю.А.: «искривление трубопровода горячего водоснабжения вследствие недостаточного количества крепежных элементов. По мере поступления замечаний дефекты устраняются».

Генподрядчиком ООО СК «АПТ-5» произведена замена стальных труб диаметром ГВС-32мм, ХВС-40мм, на полимерные трубы из хлорированного поливинилхлорида диаметром: ГВС-25мм, толщина стенок 1,9; ХВС-32мм, толщина стенок 2,4. (согласование по замене труб - протокол общего собрания от 17.09.2010г.). Оценку технического состояния полимерных труб из хлорированного поливинилхлорида (замена, диаметр, толщина стенок) может дать независимая экспертиза специалистов.

5.6.5. Бульвар Баумана,2

Согласно техническому паспорту дома: год постройки – 1970; количество этажей - 12; количество квартир – 83; число подъездов – 1. Общая площадь дома составляет 5953,1 кв.м

При проведении открытого конкурса по определению подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту дома по бульвару Баумана,2, победителем конкурса признана подрядная организация ООО «Технологии Современного Строительства», указавшая в конкурсной документации меньшую сумму (8 222,0 тыс. руб.) по выполнению работ, чем предусмотрено адресной программой (9413,0 тыс. руб.). В результате проведения конкурса сложилась экономия в сумме 1 191,0 тыс. руб.

Бюджетные средства на долевое финансирование капитального ремонта помещений, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 4,4 тыс. руб. перечислены Департаментом платежным поручением от 10.11.2010г. №440. Нарушен 30-ти дневный срок перечисления денежных средств с момента получения уведомления от 08.07.2010г. о включении в адресную программу и выделении средств на капитальный ремонт.

Договор строительного подряда от 10.07.2010г. №Сп1-10 заключен с ООО «Технологии Современного строительства» в сумме 8 222,0 тыс. руб. Срок действия договора с 12.07.2010г. по 27.12.2010г.

Дополнительным соглашением от 29.10.2010г. №1 к договору строительного подряда от 10.07.2010г. №Сп1-10 стоимость (договорная цена) подлежащих выполнению работ изменена и составила 9 413,0 тыс. руб.

Дополнительным соглашением от 31.12.2010г. без номера к договору строительного подряда от 10.07.2010г. №Сп1-10 продлен срок действия договора до 01.04.2011 года.

Субсидия предоставлена в размере 8 942,35 тыс. руб. вместо 7 810,9 тыс. руб. (8 222,0 х 95%). Сумма по договору субсидии завышена на 1 131,45 тыс. руб. (8 942,35-7810,9).

Департаментом необоснованно перечислены бюджетные средства ООО «УК №2 ЖКХ» в сумме 1 131,5 тыс. руб.

Акты выполненных работ по капитальному ремонту дома по бульвару Баумана,2 представлены к проверке на общую сумму 9 413,0 тыс. руб.

К проверке представлен Акт рабочей комиссии от 25.03.2011 года о приёмке законченного капитальным ремонтом жилого здания в эксплуатацию с замечаниями. По состоянию на 20.05.2011г. к проверке не представлен Акт, подтверждающий устранение недоделок по капитальному ремонту дома.

5.6.6. На акт проверки ООО «УК №2 ЖКХ» представлены замечания, по форме являющиеся пояснениями.

Выводы по результатам выборочной проверки

В ходе выборочной проверки капитального ремонта многоквартирных домов исследовано использование средств в общей сумме 283 667,7 тыс.руб. (по адресам, указанным в отчете), установлены следующие нарушения.

1. Ущерб бюджету городского округа Тольятти составил 9 673,9 тыс.руб. (7 026,5 тыс.руб. (п. 5.1.2.) + 2 647,4 тыс.руб. (п. 5.2.2.))

2. Средства субсидии в сумме 4 276,5 тыс.руб. (1 478,6 тыс.руб. (п.5.1.3.) + 285,8 тыс.руб. (п.5.2.2.) +2 512,1 тыс.руб. (п. 5.2.2.)) использованы не по целевому назначению.

Согласно ст.289 БК РФ за нецелевое использование бюджетных средств предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

3. Средства субсидии в общей сумме 1 134,5 тыс.руб. (744,2 тыс.руб. (п.5.1.5.) + 235,0 тыс.руб. (п.5.2.4.) + 155,3 тыс.руб. (п.5.3.3.)) на технический надзор израсходованы неэффективно.

4. Денежные средства в сумме 25 418,7 тыс. руб. использованы ООО «УК №1 ЖКХ» неэффективно. (п. 5.4.)

5. Департаментом необоснованно перечислены средства в сумме 19 180,9 тыс.руб. (3 404,5 тыс. руб. ООО «Департамент ЖКХ» (п. 5.5.1.) + 14 644,9 тыс. руб. ООО «УК №2 ЖКХ» (п. 5.6.1.) + 1 131,5 тыс. руб. ООО «УК №2 ЖКХ» (п. 5.6.5.))

6. Работы по капитальному ремонту на сумму 9 198,1 тыс.руб., заказчиком которых являлся «ООО УК №2 ЖКХ» (ул. Фрунзе, 37), были выполнены без оснований до внесения изменений в Муниципальную программу. (п. 5.6.2.)

7. Дополнительным соглашением от 14.03.2011г. №2, заключенным между ООО «УК №2 ЖКХ» и ЗАО «Волгоспецстрой», предусмотрен возврат денежных средств в сумме 1 181,9 тыс. руб., в связи с выявленными недостатками выполненных работ по капитальному ремонту.

Согласно представленной ООО «УК №2 ЖКХ» справке денежные средства в сумме               1 181,9 тыс. руб. на расчетный счёт ООО «УК №2 ЖКХ» по состоянию на 06.05.2011г. не поступали. (п. 5.6.3.)

8. В нарушение п. 3.7. постановления мэрии городского округа Тольятти от 14.07.2009 года №1578-п/1 Департаментом перечислены средства Фонда, областного бюджета и бюджета городского округа на счета получателей без подтверждения долевого финансирования собственников помещений в многоквартирных домах. (п.5.1.1., п. 5.3.1.)

9. Распределение средств на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2010 году между многоквартирными домами, которые включены в областную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год, осуществлялось без учета результатов конкурса: субсидии перечислялись в полном объеме без учета полученной экономии в сумме 49 392,9 тыс. руб. (п.3)

10. В нарушение Методических рекомендаций Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в стоимость работ по капитальному ремонту системы отопления в многоквартирных домах городского округа Тольятти включена замена конвекторов вне зависимости от наличия/отсутствия отключающих устройств.

11. При проверке фактического выполнения работ по адресам: ул. Свердлова, 80, бульвар Гая, 25, Приморский бульвар, 28 установлено, что работы по капитальному ремонту дома не закончены, работы генподрядчиком выполнены некачественно.

12. В нарушение постановления Госстроя России от 17.12.1999г. №79 проектно-сметная документация на капитальный ремонт систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения не разрабатывалась.

13. В нарушение ст.158 БК РФ, Муниципальной программы, п.6.1. договора подряда и п.2.1. договора субсидии со стороны Департамента отсутствовал должный контроль за использованием бюджетных средств, а также за фактическим выполнением работ по капитальному ремонту.

Предложения

Мэрии городского округа Тольятти (А.Н. Пушков):

1. В соответствии со ст. 78 БК РФ, п.7.3.постановления мэрии г.о. Тольятти от 14.07.2009г. №1578-п/1 обеспечить возврат суммы ущерба бюджету городского округа Тольятти, а также средств субсидии, использованных не по целевому назначению.

2. В соответствии со ст.158 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом №185-ФЗ, Муниципальной программой, Порядком предоставления субсидии привлечь к ответственности должностных лиц Департамента, ответственных за осуществление контроля за ходом реализации Программы капитального ремонта.

3. Представить информацию по использованию экономии, полученной в результате осуществления работ по капитальному ремонту.

4. Предоставить в Думу городского округа Тольятти информацию о результатах, достигнутых в ходе выполнения мероприятий Муниципальной программы.