###### Отчет

по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных

в 2008 г. в виде субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда  МП г. Тольятти «Управляющая компания № 3».

1. Основание для проведения проверки: решение Думы городского округа Тольятти от 18.03.2009г. № 15 «О плане контрольной деятельности Думы городского округа Тольятти по осуществлению муниципального финансового контроля на  II квартал 2009 года».

2. Цель проверки: определение целевого и эффективного использования бюджетных средств выделенных в 2008 г. в виде субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда  МП г. Тольятти «Управляющая компания № 3».

3. Предмет проверки: муниципальные контракты, финансовые и иные документы и определение их соответствия законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации, муниципальным правовым актам городского округа Тольятти по вопросу использования субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда, расчетно-платежные и иные первичные документы, бухгалтерская отчетность.

4. Объект проверки: МП «Управляющая компания № 3»

5. Срок проведения проверки:      начало проверки             01.04.2009г.

окончание проверки       24.06.2009г.

6. Результаты проверки.

6.1. МП городского округа Тольятти «Управляющая компания № 3» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением мэра г. Тольятти от 20.05.2003г. №  1222 - 1/р,  согласованного  с  руководителем   департамента   энергетики,  ЖКХ  и  связи  мэрии

г.  Тольятти,   директором  Департамента   по   управлению   муниципальным   имуществом   мэрии

г. Тольятти.

МП городского округа Тольятти «Управляющая компания № 3» (в дальнейшем именуемое Предприятие) создано в порядке реорганизации в форме  слияния МЖРЭП № 10, МЖРЭП № 11, МЖРЭП № 12 в соответствии с распоряжением мэра г. Тольятти от 20.05.2003 г. № 1222-1/р.

Учредителем Предприятия  является муниципальное образование – городской округ Тольятти в лице мэрии  г. Тольятти.

Место  нахождения   Предприятия:  445011,  Самарская  область,  городской  округ  Тольятти,

ул. Карла Маркса, 30.

Основным видом деятельности Предприятия является: исполнение функций управляющей компании по планированию, эксплуатации, организации жилищно-коммунального обслуживания и капитального ремонта жилого и нежилого фондов и объектов соцкультбыта.

6.2. Предприятие предоставило Департаменту городского хозяйства и экологии г.о. Тольятти  заявку от 03.10.2008 г. на получение субсидий в объеме 8 238,1 тыс. руб. (см. Таблицу в п. 1 Акта):

В указанную заявку включено 30 многоквартирных домов, по которым планировалось проведение текущего ремонта на общую сумму 1 007,0 тыс. руб. В ходе проверки установлено, что у Предприятия не имеется подтверждающих документов о необходимости выполнения капитального ремонта многоквартирного дома (акт комиссионного обследования конструкций, элементов, инженерного оборудования зданий и др. с заключением о необходимости выполнения капитального ремонта многоквартирного дома; предписания, распоряжения надзорных органов).

Согласно постановления мэра г.о. Тольятти от 23.10.2008 г. № 2620-П/1 «Об утверждении перечня получателей субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) - производителям работ капитального ремонта в целях возмещения затрат по капитальному ремонту жилищного фонда в г.о. Тольятти» Предприятие определено получателем субсидии в сумме 8 075,7 тыс.руб..

Договор субсидии от 27.10.08г. № Ц-157/1446-д/4.1 на сумму 8 075,7 тыс.руб. между мэрией и Предприятием заключен неправомерно, в нарушение постановления мэра г.о. Тольятти от 16.09.2008 г. № 2360-п/1 «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ в целях возмещения затрат по капитальному ремонту жилищного фонда в г.о. Тольятти» (далее Порядок).

Согласно п.2.2.2 вышеназванного договора субсидии МП г. Тольятти «Управляющая компания № 3» обязана учитывать денежные средства, поступившие на его расчетный счет, на лицевых счетах соответствующих многоквартирных домов и расходовать их на проведение капитального ремонта. В нарушение указанного пункта Предприятие не распределило на лицевых счетах многоквартирных домов полученные бюджетные средства.

Одним из условий предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту жилищного фонда является долевое участие в расходах конкретного многоквартирного дома с обязательным привлечением средств собственников жилья, собранных на указанные цели.

Фактически для проведения капитального ремонта средства собственников помещений многоквартирных домов не привлекались, в нарушении указанного Порядка

Таким образом, закрепленный в Порядке принцип долевого участия собственников помещений многоквартирных домов в финансировании расходов по капитальному ремонту не был соблюден.

Департамент городского хозяйства перечислил субсидию на возмещение затрат по капитальному ремонту жилого фонда в сумме 8 075,7 тыс. руб. (платежное поручение от 31.10.2008 г. № 446).

В 2008 г. Предприятием заключены договоры с подрядными организациями на выполнение работ на общую сумму 8 075,7 тыс. руб. В рамках заключенных договоров, подрядными организациями выполнено работ на общую сумму 8 075,7 тыс. руб., в т.ч. выполнение работ по текущему ремонту составило в сумме 945,5 тыс. руб.

Предприятием допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 945,5 тыс.руб., выразившееся в их направлении на работы по текущему ремонту многоквартирных домов, не предусмотренные Порядком предоставления субсидий в целях возмещения затрат по капитальному ремонту жилищного фонда в г.о. Тольятти (постановление мэра г.о. Тольятти от 16.09.2008 г. № 2360-п/1), а также договором субсидии № Ц-157/1446-д/4.1.

В соответствии с п. 4.2. Порядка Предприятие обязано вернуть предоставленную субсидию в сумме 945,5 тыс.руб. в бюджет городского округа.

6.3. Постановлениями мэра г.о. Тольятти от 15.12.2008 г. № 3053-п/1, от 23.12.2008 г. № 3168-п/1 внесены изменения по уточнению бюджетных ассигнований на возмещение затрат по капитальному ремонту жилищного фонда в г.о. Тольятти на общую сумму 1 169,6 тыс.руб.

Предприятие предоставило Департаменту городского хозяйства и экологии г.о. Тольятти  заявки от 08.12.2008 г. на получение субсидий в общей сумме 1 169,6 тыс.руб. (см. Таблицу в п.2 Акта).

Мэрия г.о. Тольятти в лице руководителя Департамента городского хозяйства заключила договора субсидии № Ц-189/1761-д/4.1 от 16.12.2008 г., № Ц-190/1861-д/4.1 от 24.12.08 г. с Предприятием на общую сумму 1 169,6 тыс. руб., в целях возмещения затрат по капитальному ремонту жилищного фонда в г.о. Тольятти.

Данные договора субсидий заключены неправомерно, в нарушение постановления мэра г.о. Тольятти от 16.09.2008 г. № 2360-п/1.

Согласно п.2.2.2 вышеназванным договорам субсидии Предприятие обязано учитывать денежные средства, поступившие на его расчетный счет, на лицевых счетах соответствующих многоквартирных домов и расходовать их на проведение капитального ремонта.

В ходе проверки установлено, что Предприятие полученные бюджетные средства также не распределило на лицевые счета многоквартирных домов, в нарушение вышеназванных договоров субсидии.

Департамент городского хозяйства перечислил субсидию на возмещение затрат по капитальному ремонту жилого фонда в общей сумме 1 169,6 тыс. руб.

Предприятием заключены договора с подрядными организациями на выполнение работ на общую сумму 1 169,6 тыс. руб. В рамках заключенных договоров подряда, подрядными организациями выполнены работы по ремонту жилищного фонда в соответствии с актами приемки выполненных работ (форма КС-2) на сумму 1 169,7 тыс. руб., в т.ч. выполнение работ по текущему ремонту составило в сумме 819,7 тыс. руб.

Бюджетные средства в сумме 819,7 тыс.руб. израсходованы Предприятием не по целевому назначению, определенному договорами субсидий № Ц-189/1761-д/4.1 от 16.12.2008 г., № Ц-190/1861-д/4.1 от 24.12.08 г. и утвержденному Порядку предоставления субсидий.

В соответствии с п. 4.2. Порядка Предприятие обязано вернуть предоставленную субсидию в сумме 819,7 тыс.руб. в бюджет городского округа.

6.4. Постановлением мэра г.о. Тольятти от 15.12.2008 г. № 3056-П/1 утвержден перечень получателей субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) - производителям работ капитального ремонта в целях возмещения затрат по капитальному ремонту жилищного фонда в доле муниципальной собственности в многоквартирных домах на территории  г.о. Тольятти.

Согласно данному постановлению Предприятие определено получателем субсидии в сумме 2 159,1 тыс. руб. Мэрия г.о. Тольятти в лице руководителя Департамента городского хозяйства  заключила  договор  субсидии  от  15.12.2008 г.   №  Ц - 188/1749 - д/4.1  с  Предприятием  в  сумме

2 159,1 тыс. руб.

Согласно п.2.2.2 вышеназванного договора субсидии Предприятие обязано учитывать денежные средства, поступившие на его расчетный счет, на лицевых счетах соответствующих многоквартирных домов и расходовать их на проведение капитального ремонта.

Платежным поручением от 23.12.2008 г. № 761 Департамент городского хозяйства перечислил субсидию на возмещение затрат по капитальному ремонту жилого фонда в доле муниципальной собственности в многоквартирных домах в сумме 2 159,1 тыс. руб.

В ходе проверки установлено МП г. Тольятти «Управляющая компания № 3» полученные бюджетные средства в сумме 2 159,1 тыс.руб. распределила на лицевых счетах многоквартирных домов Центрального района (см. Приложение № 1 к Акту). В 2008 г. работы по капитальному ремонту на вышеуказанных домах не проводились.

Выводы по результатам проверки:

1. Договоры субсидии от 27.10.08г. № Ц-157/1446-д/4.1, от 16.12.08г. № Ц-189/1761-д/4.1, от 24.12.08г. № Ц-190/1861-д/4.1 на общую сумму 9 245,3 тыс. руб. заключены мэрией г.о. Тольятти в нарушение постановления мэра г.о. Тольятти от 16.09.2008 г. № 2360-п/1 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ в целях возмещения затрат по капитальному ремонту жилищного фонда в г.о. Тольятти» (далее постановления мэра г.о. Тольятти от 16.09.2008 г. № 2360-п/1).

2. Бюджетные средства в сумме 1 765,2 тыс. руб., выделенные по договорам субсидии, использованы не по целевому назначению. {945,5 тыс.руб. п.6.2. + 819,7 тыс.руб. п. 6.3.}.

В соответствии с п. 4.2. постановления мэра г.о. Тольятти от 16.09.2008 г. № 2360-п/1 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ в целях возмещения затрат по капитальному ремонту жилищного фонда в г.о. Тольятти» Предприятие обязано вернуть предоставленную субсидию в сумме 1 765,2 тыс.руб. в бюджет городского округа.

3. В нарушение ст. 158 БК РФ, п. 4.1. постановления мэра г.о. Тольятти от 16.09.2008 г. № 2360-п/1 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ в целях возмещения затрат по капитальному ремонту жилищного фонда в г.о. Тольятти» Департаментом городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти не осуществляется должный контроль за целевым использованием бюджетных средств.

Предложения

Мэрии городского округа Тольятти (А.Н. Пушков):

1. В соответствии с требованиями ст. 289 БК РФ рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности за нецелевое использование бюджетных средств руководителя МП г.о. Тольятти «Управляющая компания № 3» в сумме 1 765,2 тыс. руб.

2. Предоставлять субсидии в соответствии с требованиями муниципальных правовых актов.

3. Осуществлять контроль за использованием бюджетных средств в соответствии с заключенными договорами субсидии.

МП г.о. Тольятти «Управляющая компания № 3»:

1. В соответствии с п. 4.2. постановления мэра г.о. Тольятти от 16.09.2008 г. № 2360-п/1 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ в целях возмещения затрат по капитальному ремонту жилищного фонда в г.о. Тольятти» Предприятие обязано вернуть предоставленную субсидию в сумме 1 765,2 тыс. руб. в бюджет городского округа.

2. В соответствии со ст. 162 БК РФ использовать бюджетные средства в строгом соответствии с целевым назначением.