Об информации мэрии о ситуации с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском округе Тольятти в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Рассмотрев информацию мэрии о ситуации, сложившейся с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском округе Тольятти в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Дума

РЕШИЛА:

1. Отметить, что по состоянию на 01.10.2010 из предусмотренных в городском округе Тольятти в 2010 году денежных средств в размере 
1 982 624,316 тыс.руб. на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, получателям субсидий перечислено 
1 874 460,5 тыс.руб. (95%), из них средний процент выполнения работ составляет 37,5% (1 транш – 49%, 2 транш - 26%), согласованы акты выполненных работ на сумму 94 132,3 тыс.руб. (5%) и оплачены работы в размере 55 881,6 тыс.руб. (3%).

2. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.):

2.1. Принять меры по завершению работ по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, проводимому в рамках капитального ремонта многоквартирных домов генеральными подрядными организациями, не позднее 15 октября 2010 года.

2.2. Осуществлять ежедневный текущий контроль за ходом проведения работ генеральных подрядных (субподрядных) организаций по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов в городском округе Тольятти путём проведения выездных мероприятий в указанные жилые дома.

2.3. Рассмотреть возможность создания штабов при многоквартирных домах с привлечением депутатов Думы по одномандатным избирательным округам, представителей управляющих компаний и собственников жилья для осуществления оперативного контроля за своевременным и качественным выполнением работ по капитальному ремонту.

3. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству 
(Денисов А.В.) не реже двух раз в месяц осуществлять контроль за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском округе Тольятти, проводимых в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

4. Рекомендовать депутатам Думы, в связи со сложившейся ситуацией в городском округе Тольятти в 2010 году с капитальным ремонтом многоквартирных домов, направить замечания и предложения в мэрию о недостатках по проведению капитального ремонта для анализа, недопущения в 2011 году аналогичной ситуации с проведением капитального ремонта.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.).

Председатель Думы								   А.И.Зверев