Об информации мэрии об освоении денежных средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти в 2010 году

Рассмотрев информацию мэрии об освоении денежных средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти в 2010 году, Дума

РЕШИЛА:

- Информацию принять к сведению.

- Отметить, что из предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти в 2010 году денежных средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, в размере 38 235,00 тыс.руб., по состоянию на 01.01.2011г., освоено 30 881,7 тыс.руб. (80,8%), из них:

- На проведение ремонта 372 индивидуальных жилых домов на сумму в размере 13 917,0 тыс.руб., выполнены работы в 339 домах на сумму 12 600,7 тыс.руб. (90,5%).

- На проведение ремонта 1 392 жилых помещений в многоквартирных домах на сумму в размере 24 318,0 тыс.руб., выполнены работы в 1 050 помещениях на сумму 18 281,0 тыс.руб. (75,2%).

- Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) представить для рассмотрения в Думу информацию:

3.1. О выполнении мероприятий по замене газовых плит, газовых колонок и газовых счётчиков в жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной войны, на реализацию которых из бюджета городского округа Тольятти в 2010 году было выделено 2,75 млн.руб.

3.2. О причинах неосвоения денежных средств, выделенных на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, в 2010 году.

3.3. Соглашение, подтверждающее возможность выполнения работ по ремонту индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах ветеранов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, запланированных и профинансированных на 2010 год, в 2011 году (с указанием полного объёма финансирования).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.).

Председатель Думы								    А.И.Зверев