Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой

Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах

городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, за 2010 год

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 
№1041-п/1, за 2010 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что по состоянию на 01.01.2011 из предусмотренных Программой на 2010 год денежных средств в размере 156 035 тыс.руб. на выполнение работ по установке 1 276 коллективных (общедомовых) приборов учёта в 350 многоквартирных домах, управляющими организациями освоены денежные средства в размере 153 453,7 тыс.руб. на установку приборов учёта в 344 домах, от общего количества установленных приборов учёта на коммерческий учёт поставлено 75%.

3. Отметить невыполнение мэрией рекомендации протокола заседания Думы от 07.07.2010 №30 в части внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти в сентябре 2010 года и предусмотрения в проекте решения восстановление изъятых средств в размере 18,5 млн.руб. на мероприятия Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.».

4. Предложить мэрии (Пушков А.Н.) изыскать денежные средства для завершения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах Автозаводского района городского округа Тольятти в 2011 году.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.).

Председатель Думы								   А.И.Зверев