Об отчёте мэрии об исполнении городской целевой

Программы переселения граждан из жилищного фонда,

признанного непригодным для проживания на территории

городского округа Тольятти, на 2005-2010гг., утверждённой

постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123

Заслушав отчёт мэрии об исполнении городской целевой Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт мэрии об исполнении городской целевой Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123 (Приложение №1).

И.о.председателя Думы							    В.И.Дуцев

Приложение №1

к решению Думы

16.03.2011 №_____

Отчёт об исполнении городской целевой Программы

переселения граждан из жилищного фонда,

признанного непригодным для проживания

на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010гг.,

утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы

от 11.05.2005 №123

| Наименование Программы | Городская целевая Программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010гг. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение мэра г.Тольятти «O разработке городской целевой Программы переселения граждан г.Тольятти из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2004-2010гг.» от 22.12.2003 №3207-1/р. Постановление Тольяттинской городской Думы «О техническом задании на разработку Программы переселения граждан г.Тольятти из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2004-2010гг.» от 16.06.2004 №1143. |
| Дата утверждения Программы | Постановление Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123 Внесены изменения решением Думы городского округа Тольятти от 19.09.2007 №711 |
| Заказчик | Мэрия городского округа Тольятти |
| Разработчик | Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье, улучшение внешнего облика городского округа Тольятти. Основные задачи: - подготовка условий и разработка механизмов переселения граждан городского округа Тольятти из ветхого и аварийного жилищного фонда, непригодного для проживания; - формирование адресной программы по переселению граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях; - реконструкция или ликвидация до 2010 года включительно существующего в настоящее время аварийного и ветхого жилищного фонда в городском округе; - создание условий и механизмов привлечения различных внебюджетных источников для реализации Программы. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы в 2005-2010гг. происходила поэтапно, в соответствии с ежегодно утверждаемым планом. На первом этапе (2005 год) должны были быть созданы необходимые методологические, правовые и организационные условия для реализации основных задач Программы. Второй этап Программы (2006-2010гг.) был посвящён реализации задач по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда и по ликвидации аварийного жилищного фонда. |
| Важнейшие целевые индикаторы: индикаторы цели | Основной критерий эффективности – количество переселённых человек. В результате реализации мероприятий Программы, при условии своевременного финансирования, к концу 2010 года 372 человека, проживающих в жилищном фонде, признанным ветхим и аварийным на 31.12.2005 года, должны были быть переселены. Реконструировано 294 502 кв.м. общей площади, находящейся в аварийном состоянии. |
| Объёмы и источники финансирования | Источники: федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет городского округа, внебюджетные средства. Объём финансирования подлежит уточнению, исходя из утверждённого ежегодного плана реализации Программы. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Управление Программой производилось на основании ежегодных планов реализации мероприятий по данной проблеме на уровне городского округа. Координацию работы по выполнению Программы осуществляет мэрия городского округа Тольятти. Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляет департамент финансов мэрии городского округа в соответствии с установленными требованиями и графиком отчётности. Дума городского округа Тольятти осуществляет контроль за исполнением Программы в рамках контрольной деятельности, предусмотренной Уставом городского округа Тольятти и иными нормативными актами органов местного самоуправления. |

1. Обоснование актуальности Программы

В целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда Правительство Российской Федерации Постановлением от 17.09.2001 №675 утвердило Федеральную целевую программу «Жилище» на 2002-2010 годы. Подпрограмма «Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда» входит в первый этап реализации данной Программы.

Руководствуясь распоряжением мэра г.Тольятти «О разработке городской целевой Программы переселения граждан г.Тольятти из ветхого и аварийного жилищного фонда на период 2004-2010гг.» от 22.12.2003 
№3207-1/р и постановлением Тольяттинской городской Думы 
«О техническом задании на разработку Программы переселения граждан г.Тольятти из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2004-2010гг.» от 16.06.2004 №1143, разработана городская целевая Программа переселения граждан г.Тольятти из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2005-2010 годы (далее по тексту – Программа, в редакции постановления мэрии городского округа Тольятти от 19.03.2009  №502-п/1).

Техническое состояние жилищного фонда городского округа Тольятти, состоящего из трёх районов: Центрального, Комсомольского и Автозаводского, неоднородно.

Центральный район начал формироваться при переносе жилых домов из затопляемого Ставрополя в 1950–х годах. Большинство жилых зданий района застройки сталинского и хрущевского периодов, что составляет 46,1% от общего объёма жилищного фонда района.

В Комсомольском районе – 28,2% жилищного фонда составляют дома, построенные в 1950–х годах.

Застройка Автозаводского района началась в 1967 году. Основной объём ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов панельного типа составил пятилетний период 1970-1975 годы.

Согласно ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утверждённых приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 №312, ежегодно на многоквартирных жилых домах должны выполняться мероприятия по техническому обслуживанию зданий, а именно по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности, наладке и регулировке, подготовке домов к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории. Также в ВСН 55-88 (р) указана максимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов. Для бескаркасных однотипных крупнопанельных домов прямоугольной формы продолжительность эксплуатации до проведения капитального ремонта составляет 30 лет, для деревянных также 30 лет.

На основании вышеизложенного территория Центрального района, на которой расположены многоквартирные деревянные дома, построенные в 
50-60 годах, имеют физический износ более 65% и, согласно правилам технической инвентаризации, попадают в категорию ветхих, а в связи с хроническим недофинансированием работ по проведению капитального и текущих ремонтов в девяностые годы, произошло увеличение процента функционального (морального) износа многоквартирных жилых домов на всей территории городского округа Тольятти.

На основании изложенного данная Программа является необходимой в целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда городского округа Тольятти, а также в целях предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с увеличением количества жилых зданий, попадающих под статус аварийных зданий, имеет социальный характер и направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье.

2. Анализ выполнения поставленных целей и задач Программы

Цель Программы: ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье, улучшение внешнего облика городского округа Тольятти.

Основные задачи:

- подготовка условий и разработка механизмов переселения граждан городского округа Тольятти из ветхого и аварийного жилищного фонда, непригодного для проживания;

- формирование адресной программы по переселению граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях;

- реконструкция или ликвидация до 2010 года включительно существующего в настоящее время аварийного и ветхого жилищного фонда в городском округе;

- создание условий и механизмов привлечения различных внебюджетных источников для реализации Программы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 утверждено «Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

На основании изложенного отнесение жилищного фонда к ветхому или аварийному производится межведомственной комиссией городского округа Тольятти по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверждённой постановлением мэра городского округа Тольятти от 19.05.2006                       №3784-1/П. В связи с кадровыми изменениями 12.03.2009 постановлениями мэрии городского округа Тольятти №502-п/1 и 3799-П/1 от 24.12.2010 утверждён новый состав межведомственной комиссии (далее - Комиссия).

По состоянию на 01.01.2010 на Комиссию заявления собственников помещений или заявления граждан (нанимателей), либо заключения органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, с приложением пакета документов, согласно перечню, приведённому в Постановлении Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47, о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, не поступали.

В связи с этим 26.03.2010 на официальном портале мэрии городского округа Тольятти размещена информация для жителей городского округа Тольятти o работе межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, возможности подачи заявления в данную Комиссию.

По состоянию на 31.12.2010 на Комиссию был представлен на рассмотрение пакет документов по жилому многоквартирному дому по адресу: ул.Советская, 52 не в полном объёме, поэтому вопрос о признании дома аварийным отложен до предоставления на Комиссию полного пакета документов.

Поэтому за отчётный период на территории городского округа Тольятти нет домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными, в связи с чем, формирование адресной программы по переселению граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, не может быть реализовано.

В соответствии с решениями Думы городского округа Тольятти                     от 07.04.2010 №259 «О внесении изменений в городскую целевую Программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010гг., утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123» и от 04.06.2008 №912 «О протесте прокурора г.Тольятти на отдельные положения городской целевой Программы переселения граждан г.Тольятти из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005г. №123» мэрией городского округа Тольятти был подготовлен проект решения «О внесении изменений в городскую целевую Программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010гг., утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123».

Вышеуказанные изменения касались приведения Программы в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно:

- расходные обязательства соответствующего бюджета могут быть установлены только нормативными правовыми актами органов власти соответствующего уровня (ст.86 Бюджетный кодекс Российской Федерации);

- бюджетные полномочия органов местного самоуправления регламентированы в ст.9 (Бюджетный кодекс Российской Федерации), согласно которой органы местного самоуправления наделены полномочиями по установлению и исполнению расходных обязательств муниципального образования;

- использование органами местного самоуправления иных форм образования и расходования денежных средств, для исполнения расходных обязательств муниципальных образований, не допускается (ст.14 Бюджетный кодекс Российской Федерации);

- недопустимость исполнения расходных обязательств органов местного самоуправления за счёт бюджетов других уровней 
(ст.31 Бюджетный кодекс Российской Федерации).

В соответствии с решениями Думы городского округа Тольятти                     от 15.12.2010 №433 «О внесении изменений в городскую целевую Программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010гг., утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005г. №123» мэрии рекомендовано разработать проект новой целевой Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на очередной период.

3. Основные программные мероприятия

Программа рассчитана на поэтапную реализацию:

Первый этап - организационно-методологический;

Второй этап – реализация мероприятий по переселению граждан.

В рамках первого этапа выполнено:

- 07.06.2006 Думой городского округа Тольятти принято решение           №452 «О Положении о порядке приёма объектов (имущества)                                    в муниципальную собственность городского округа Тольятти и передачи объектов (имущества) муниципальной собственности городского округа Тольятти», которое регулирует порядок приобретения жилых помещений                               в муниципальную собственность для последующего включения их в состав специализированного жилого фонда;

- 05.07.2006 Думой городского округа Тольятти принято решение №479 «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Тольятти»,                  в котором определён порядок предоставления жилых помещений маневренного фонда.

В рамках второго этапа выполнено:

- согласно муниципальным контрактам от 15.08.2005 №641, от 16.06.2005 №47/05, заключённым между департаментом по строительству и архитектуре и Тольяттинским государственным университетом, в 2006 году выполнена оценка технического состояния ограждающих и несущих конструкций и исследование строительных материалов 19-ти и 10-ти жилых домов, соответственно, предварительно отнесённых к категории ветхих                   и аварийных;

- в ходе проведённых обследований технического состояния                         и инвентаризации жилых домов в 2006 году МУ «ДЭ, ЖКХ и С» сформирован и направлен в область перечень жилых домов, требующих проведения восстановительных работ:

1. ул.Матросова, 1;

2. ул.Никонова, 13;

3. ул.Мурысева, 83а;

4. б-р Молодёжный, 4;

5. ул.Л.Чайкиной, 69;

6. пр-кт Московский, 11;

7. ул.Свердлова, 68;

8. б-р Приморский, 42;

9. ул.Дзержинского, 75.

Заявка с адресами и необходимым перечнем работ направлялась без согласования с разработчиком программы – департаментом по строительству и архитектуре мэрии.

10.06.2009 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области направило обращение в мэрию городского округа Тольятти о принятии незавершённых проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам, функции заказчика по которым выполняло Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

31.08.2009 от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в адрес департамента градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти направлены для согласования акты приёма-передачи технической документации по незавершённому объёму проектно-изыскательских работ по реконструкции аварийных жилых домов, расположенных на территории городского округа Тольятти: ул.Никонова 13, ул.Матросова 1, ул.Л.Чайкиной 69, 
ул.Мурысева 83а, б-р Приморский 42, ул.Свердлова 68, пр-кт Московский 11, ул.Дзержинского 75, б - р Молодёжный 4.

Акты приёма-передачи откорректированы и направлены 09.09.2009 в Министерство с сопроводительным письмом о необходимости предусмотреть из областного бюджета на 2010-2012гг. софинансирование работ по завершению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции аварийных жилых домов, расположенных на территории городского округа Тольятти: ул.Никонова 13, ул.Матросова 1, ул.Л.Чайкиной 69, ул.Мурысева 83а, б-р Приморский 42, ул.Свердлова 68, пр-кт Московский 11, ул. Дзержинского 75, б-р Молодёжный 4,                                 по следующим причинам:

1. Отсутствует положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (требование п.4 ч.7 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), необходимое                   для получения разрешения на реконструкцию аварийных жилых домов (Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по девяти рабочим проектам получены отрицательные заключения государственной вневедомственной экспертизы).

2. Отсутствуют градостроительные планы земельных участков. Архитектурно-планировочные задания, подготовленные и продлённые                      на вышеуказанные объекты министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, для получения разрешения             на реконструкцию не требуются.

## Принятие Федерального закона от 29.12.2010 №441-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» даёт возможность внесения вышеуказанных домов в перечень домов для включения в муниципальную адресную Программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти в 2011 году».

Сформирован перечень объектов, которые могут быть признаны в соответствии с действующим законодательством непригодными для проживания (Приложение №1). В адрес управляющих компаний направлены соответствующие обращения с рекомендациями по реализации мероприятий, направленных для признания указанных домов аварийными.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Фактический объём средств, выделенный на реализацию Программы

(млн.руб.)

| Источники финансирования | Финансирование 2005-2010гг. | 2005 год (факт) | 2006 год (факт) | 2007 год (факт) | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета городского округа | 1,1 | 1,0 | - | - | - | - | 0,1 |
| Средства областного бюджета (в форме субсидий) | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| Итого | 6.1 | 6,0 | - | - | - | - | 0,1 |

Финансирование Программы планировалось осуществлять в соответствии с законом Самарской области «Об утверждении областной целевой программы «Жилище на 2006-2010 годы» от 11.07.2006 №86-ГД. Данный закон утратил силу в связи с принятием закона Самарской области от 02.04.2009 №50-ГД.

Финансирование Программы с 2006 по 2009 годы из федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа и внебюджетных источников не осуществлялось.

В соответствии с решением Думы от 06.10.2010 №387 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» на реализацию мероприятий Программы в бюджете городского округа Тольятти на 2010 год предусмотрены ассигнования в сумме 100 тыс.руб.

Из них использовано 100 тыс.руб. на обследование несущих конструкций многоквартирного жилого дома по ул.Советской, 52, с целью определения категории технического состояния конструкций и здания в целом (дом подлежит сносу либо реконструкции). По его результатам подготовлено техническое заключение, о том, что общее техническое состояние здания оценивается как недопустимое.

### 5. Социально-экономические результаты и рекомендации

### о дальнейшей деятельности по Программе

В связи с тем, что строительство г.Тольятти началось в 1950-х годах, срок физической жизни большинства жилых домов города истёк, но в связи с несвоевременным выполнением текущего и капитального ремонтов жилых домов в девяностые годы, а в некоторых случаях и полного его отсутствия, проблема реконструкции и сноса жилищного фонда, непригодного для проживания на территории городского округа Тольятти, с каждым годом становится все более значимой.

Программа в 2006-2010 годах не выполнялась по причине отсутствия на территории городского округа Тольятти домов, признанных в установленном порядке ветхими и аварийными.

Также основным условием предоставления субсидий муниципальным образованиям Самарской области из областного бюджета является: наличие в муниципальном образовании разработанной и утверждённой целевой программы; наличия подтверждения финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за счёт средств местного бюджета.

## 29.12.2010 был принят Федеральный закон №441-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».

Следует отметить, что существующая городская целевая Программа  основывается и руководствуется федеральной целевой программой «Жилище на 2002-2010 годы», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2010 №675. Согласно положениям распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2008 №1996-р федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы» и входящие в её состав подпрограммы продлеваются до 2015 года. Минрегионом России разработан и в настоящее время согласовывается с федеральными органами исполнительной власти проект Постановления Правительства Российской Федерации, который должен утвердить основные параметры реализации федеральной целевой программы «Жилище» на период 2011-2015 годы. В настоящее время проект Программы согласован с Минэкономразвития России и в ближайшее время будет согласован с Минфином России. После этого, согласованная Минфином программа «Жилище 2010-2015 гг.» будет направлена в Минэкономразвития России для последующего представления в Правительство России, с целью её утверждения.

На основании изложенного и в связи с окончанием срока действия городской целевой Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123, необходимо разработать городскую целевую Программу переселения граждан г.Тольятти из ветхого и аварийного жилья на 2012-2015гг., с целью ликвидации аварийного и ветхого жилья в г.Тольятти и улучшением жилищных условий граждан, проживающих в домах, непригодных для проживания, после утверждения федеральной целевой программы «Жилище» на период 
2011-2015 годы.

И.о.председателя Думы

городского округа							              В.И.Дуцев

Приложение №1

к отчёту об исполнении городской целевой Программы

переселения граждан из жилищного фонда,

признанного непригодным для проживания

на территории городского округа Тольятти, 
на 2005-2010гг., утверждённой постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123

Перечень объектов, которые могут быть признаны, в соответствии с действующим законодательством, непригодными для проживания (аварийными, подлежащими сносу или реконструкции)

| № | Адрес | Заключение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комсомольский район, ул.Никонова, 13 | ЗАО «Территориальный проектный институт Саратовпромпроект» (заказчик министерство строительства и ЖКХ Самарской области) Об аварийном состоянии несущих конструкций, подлежащих реконструкции |  |
| 2. | Комсомольский район, ул.Матросова, 1 | ЗАО «Территориальный проектный институт Саратовпромпроект» (заказчик министерство строительства и ЖКХ Самарской области) Об аварийном состоянии несущих конструкций, подлежащих реконструкции |  |
| 3. | Комсомольский район, ул.Л.Чайкиной, 69 | ЗАО «Территориальный проектный институт Саратовпромпроект» (заказчик министерство строительства и ЖКХ Самарской области) Об аварийном состоянии несущих конструкций, подлежащих реконструкции |  |
| 4. | Комсомольский район, ул.Мурысева ,83А | ЗАО «Территориальный проектный институт Саратовпромпроект» (заказчик министерство строительства и ЖКХ Самарской области) Об аварийном состоянии несущих конструкций, подлежащих реконструкции |  |
| 5. | Автозаводский район, бульвар Приморский, 42 | ЗАО «Территориальный проектный институт Саратовпромпроект» (заказчик министерство строительства и ЖКХ Самарской области) Об аварийном состоянии несущих конструкций, подлежащих реконструкции |  |
| 6. | Центральный район, бульвар Молодёжный, 4 | ЗАО «Территориальный проектный институт Саратовпромпроект» (заказчик министерство строительства и ЖКХ Самарской области) Об аварийном состоянии несущих конструкций, подлежащих реконструкции |  |
| 7. | Автозаводский район, ул.Свердлова, 68 | ЗАО «Территориальный проектный институт Саратовпромпроект» (заказчик министерство строительства и ЖКХ Самарской области) Об аварийном состоянии несущих конструкций, подлежащих реконструкции |  |
| 8. | Автозаводский район, Московский проспект, 11 | ЗАО «Территориальный проектный институт Саратовпромпроект» (заказчик министерство строительства и ЖКХ Самарской области) Об аварийном состоянии несущих конструкций, подлежащих реконструкции |  |
| 9. | Автозаводский район, ул.Дзержинского, 75 | ЗАО «Территориальный проектный институт Саратовпромпроект» (заказчик министерство строительства и ЖКХ Самарской области) Об аварийном состоянии несущих конструкций, подлежащих реконструкции |  |
| 10. | Центральный район, ул.Советская, 52 | Мэрией городского округа Тольятти выполнены работы по обследованию технического состояния несущих конструкций. Общее техническое состояние здания оценивается как недопустимое. |  |
| 11. | Автозаводский район ул.Ворошилова, 55 | Мэрией городского округа Тольятти выполнены работы по обследованию технического состояния несущих конструкций. Следует обеспечить независимую работу зданий шпунтованным ограждением из свай и выполнить капитальный ремонт |  |
| 12 | Автозаводский район ул.40 лет Победы, 104 | Мэрией городского округа Тольятти выполнены работы по обследованию технического состояния несущих конструкций. Следует обеспечить независимую работу зданий шпунтованным ограждением из свай и выполнить капитальный ремонт |  |