**Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий**

**по благоустройству внутриквартальных территорий**

**городского округа Тольятти на 2011 год, утверждённого постановлением мэрии от 16.03.2011 №742-п/1, по состоянию на 18.10.2011 года**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год, утверждённого постановлением мэрии от 16.03.2011 №742-п/1, по состоянию на 18.10.2011 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что по состоянию на 18.10.2011 года из предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на 2011 год денежных средств:

* 1. В размере 130,9 млн.руб. на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий, аукционы проведены на сумму 129,3 млн.руб. Выполнение по видам работ:

- восстановление и устройство твёрдых покрытий, тротуаров, площадок для временной парковки автомашин, расширения проездов - 75,2%;

- благоустройство скверов семейного отдыха - 63,3%;

- ремонт и восстановление плоскостных сооружений - 39,7%;

- проектные работы (устройство расширения, устройство парковки для автомашин, ливневой канализации, перенос сетей освещения по необходимости) - 100%;

- валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев - 100%;

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.):

- Автозаводский район - 0%;

- Центральный район - 10%;

- Комсомольский район - 61,7%;

- ремонт и восстановление внутриквартального освещения - аукционы не проведены;

- реконструкция ливневой канализации - к работам не приступали.

2.2. В размере 39,1 млн.руб. на восстановление плоскостных спортивных сооружений на территориях образовательных учреждений, производимое за счёт денежных средств, перераспределённых с мероприятий благоустройства внутриквартальных территорий, аукционы проведены в полном объёме.

3. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) принять необходимые меры по завершению мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год, утверждённых постановлением мэрии от 16.03.2011 №742-п/1, в IV квартале 2011 года.

Срок – до 15.11.2011 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.).

Председатель Думы А.И.Зверев