**Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти, утверждённого постановлением мэрии от 16.03.2011 №742-п/1, за 2011 год и мероприятий по установке плоскостных спортивных сооружений на территориях образовательных учреждений**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти, утверждённого постановлением мэрии от 16.03.2011 №742-п/1, за 2011 год и мероприятий по установке плоскостных спортивных сооружений на территориях образовательных учреждений, Дума

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию мэрии о том, что:

1.1. По состоянию на 18.12.2011 года из предусмотренных денежных средств на благоустройство внутриквартальных территорий в размере 128 277,2 тыс.руб. приняты акты по выполненным работам подрядными организациями на сумму 116 015,20 тыс.руб.

1.2. По состоянию на 16.12.2011 года восстановление плоскостных спортивных сооружений на территориях образовательных учреждений, производимое за счёт денежных средств, перераспределённых с мероприятий благоустройства внутриквартальных территорий, составило 93,8%.

2. Отметить, что в соответствии с заявлением заместителя мэра по городскому хозяйству Иванова В.В.:

2.1. Профильным департаментам мэрии рекомендовано:

- провести комплекс мероприятий по привлечению к ответственности подрядных организаций за срыв сроков исполнения обязательств и невыполнение в полном объёме работ по контрактам;

- подготовить предложения о принятии мер к сотрудникам департамента городского хозяйства мэрии, виновным в неисполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий в 2011 году.

2.2. Руководителям управлений жилищно-коммунального хозяйства администраций районов рекомендовано не принимать к оплате незавершённые объекты работ по благоустройству.

3. Рекомендовать мэру (Пушков А.Н.) предусмотреть в бюджете городского округа Тольятти на 2012 год денежные средства на завершение работ по благоустройству внутриквартальных территорий, не выполненных в 2011 году.

4. Рекомендовать контрольно-счётной палате Думы (Яковлев К.Н.) провести проверку эффективного и целевого использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти, утверждённого постановлением мэрии от 16.03.2011 №742-п/1, в 2011 году.

Срок – II квартал 2012 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству.

Председатель Думы А.И.Зверев