**Об информации мэрии о выполнении долгосрочной**

**целевой программы «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти**

**на 2012-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии**

**от 26.10.2011 №3303-п/1, за 2012 год**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 26.10.2011 №3303-п/1, за 2012 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что:

2.1. В 2012 году в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2015 годы» выполнены работы по замене 2-х грузопассажирских лифтов на общую сумму 4 294,74 тыс.руб., в том числе 4 080,0 тыс.руб. - за счёт средств бюджета городского округа Тольятти, 214,74 тыс.руб. - за счёт внебюджетных источников, что составило 100% исполнения от запланированного объёма финансирования.

2.2. Постановлением мэрии от 08.02.2013 №403-п/1 утверждён Отчёт о выполнении долгосрочной целевой программы «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 26.10.2011 №3303-п/1, за 2012 год.

Председатель Думы А.В.Денисов