Об информации мэрии о выполнении мероприятий

долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход

на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии

с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта

в многоквартирных домах городского округа Тольятти 
на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии

от 06.05.2009 №1041-п/1, по состоянию на 01.11.2013

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, по состоянию на 01.11.2013, Дума

РЕШИЛА:

- Информацию принять к сведению.

- Отметить, что по состоянию на 26.11.2013:

2.1. Мероприятия по оснащению многоквартирных домов городского округа Тольятти коллективными (общедомовыми) приборами учёта, запланированные на 2013 год, реализуются некоммерческой организацией – фондом «Фонд капитального ремонта».

2.2. До 01.02.2014 некоммерческой организацией – фондом «Фонд капитального ремонта» будут проведены конкурсы на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учёта в 513 многоквартирных домах городского округа Тольятти, работы по установке приборов учёта планируется завершить до 01.08.2014.

2.3. Из предусмотренных в 2013 году в бюджете городского округа Тольятти денежных средств в размере 19 046,0 тыс.руб. на разработку проектной документации на установку коллективных (общедомовых) приборов учёта в 403 многоквартирных домах городского округа Тольятти заключены договоры субсидий с управляющими компаниями на разработку проектной документации на установку приборов учёта в 357 многоквартирных домах на сумму 17 556,04 тыс.руб., работы выполнены в полном объёме.

2.4. Финансирование мероприятий, определённое долгосрочной целевой программой «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», не соответствует фактическому финансированию данных мероприятий.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) подготовить и представить в постоянную комиссию по городскому хозяйству информацию о выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, по состоянию на 10.12.2013.

Срок - 13.12.2013.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы                                                                               Д.Б.Микель