Об информации мэрии о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий

в городском округе Тольятти по состоянию на 01.07.2014

Заслушав руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии Баннова П.В. и руководителя департамента городского хозяйства мэрии Ерина В.А. о ходе выполнения Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2014 год, утверждённого постановлением мэрии от 05.02.2014 №308-п/1, по состоянию на 01.07.2014, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить:

2.1. По состоянию на 01.07.2014 выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия магистральных дорог на площади 13 322 кв.м, внутриквартальных дорог на площади 918 кв.м.

2.2. Подрядные организации, осуществляющие:

2.2.1. Содержание автомобильных дорог городского округа Тольятти: 
в Автозаводском районе - ООО «Эфель-Спорт», в Центральном и Комсомольском районах - ЗАО «ЭкоСфера».

2.2.2. Комплексное содержание территорий жилых кварталов городского округа Тольятти: в Автозаводском районе - 
ООО «АВТОВАЗАГРО», в Центральном районе - МБУ «Зеленстрой», в Комсомольском районе - ООО «СУМ-Транс-Сервис», в мкр.Поволжский - ООО «Департамент ЖКХ».

3. Принять к сведению информацию мэрии, что срок завершения работ по ямочному ремонту дорожного покрытия внутриквартальных дорог - 15.08.2014.

4. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

4.1. Представить в Думу графики комиссионного обследования 
мэрией выполнения подрядными организациями работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти.

Срок - 15.07.2014.

4.2. Осуществлять постоянный контроль за своевременным и качественным выполнением подрядными организациями работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти.

4.3. Принять меры к подрядным организациям, допустившим несвоевременное и (или) некачественное выполнение работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти, в соответствии с действующим законодательством.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы		                                                              Д.Б.Микель