Об информации мэрии о ходе выполнения подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти 
от 29 января 2014 года № 233-п/1, по состоянию на 1 сентября 2014 года

Рассмотрев информацию мэрии о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29 января 2014 года № 233-п/1 (далее - Подпрограмма), по состоянию на 1 сентября 2014 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что в 2014 году в рамках реализации Подпрограммы планируется выполнить мероприятия на площади 873,85 тыс. кв. метров автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 
1 149 673,57 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 
936 307,02 тыс. рублей, бюджета городского округа Тольятти – 
213 366,55 тыс. рублей), в том числе:

1) на выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета городского округа Тольятти запланированы денежные средства в размере 21 798,0 тыс. рублей, из них:

- заключены муниципальные контракты на сумму 21 508,0 тыс. рублей;

- не заключен муниципальный контракт на выполнение работ 
по разработке проекта планировки с проектом межевания территории 
улицы Тополиная от улицы 70 лет Октября до Южного шоссе на сумму 
290,0 тыс. рублей;

- кассовые расходы составили 2 903,0 тыс. рублей (13,3%);

2) на выполнение работ по строительству дорог общего пользования местного значения на территории Автозаводского района запланированы денежные средства в размере 238 148,62 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 221 163,96 тыс. рублей, бюджета городского округа Тольятти – 16 984,66 тыс. рублей, из них:

- заключены муниципальные контракты на сумму 230 015,81 тыс. рублей (213 423,22 тыс. рублей – средства областного бюджета, 16 592,59 тыс. рублей – средства бюджета городского округа Тольятти);

- работы выполнены на 25%;

- кассовые расходы не производились;

3) на выполнение работ по реконструкции дорог общего пользования местного значения на площади 5,22 тыс. кв. метров на территории Автозаводского района запланированы денежные средства в размере 
43 886,45 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 
40 958,69 тыс. рублей, бюджета городского округа Тольятти – 
2 927,76 тыс. рублей, из них:

- заключены муниципальные контракты на сумму 43 886,45 тыс. рублей 
(40 958,69 тыс. рублей – средства областного бюджета, 2 927,76 тыс. рублей – средства бюджета городского округа Тольятти);

- работы выполнены на 67%;

- кассовые расходы не производились;

4) на выполнение работ по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения на площади 8,0 тыс. кв. метров на территории Автозаводского района запланированы денежные средства в размере 58 101,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 
28 572,0 тыс. рублей, бюджета городского округа Тольятти – 
29 529,0 тыс. рублей, из них:

- заключен муниципальный контракт на сумму 58 084,12 тыс. рублей 
(29 127,56 тыс. рублей – средства областного бюджета, 28 956,56 тыс. рублей – средства бюджета городского округа Тольятти);

- работы выполнены на 100%;

- кассовые расходы не производились;

5) на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения на площади 506,45 тыс. кв. метров (Автозаводский район – 
294,34 тыс. кв. метров, Комсомольский район – 39,41 тыс. кв. метров, Центральный район – 172,7 тыс. кв. метров) запланированы денежные средства в размере 508 076 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 
362 292,4 тыс. рублей, бюджета городского округа Тольятти – 
145 783,6 тыс. рублей (Автозаводский район – 284 535,60 тыс. рублей, Комсомольский район – 50 295,15 тыс. рублей, Центральный район – 
173 245,24 тыс. рублей), из них:

- заключены муниципальные контракты на сумму 379 544,35 тыс. рублей (358 669,41 тыс. рублей – средства областного бюджета, 20 874,94 тыс. рублей – средства бюджета городского округа Тольятти), экономия от аукциона составила 3 833,85 тыс. рублей;

- не заключены муниципальные контракты на сумму 
124 697,83 тыс. рублей;

- работы выполнены на 53% (Автозаводский район – 28%, Комсомольский район – 30%, Центральный район – 100%);

- кассовые расходы не производились;

6) на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на площади 300,47 тыс. кв. метров (Автозаводский район – 158,67 тыс. кв. метров, Комсомольский район – 66,81 тыс. кв. метров, Центральный район – 74,99 тыс. кв. метров) запланированы денежные средства в размере 351 950,3 тыс. рублей, 
в том числе средства областного бюджета – 283 319,99 тыс. рублей, бюджета городского округа Тольятти – 68 630,31 тыс. рублей (Автозаводский район – 169 657,05 тыс. рублей, Комсомольский район – 84 600,0 тыс. рублей, Центральный район – 97 693,25 тыс. рублей), из них:

- заключены муниципальные контракты с открытым акционерным обществом «Дорожное ремонтно-строительное управление»: по Автозаводскому району - на сумму 167 960,5 тыс. рублей (экономия от аукциона – 1 696,55 тыс. рублей), с обществом с ограниченной ответственностью «МАКАНТОН» по Комсомольскому району - на сумму 84 177,0 тыс. рублей (экономия от аукциона – 423,0 тыс. рублей), по Центральному району – 
на сумму 96 716,32 тыс. рублей (экономия от аукциона – 976,93 тыс. рублей);

- работы выполнены на 51% (Автозаводский район – 42%, Комсомольский район – 53%, Центральный район – 66%);

- кассовые расходы не производились.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) представить в Думу информацию о проводимой претензионно-исковой работе:

- по муниципальному контракту от 24 октября 2013 года № 782-дг/4.2, заключенному с обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-Транспортная Эксплуатационная компания» на выполнение работ по реконструкции кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и улицы Борковская, устройству дополнительных правоповоротных полос движения на сумму 43 342,52 тыс. рублей;

- по муниципальному контракту от 1 октября 2013 года №142300010013000395-0234583-01, заключенному с обществом с ограниченной ответственностью «М-Строй» на выполнение работ по проектированию ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на сумму 18 511,7 тыс. рублей.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы		                                                                      Д.Б.Микель