Об информации мэрии о выполнении мероприятий

по установке общедомовых приборов учёта

в многоквартирных домах городского округа Тольятти

по состоянию на 1 сентября 2014 года

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении мероприятий по установке общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти по состоянию на 1 сентября 2014 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить:

1) по состоянию на 1 сентября 2014 года не выполнены работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в 301 многоквартирном доме городского округа Тольятти из 402 запланированных;

2) в соответствии с письмом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 24 июля 2014 года № 15/4849 планируемый срок завершения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти – сентябрь 2014 года.

3. Направить Обращение депутатов Думы городского округа Тольятти 
к Губернатору Самарской области, председателю Попечительского совета некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Н.И.Меркушкину по вопросу установки коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти в 2014 году.

Срок – по мере готовности.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы		                                                                  Д.Б.Микель