Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти 
на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2022 № 3362-п/1, за 2024 год

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2022 № 3362-п/1, за 2024 год, Дума

РЕШИЛА:

- Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

- Отметить, что по информации администрации городского округа Тольятти:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2022 № 3362-п/1 (далее – Программа), в 2024 году были запланированы денежные средства в размере 24 211 тыс.руб., в том числе:

- 21 656 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти;

- 2 555 тыс.руб. за счет средств областного бюджета;

- фактические расходы на реализацию мероприятий Программы за 2024 год составили 19 589 тыс.руб. (без с учета оплаты ранее принятых обязательств - 206 тыс.руб.), или  80,9% к уточненному плану года;

- согласно отчету о реализации Программы, утвержденному постановлением администрации городского округа Тольятти от 17.03.2025  № 506-п/1, эффективность реализации Программы составляет 74,7%;

- по задаче 1. «Развитие территории городского округа Тольятти посредством внесения изменений в документы территориального планирования и Правила землепользования и застройки» проведение мероприятий в 2024 году не предусмотрено;

- по задаче 2. «Развитие территории городского округа Тольятти посредством подготовки документации по планировке территорий» проведены следующие мероприятия:

- «Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности», предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 
300,0 тыс.руб., оплачено 118,81 тыс.руб., или 39,6% от плана;

- «Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона», предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 139,0 тыс.руб., оплачено 87,0 тыс.руб., или 62,6% от плана;

- «Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена», предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 978 тыс.руб., оплачено 80,2 тыс.руб., или 8,2% от плана;

- «Подготовка проекта планировки территории с проектом межевания территории, ограниченной с севера - Южным шоссе, с юга – оросительным каналом, с запада – земельными участками с кадастровыми номерами 63:09:0102161:30, 63:09:0102161:677, с востока – земельными участками с кадастровыми номерами 63:09:0102161:5, 63:09:0102161:11, расположенной в Автозаводском районе городского округа Тольятти», предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 565 тыс.руб., оплачено 565 тыс.руб., или 100% от плана; постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.10.2024 № 2039-п/1 утвержден проект планировки и проект межевания вышеуказанной территории;

- «Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул.40 лет Победы с включением кольцевых транспортных развязок ул.Автостроителей – ул.Свердлова – ул.40 лет Победы и Ленинский проспект – ул.Жукова», предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 686 тыс.руб.; постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.02.2025 
№ 299-п/1 утвержден проект планировки и проект межевания вышеуказанной территории;

- «Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект Степана Разина от пересечения с ул.Спортивной до пересечения с Ленинским проспектом в Автозаводском районе г.Тольятти», в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 206 тыс.руб. на оплату принятых в 2022 году обязательств (по решению суда), фактические расходы составили 
206 тыс.руб.;

- «Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий», в Программе за отчетный период запланировано 17 606  тыс.руб., в рамках выполнения мероприятия осуществлялось финансирование муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство» за выполнение муниципального задания на сумму 
18 738 тыс.руб.;

- «Кадастровые работы в целях образования земельных участков, подлежащих изъятию, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной схемой расположения земельного участка», запланировано - 224 тыс.руб., исполнение в 2024 году составляет 0% (в связи с тем, что документы для размещения заявки на закупку подготовлены в октябре 2024 года);

- «Образование земельных участков, предоставляемых гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции (членам их семей), имеющим право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности», предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в общей сумме 
2 581 тыс.руб., в том числе: 2 555 тыс.руб. – средства областного бюджета, 
26 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, исполнение составляет 0% (по информации администрации городского округа Тольятти, в связи с отсутствием на территории городского округа свободных территорий, пригодных для комплексного освоения для целей индивидуального жилищного строительства).

3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти рассмотреть возможность внести изменения в Программу, в части следующих мероприятий:

- обеспечение территории городского округа Тольятти документацией по планировке территории;

- комплексное развитие территории городского округа Тольятти;

- формирование земельных участков для парков, скверов, зон отдыха, спортивных площадок, площадок для выгула собак и иных территорий общего пользования на всей территории городского округа Тольятти;

- создание условий по градостроительному зонированию, архитектурно-строительному проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, сносу объектов капитального строительства, благоустройству территорий.

Срок - сентябрь 2025 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Председатель Думы 					 	                    С.Ю.Рузанов