Об информации администрации городского округа Тольятти 
о результатах работ 2 этапа реконструкции набережной Автозаводского района, о ходе работ по проектированию 3 этапа, планах, сроках и источниках финансирования работ по реконструкции 3 этапа

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти 
о результатах работ 2 этапа реконструкции набережной Автозаводского района, о ходе работ по проектированию 3 этапа, планах, сроках 
и источниках финансирования работ по реконструкции 3 этапа, Дума

РЕШИЛА:

- Информацию администрации городского округа Тольятти принять 
к сведению.

2. Отметить, что:

1) в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.10.2024 
№ 2031-п/1, предусмотрены средства:

- на проектирование и реконструкцию набережной Автозаводского района городского округа Тольятти (далее - Объект) по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти»:

в 2025 году в сумме 105 263 тыс.руб., из них 100 000 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, 5 263 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти;

в 2026 году в сумме 190 322 тыс.руб., из них 180 806 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, 9 516 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти;

- на преддекларационные обследования, разработку деклараций безопасности гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, обследование и мониторинг технического состояния, комплексные обследования объектов гидротехнических сооружений по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти» в 2025 году:

в сумме 4 900 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти - пирс в Автозаводском районе г.Тольятти;

в сумме 1 950 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти - набережная Автозаводского района с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства;

2) в рамках исполнения поручений Губернатора Самарской области:

- 30.04.2025 состоялось открытие 2 этапа Объекта для посещения жителями городского округа Тольятти (территория, предназначенная для посещения, исключает незавершенные работы, в том числе работы по устройству пирса Автозаводского района);

- администрацией городского округа Тольятти ведутся работы по внесению изменений в ранее разработанный проект в части корректировки 
2 и 3 этапов Объекта в целях завершения строительно-монтажных работ;

3) 26.08.2025 получено подтверждение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» расчета начальной (максимальной) цены контракта стоимости проектно-изыскательских работ по 3 этапу Объекта;

4) в настоящее время в адрес ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» направлены документы для прохождения государственной экспертизы подтверждения расчета начальной (максимальной) цены контракта стоимости проектно-изыскательских работ (по корректировке ранее разработанного проекта) по 2 этапу Объекта;

5) на сайте Правительства Самарской области размещен проект приказа министерства градостроительной политики Самарской области «О создании рабочей группы по разработке комплексного плана развития территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района городского округа Тольятти Самарской области», который проходит антикоррупционную экспертизу.

- Рекомендовать администрации городского округа Тольятти представить в Думу городского округа Тольятти информацию о сроках реализации мероприятий по проектированию и реконструкции набережной Автозаводского района городского округа Тольятти, источниках и объемах финансирования с разбивкой по годам, этапам и уровням бюджета.

- Рекомендовать председателю Думы городского округа Тольятти направить в министерство градостроительной политики Самарской области предложение о включении в состав рабочей группы по разработке комплексного плана развития территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района городского округа Тольятти Самарской области председателя Думы городского округа Тольятти Рузанова С.Ю. (по согласованию).

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию.

Председатель Думы                                                                            С.Ю.Рузанов