Об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог

в зимний период 2024-2025 годов

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2024-2025 годов, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

2. Отметить:

1) согласно Правилам благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789 (далее - Правила благоустройства), период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта, в случае резкого изменения погодных условий сроки проведения зимней уборки корректируются постановлением администрации городского округа Тольятти;

2) мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период должны проводиться балансодержателями техники в срок до 
1 октября текущего года; к этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке площадок приема снега (снегосвалки) и завозу, заготовке и складированию необходимого количества противогололедных материалов;

3) зимнее содержание магистральных дорог осуществляется в рамках муниципального контракта № 0842200002123000242_259977 от 12.09.2023, заключенного с ООО «Автодоринжиниринг», срок выполнения работ по контракту с 01.10.2023 до 30.09.2025, на содержание в зимний период 
2024-2025гг. предусмотрено финансирование в размере 313 492 тыс.руб.;

4) ООО «Автодоринжиниринг» для привлечения к работам по зимнему содержанию заключены договоры с субподрядными организациями 
ООО «ПромКомСтрой», ООО «Современные технологи строительства», 
ООО «ССТ», ООО «Макантон», ООО «УК МЖРЭП»;

5) заготовлено 56 000 тонн песко-соляной смеси (100% планируемого объема) и распределено по базам складирования:

- Автозаводский район, ул.Северная, 30  – 20 000 тонн;

- Центральный район, ул.Комсомольская, 94 – 24 000 тонн;

- Комсомольский район, ул.Громовой, 35 – 6 000 тонн;

- Ставропольский район, Транспортный проезд, 6 – 6 000 тонн;

6) подготовлено 133 единицы техники (71,5% от общей потребности в 186 единиц техники);

7) постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.08.2021 № 2935-п/1 «Об отведении площадок приема снега в городском округе Тольятти» определены площадки для складирования снега в зимний период:

- г.Тольятти, Автозаводский район, ш.Южное, санитарно-защитная зона АО «АвтоВАЗ» (земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102161:4);

- г.Тольятти, Автозаводский район, ш.Южное, санитарно-защитная зона АО «АвтоВАЗ» (земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102161:1);

-  г.Тольятти, Центральный район, севернее ул.Новозаводская, 2а;

8) транспортные средства, используемые при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS для отслеживания информации в реальном времени о перемещении транспорта подрядных организаций, осуществляющих уборку проезжей части автомобильных дорог на территории городского округа Тольятти.

3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти представить в Думу городского округа Тольятти информацию:

1) о результатах проверки подрядной организации на предмет готовности к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2024-2025гг.;

2) о количестве единиц дорожной техники, используемой для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, оборудованной системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Срок – до 15.11.2024.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству.

Председатель Думы			                                        С.Ю.Рузанов