**Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённого постановлением мэрии от 13.02.2012 №373-п/1, по состоянию на 01.04.2012 года**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённого постановлением мэрии от 13.02.2012 №373-п/1, по состоянию на 01.04.2012 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что:

2.1. Мэрией не в полной мере исполняется график выполнения мероприятий и работ по реализации Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённый заместителем мэра по городскому хозяйству 28.02.2012 года.

2.2. Из предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на 2012 год денежных средств на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий в размере 212 400,00 тыс.руб. по состоянию на 01.04.2012 года объявлены аукционы на выполнение работ на сумму 30 942,84 тыс.руб. (14,57%).

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Осуществлять реализацию мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий, в том числе в части установки малых архитектурных форм на придомовых территориях в 2012 году по практике, сложившейся ранее.

3.2. Формировать и передавать документацию на выполнение работ по благоустройству внутриквартальных территорий, а также проводить работы в соответствии с графиком выполнения мероприятий и работ по реализации Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённым заместителем мэра по городскому хозяйству 28.02.2012 года.

3.3. Учесть в конкурсной документации (технические задания, муниципальные контракты) на выполнение работ по благоустройству внутриквартальных территорий дополнительные требования: наличие сертификатов на оборудование; изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трёхмерном измерении; величину понижения начальной цены контракта в процентах и в денежном выражении (шаг аукциона) от 0,5% до 1% начальной (максимальной) цены контракта; замечания информационно-аналитического и юридического управлений Думы.

3.4. Разработать нормы и правила благоустройства территорий городского округа Тольятти в соответствии с приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».

Срок – по мере готовности.

3.5. Представить в постоянную комиссию по городскому хозяйству информацию об исполнении графика выполнения мероприятий и работ по реализации Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2012 год.

Срок – до 15.04.2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Анташев С.А.).

Председатель Думы А.И.Зверев