**Об информации мэрии о выполнении муниципальной**

**адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных**

**домов городского округа Тольятти на 2008-2011 годы»,**

**утверждённой постановлением мэра от 11.09.2008 №2325-п/1**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008-2011 годы», утверждённой постановлением мэра от 11.09.2008 №2325-п/1, Дума

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию:

1.1. Мэрии о выполнении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008-2011 годы», утверждённой постановлением мэра от 11.09.2008 №2325-п/1.

1.2. Старшего помощника прокурора г.Тольятти (Нестерова Т.В.) о результатах проверок, проведённых прокуратурой г.Тольятти по допущенным нарушениям при реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках Федерального закона
от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».

2. Отметить, что по итогам отчётного периода фактический объём финансирования программы составил 2 463 611,74 тыс.руб., при этом
работы по капитальному ремонту проведены в 182 многоквартирных
домах из предусмотренных программой 344 домов, эффективность реализации программы от общего объёма запланированных мероприятий составила 53%.

3. Рекомендовать мэру (Андреев С.И.) представить в Думу информацию:

3.1. Об устранении подрядными организациями недостатков, выявленных после проведения работ по капитальному ремонту.

3.2. О результатах рассмотрения Арбитражным судом Самарской области исковых заявлений к генеральным подрядным организациям, не выполняющим гарантийные обязательства.

 Срок – по мере готовности.

4. Рекомендовать прокуратуре г.Тольятти (Зайцев К.Ю.) предоставить в Думу информацию о проведённой проверке и принятых мерах по допущенным нарушениям при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проводимому в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

 Срок – по мере готовности.

5. Поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству
(Альшин А.В.) рассмотреть на заседании информацию, представленную прокуратурой г.Тольятти о результатах проведённой проверки и принятых мерах по допущенным нарушениям при проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проводимому в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

 Срок – по мере готовности.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы А.И.Зверев