**Об информации мэрии о выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы»,**

**утверждённой постановлением мэрии от 04.06.2009 №1292-п/1,**

**по состоянию на 01.06.2012 года**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 04.06.2009 №1292-п/1, по состоянию на 01.06.2012 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить:

2.1. В соответствии с гарантийными обязательствами по заключённым муниципальным контрактам подрядными организациями работы по гарантийному ремонту автодорог планируется завершить ориентировочно в срок до 15.06.2012 года.

2.2. В 2012 году в рамках реализации программы планируется проведение ремонта дорожных покрытий на площади 372,8 тыс.м2 за счёт средств областного бюджета и бюджета городского округа Тольятти в размере 346 500 тыс.руб.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Принять меры по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки под реконструкцию автодороги в зоне отдыха (от ул.Спортивной до Комсомольского шоссе).

3.2. Рассмотреть возможность подготовки проектной документации на строительство транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и Обводного шоссе.

3.3. Разработать мероприятия по разгрузке проезжей части автомобильной дороги, расположенной по ул.Новозаводской.

3.4. Подготовить изменения в бюджет городского округа Тольятти на 2012 год в части увеличения департаменту дорожного хозяйства и транспорта мэрии расходов на проведение мероприятий долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2012-2020гг.», утверждённой постановлением мэрии от 30.12.2011 №4200-п/1, в размере 8,8 млн.руб., ранее исключённых из долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 04.06.2009 №1292-п/1.

3.5. Подготовить и представить в Думу предложения по дальнейшей эксплуатации комплексной системы управления дорожным движением, в том числе Центральным диспетчерским пунктом.

3.6. Усилить контроль за незаконным размещением наружной рекламы на пешеходных ограждениях.

3.7. Представить в постоянную комиссию по городскому хозяйству:

- информацию о мероприятиях комплексной системы управления дорожным движением и предложения по дальнейшей реализации мероприятий;

- предложения по внесению изменений в областную целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утверждённую постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 №399, в части включения мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети и строительству транспортных развязок, направленных мэрией в Правительство Самарской области.

Срок – III квартал 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы А.И.Зверев