**Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий**

**по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённого постановлением мэрии**

**от 13.02.2012 №373-п/1, по состоянию на 10.09.2012 года**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённого постановлением мэрии от 13.02.2012 №373-п/1, по состоянию на 10.09.2012 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить, что из предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на 2012 год на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий денежных средств в размере 205 920 тыс.руб. мэрией проведены аукционы на выполнение работ на сумму
205 646,5 тыс.руб. (99,9%), муниципальных контрактов заключено на сумму 172 920,5 тыс.руб., общий размер экономии составил 32 726 тыс.руб.
3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.) принять меры по своевременной реализации Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2012 год, утверждённого постановлением мэрии от 13.02.2012 №373-п/1.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы А.И.Зверев