ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении работ по содержанию внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти в зимний период 2010- 2011 гг.

Объем финансирования работ на 2010 год по зимнему содержанию        территорий жилых кварталов составлял 38 668,40 тыс. руб.

В том числе:

- содержание тротуаров 1 077 079,10м2 на сумму 21 015,59 тыс. руб.;

- содержание автодорог 1 505 158,50м2 на сумму 12 588,75 тыс. руб.;

- содержание катков 48 972,20м2 на сумму 1 600,41 тыс. руб.;

- содержание площадок семейного отдыха 98 509,0м2 на сумму 3 463,65тыс. руб.

По результатам проведения аукциона было заключено 9 муниципальных контрактов с победителями: ООО «УК №1 ЖКХ»,  ООО «УК №2 ЖКХ», ООО «Департамент ЖКХ», МУП «ПО КХ г. Тольятти», ООО «Альянс Строй», ООО «Благострой», МП г. Тольятти «УК № 4», МП г. Тольятти «УК №5», МУП «ПО КХ г. Тольятти».

Администрациями районов осуществлялся контроль за ходом выполнения работ,  принятие выполненных объемов работ в соответствии с заключенными контрактами. Специалисты департамента городского хозяйства осуществляли выборочный контроль.

По результатам проверок подрядным организациям устанавливалась балльная  оценка за качество оказанных услуг. На основании оценки качества в январе,  феврале, марте и декабре  2010 года сумма снижения оплаты подрядным организациям составила  1 694 771,37 руб. в том числе:

- за январь 		- 754 898,63 руб.;

- за февраль	-  366 592,14 руб.

- за март 		-  321 881,77 руб.

- декабрь		-  251 398,83 руб.

Подрядной организации  ООО «АльнсСтрой», за нарушение требований СН и П III -10-75 «Благоустройство территорий», Сан П и Н 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» в феврале 2010 года была выставлена претензия в размере 77 349,18 руб.

Объем финансирования работ на 2011 год (3 месяца) по зимнему содержанию        территорий жилых кварталов составляет 31 386,98 тыс. руб.

В том числе:

- содержание тротуаров 1 139 406,69м2 на сумму 15 059,46 тыс. руб.;

- содержание автодорог 1 558 131,50м2 на сумму 9 773,71тыс. руб.;

- содержание катков 50 975,50м2 на сумму 2 344, 36 тыс. руб.;

-содержание площадок семейного отдыха 84 189,50м2 на сумму 4 209,45тыс. руб.

По результатам проведения аукциона заключено 9 муниципальных контрактов с победителями: ООО «УК №1 ЖКХ»,  ООО «УК №2 ЖКХ», ООО «Департамент ЖКХ», ООО «НОРМа», ООО «МАКАНТОН», ООО «Благострой», МП г. Тольятти «УК № 4», МП г. Тольятти «УК №5», ООО «Департамент ЖКХ».

Руководитель 									     В.А. Ерин

Суханкина 40 23 39