Приложение №1

| № | Виды работ | Стоимость, руб. | Сумма на аукционе, руб. | Экономия от аукциона, руб. | Дата проведения аукциона | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, местных заездов, площадок для временной парковки автомашин по необходимости с переносом сетей освещения; вывоз грунта в Автозаводском районе. | 52 217 685,9 | 22 073 885,90 | 110 369.43 | 09.07.10г. | Работы выполняются. Подрядчик: ЗАО «Тольяттистройтранс» |
| 2 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, местных заездов, площадок для временной парковки автомашин по необходимости с переносом сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода; ремонт лестничных маршей; поверхностный отвод дождевых вод с территорий; устройство щебеночного покрытия дорог в Центральном и Комсомольском районах. |  | 30 143 800,00 | 7 686 700,00 | 20.05.10г. | Работы выполняются. Подрядчик: ОАО «ДРСУ» |
| 3 | Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, местных заездов, площадок для временной парковки автомашин по необходимости с переносом сетей освещения; вывоз грунта в Автозаводском районе, в т.ч.: | 1 892 114,1 | 1 892 114,1 |  | 07.10.10г. | Техническая документация передана в управление муниципальных торгов |
|  | Округ №9 | 705 169,7 |  |  |  |  |
|  | Округ №10 | 936 944,4 |  |  |  |  |
|  | Округ №17 | 250 000 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 54 109 800,00 |  |  |  |  |
| 4 | Установка МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения и т.д.); устройство площадки семейного отдыха; устройство площадки семейного отдыха; устройство спортивной площадки с установкой оборудования и устройством покрытия. | 27 502 200,00 | 27 502 200,00 | 137 511,00 | 16.08.10г. | Договора заключены, идет закупка оборудования. Подрядчики: - ООО «АльянсСтрой»; - ООО «ПаркПрестиж»; - ООО СК «Портал»; |
| 5 | Ремонт и восстановление плоскостных сооружений (ремонт и покраска ограждения, устройство баскетбольных щитов; устройство асфальтового покрытия). Обустройство сквера семейного отдыха, б-р Кулибина (установка детского игрового комплекса; устройство пешеходных дорожек, озеленение); Устройство спортивно-игрового центра. Благоустройство скверов семейного отдыха в 15,18 кварталах. Благоустройство сквера семейного отдыха (район домов Южное шоссе,35-37 20 кв.) . Благоустройство скверов семейного отдыха в 16,17,21 кварталах. Восстановление хоккейного корта. Устройство площадки семейного отдыха. Устройство спортивной площадки с установкой оборудования и устройством покрытия. | 14 050 261,89 | 14 050 261,89 |  | 27.09.2010г. | Техническая документация передана в управление муниципальных торгов |
| 6 | Восстановление корта в 27 квартале | 756 000,0 | 756 000,0 |  | 12.10.2010г. | Документация передана в управление торгов. |
| 7 | Подключение фонтана в 18 квартале | 609738,11 |  |  |  | Идет подготовка технической документации. |
|  | Всего: | 42 918 200,00 |  |  |  |  |
| 8 | Выполнение работ по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение (завоз грунта). | 4 360 000,00 | 4 360 000,00 | 2768649,99 | 29.04.2010 г. | Подрядчики: ОАО «Зеленстрой» - выполняются работы по валке и обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев. ООО «СтройЛайн» - работы по завозу грунта выполнены. |
| 9 | Выполнение проектных работ на расширение проездов, перенос сетей, устройство пешеходных тротуаров, устройство освещения, устройство ливневой канализации, устройство парковок для автомашин, устройство водоотвода, устройство площадки семейного отдыха, восстановление корта, установку МАФ. | 8 412 000,00 | 8 412 000,00 | - | 07.06.10 г. | Работы выполняются. Подрядчик: ООО «ЦЕЗАРЬ-НЖИНИРИНГ» |
| 10 | Выполнение работ по восстановлению внутриквартального освещения. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | 26.07.10г. | Договор заключен, идет закупка оборудования. Подрядчик ООО "ЭМС-Строй"; |
|  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  | Документация передана в управление торгов. |
|  | Всего: | 2 200 000,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: | 112 000 000,00 | 94 491 885,9 | 10 703 230,42 |  |  |

Руководитель департамента городского хозяйства										В.А. Ерин