ЗАКЛЮЧЕНИЕ

информационно-аналитического управления

Думы городского округа Тольятти

на информацию мэрии городского округа Тольятти

«О выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010г. №392-п/1»

(Д-192 от 14.09.2010 г.)

Рассмотрев информацию мэрии городского округа Тольятти «О выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010г. №392-п/1», информационно-аналитическое управление отмечает следующее:

Данная информация направлена для рассмотрения на заседании Думы мэрией городского округа Тольятти в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010 г. №352. Данным решением постоянной комиссии по городскому хозяйству Думе рекомендовано рассмотреть вопрос о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год в сентябре 2010 года.

На основании постановления мэрии от 18.02.2010 г. №392-п/1 на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий в бюджете г.о. Тольятти на 2010 год предусмотрено 112 000,00 тысяч рублей.

| Виды работ | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- |
| Восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, отмосток, подходов к подъездам и внутриквартальных дорог, м/заездов, площадок для временной парковки для а/машин, ремонт лестничных маршей, по необходимости перенос сетей освещения, с устройством поверхностного водоотвода; устройство щебеночного покрытия; вывоз грунта; устройство пешеходных дорожек | 54 109,80 |
| Проектные работы по благоустройству внутриквартальных территорий: устройство парковки для а/машин, устройство пешеходных тротуаров, устройство ливневой канализации, расширение проездов, перенос сетей освещения, устройство площадки семейного отдыха, устройство освещения, устройство водоотвода | 8412,00 |
| Устройство, ремонт и восстановление внутриквартального освещения; устройство внутриквартального освещения на спортивно-игровом центре | 2 200, 00 |
| Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев, озеленение (завоз грунта) | 4 360,00 |
| установка и ремонт МАФ (скамейки, урны, игровые комплексы, спортивные комплексы, теннисные столы, ограждения); перенос спортивного оборудования (скейт-площадка); устройство спортивно-игрового центра, устройство спортивной площадки с устройством оборудования и устройством покрытия; устройство, ремонт и восстановление плоскостных сооружений; устройство, благоустройство, обустройство площадок и скверов семейного отдыха; восстановление хоккейного корта | 42 918,20 |
| Итого: | 112 000,00 |

В соответствии с представленной мэрией информацией, на 14.09.2010 г. сложилась следующая ситуация по проведенным аукционам на выполнение работ:

| Виды работ | Первоначальная сумма аукционов, тыс.рублей / % | Итоговая сумма лотов, тыс. рублей /% | Экономия от аукционов, тыс. рублей /% |
| --- | --- | --- | --- |
| Восстановление твердых покрытий | 52 217,69 | 44 420,62 | 7 797,07 |
| Проектные работы | 8 412,00 | 8 412,00 | --- |
| Восстановление внутриквартального освещения | 2 000,00 | 2 000,00 | --- |
| Валка и обрезка деревьев, озеленение | 4 360,00 | 1 591,35 | 2 768,64 |
| Установка МАФ | 27 502,2 | 27 364,69 | 137,51 |
| Итого: | 94 491,89 / 84,4% | 83 788,61 / 74,8% | 10 703,22 / 9,6% |

По информации мэрии, будут проведены аукционы на выполнение работ по Плану мероприятий на сумму 17 508,11 (15,6%) тысяч рублей, в том числе:

- по реализации проектных решений (восстановление твердых покрытий, устройство пешеходной дорожки) – 1 892,11 тыс.рублей;

-  устройство внутриквартального освещения – 200,00 тыс.рублей;

- восстановление плоскостных сооружений и благоустройство скверов – 14 050,26 тыс.рублей;

- восстановление корта – 756,00 тыс.рублей;

- подключение фонтана – 609,738 тыс.рублей.

Рассмотрев информацию мэрии от 29.06.2010 г. (Д-151) Дума городского округа отметила в своем решении от 07.07.2010 г. №352, что по состоянию на 06.07.2010 г. экономия от проведенных аукционов на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий составила 10 453,6 тысяч рублей.

В соответствии с решением Думы от 07.07.2010 г. №334 о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на очередной финансовый год и плановый период, денежные средства, полученные в виде экономии от проведения аукционов по мероприятиям по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти, направлены на финансирование необходимых расходов в соответствии с Положением о муниципальном заказе городского округа Тольятти, утверждённым решением Думы городского округа Тольятти от 13.05.2009г. №59. По информации департамента финансов мэрии городского округа Тольятти данная экономия распределена следующим образом:

- 10 225 тыс.рублей на погашение задолженности по возмещению недополученных доходов управляющей компании ООО «Департамент ЖКХ» за потребленные населением в 2010 году  теплоэнергоресурсы, поставленные РСО ЗАО «ПТЭК»;

- 229 тыс.рублей на дополнительное финансирование работы сетей уличного освещения.

Требуется привести в п.5.4 информации сумму в соответствие с приложениями к информации (609 738,11 рублей или с учетом общего контекста – 609,738 тыс.рублей).

Вывод: представленная информация мэрии городского округа Тольятти «О выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010г. №392-п/1» может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Руководитель

информационно – аналитического

управления Думы			                                   С.Г. Балахонкин

Чернакова

280567