Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010г. №392-п/1

(Д – 192)

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010г. №392-п/1, комиссия

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что:

2.1. По состоянию на 01.09.2010г. из предусмотренных в бюджете денежных средств в размере 112 000,0 тыс. руб. на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий, проведены аукционы на выполнение мероприятий на сумму 83 788,7 тыс.руб. (74,8%), сумма экономии составила 10 703,2 тыс.руб.

2.2. Не исполнено решение комиссии по городскому хозяйству Думы от 26.01.2010г. №55 «Об информации мэрии о выполнении мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти на 2009-2011гг., утвержденных постановлением мэрии городского округа Тольятти от 02.03.2009г. № 420-п/1, за 2009 год» в части представления для рассмотрения в Думу информации о передаче на баланс малых архитектурных форм, находящихся на территории городского округа Тольятти.

3. Рекомендовать мэрии городского округа Тольятти (Пушков А.Н.):

3.1. Разработать, согласованные с депутатами Думы и администрациями районов мероприятия по благоустройству внутриквартальных территорий, и представить для рассмотрения в Думу проект Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2011 год.

Срок - до 10.11.2010г.

3.2. Представить в Думу решение вопроса по передаче на баланс малых архитектурных форм, находящихся на территории  городского округа Тольятти.

Срок – до 10.11.2010г.

4. Рекомендовать депутатам Думы городского округа Тольятти по одномандатным избирательным округам подготовить и направить в администрации районов и департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти предложения по благоустройству внутриквартальных территорий округов на 2011 год.

Срок – 31.10.2010г.

5. Постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы (Денисов А.В.) вернуться к рассмотрению вопроса «Об информации мэрии о выполнении Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти на 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010г. №392-п/1» в ноябре 2010 года.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы (Денисов А.В.).

#### Председатель комиссии							А.В.Денисов