Об отчёте мэрии о ходе выполнения Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти за 2010 год

(Д – 249)

Рассмотрев информацию мэрии о ходе выполнения Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти за 2010 год, комиссия

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что:

2.1. Процент исполнения работ по благоустройству внутриквартальных территорий по состоянию на 26.11.2010г. в среднем по всем видам работ составляет 83,5%.

2.2. Сумма экономии в результате проведенных аукционов на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий от предусмотренных в бюджете денежных средств в сумме 112 000,0 тыс. руб. составила 10 984,4 тыс.руб.

3. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) как собственнику части жилых помещений в многоквартирных жилых домах при формировании и реализации мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий в 2011 году инициировать и принимать участие в общедомовых собраниях по решению вопросов благоустройства и установки малых архитектурных форм на придомовых территориях.

#### 4. Предложить председателю Думы (Зверев А.И.) при рассмотрении вопроса «Об отчёте мэрии о ходе выполнения Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти за 2010 год» принять проект решения, подготовленный  комиссией по городскому хозяйству (Приложение №1).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству (Денисов А.В.)

Председатель комиссии 					А.В.Денисов

| ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ Самарская область РЕШЕНИЕ № ____ от _____________________ | Приложение №1 проект, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству Думы |
| --- | --- |

Об отчёте мэрии о ходе выполнения Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти за 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010 №392-п/1

(Д – 249)

Рассмотрев информацию мэрии о ходе выполнения Плана мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий городского округа Тольятти за 2010 год, утверждённого постановлением мэрии от 18.02.2010 №392-п/1, по состоянию на 26 ноября 2010 года, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что:

2.1. Процент исполнения работ по благоустройству внутриквартальных территорий по состоянию на 26.11.2010г. в среднем по всем видам работ составляет 83,5%.

2.2. Сумма экономии в результате проведенных аукционов на выполнение мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий от предусмотренных в бюджете денежных средств в сумме 112 000,0 тыс. руб. составила 10 984,4 тыс.руб.

3. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) как собственнику части жилых помещений в многоквартирных жилых домах при формировании и реализации мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий в 2011 году инициировать и принимать участие в общедомовых собраниях по решению вопросов благоустройства и установки малых архитектурных форм на придомовых территориях.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Денисов А.В.).

Председатель Думы 					А.И.Зверев