## Заключение

информационно-аналитического управления

Думы городского округа Тольятти

на отчёт мэрии городского округа Тольятти

«Об исполнении городской целевой Программы

переселения граждан из жилищного фонда, признанного

непригодным для проживания, на территории

городского округа Тольятти на 2005 - 2010 гг.,

утвержденной постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005г. №123»

( Д-49  от 28.02.2011г.)

Пакет документов представлен мэрией г.о. Тольятти в соответствии с решением Думы г.о. Тольятти «О плане текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на 1 квартал 2011 года» от 15.12.2010г. №428. Согласно плану текущей деятельности Думы г.о. Тольятти, рассмотрение данного вопроса на Думе -16.03.2011г.

Рассмотрев представленные материалы, информационно–аналитическое управление   отмечает   следующее.

На рассмотрение Думы мэрией городского округа Тольятти представлен итоговый отчёт об исполнении городской целевой Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005 - 2010 гг., утвержденной постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005г. №123».

- В соответствии с п.п. 4 п.1 ст. 25 Устава г.о. Тольятти в исключительной компетенции Думы находятся принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их исполнении.

В соответствии с п. 5.3.2, 5.3.3 Положения «О Порядке разработки, утверждения, реализации целевых программ городского округа Тольятти и контроле за ходом их исполнения, утвержденного решением Думы г.о. Тольятти от 24.01.2007г. №620 «О повторном рассмотрении решения Думы городского округа Тольятти № 609 от 20.12.2006 «О положении о порядке разработки, утверждения, реализации целевых программ городского округа Тольятти и контроле за ходом их исполнения»:

- 5.3.2. Ежегодные и итоговые отчеты о выполнении программ направляются на утверждение в Думу городского округа.

- 5.3.3. Отчет о выполнении программы должен быть составлен в соответствии со структурой, которая применялась при утверждении программы, и включать:

- - перечень проектов с отметкой о выполнении их содержания, плановых и фактических объемов финансирования;

- - анализ выполнения поставленных целей и задач;

- - сравнительную оценку ожидаемых и полученных результатов от реализации программы;

- - рекомендации о дальнейшей деятельности по программе (если срок действия программы не истек), по пролонгации либо по разработке новой программы (если отчет итоговый).

Напоминаем, что в Думу представлялся отчет по Программе за 2005г. Кроме того, мэрией г.о. Тольятти представлялась информация по данной Программе (о ходе её выполнения) за 1 полугодие 2010г.,  информация о ходе выполнения Программы за 2006-2009г.

В соответствии с решением Думы от 07.04.2010г. №259, проект решения по внесению изменений в городскую целевую Программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010гг. был возвращён на доработку. Срок - до 20.04.2010г.

В соответствии с решением Думы от 20.10.2010г. №392, мэрии рекомендовано подготовить в Думу изменения в Программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010гг. Срок – до 15.11.2010.

В соответствии с решением Думы от 15.12.2010г. № 433 «О внесении изменений в Программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010гг.» представленный мэрией проект был отклонён, и рекомендовано мэрии разработать и представить в Думу проект новой городской целевой Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на очередной период.

Цель Программы- ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье, улучшение внешнего облика городского округа Тольятти.

Программа рассчитана на 2 этапа:

Первый этап - организационно-методологический;

Второй этап – реализация мероприятий по переселению граждан.

Отнесение жилищного фонда к ветхому или аварийному производится Межведомственной комиссией городского округа Тольятти по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденной Постановлением мэра городского округа Тольятти от 19.05.2006г. №3784-1/П. (постановлениями мэрии городского округа Тольятти № 502-п/1 и 3799-П/1 от 24.12.10 г. утвержден новый состав Межведомственной комиссии).

Отмечено, что на 01.01.2010г. на Комиссию заявления собственников помещений или заявления граждан (нанимателей), либо заключения органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, с приложением пакета документов, согласно перечню, приведенному в Постановлении Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47, о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не поступали.

26.03.2010 г. на официальном портале мэрии городского округа Тольятти размещена информация для жителей городского округа Тольятти o работе Межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, возможности подачи заявления в данную комиссию.

По состоянию на 31.12.2010г. на рассмотрение комиссии был представлен только пакет документов по жилому многоквартирному дому по адресу: Советская,52. Документы представлены не в полном, поэтому вопрос о признании дома аварийным отложен до предоставления полного пакета документов.

Поэтому на 01.01.2011г. на территории городского округа Тольятти нет домов признанных в установленном порядке ветхими или аварийными, в связи с чем, формирование адресной программы по переселению граждан, проживающих в непригодных для постоянного проживания условиях, не может быть реализовано.

В отчете описаны те программные мероприятия, которые выполнены. Не выполненные мероприятия в отчёте отражения не нашли (не указаны причины не выполнения).

В нарушение п. 5.3.3.  Положения «О Порядке разработки, утверждения, реализации целевых программ городского округа Тольятти и контроле за ходом их исполнения» отчет не содержит сравнительной оценки ожидаемых и полученных результатов от реализации программы.

- Мэрией не представлен в Думу проект новой городской целевой Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на очередной период – 2011г. (решение Думы от 15.12.2010г. № 433).  Хотя в разделе 5 отчета «Социально-экономические результаты и рекомендации о дальнейшей деятельности по Программе» говорится о необходимости разработки Программы на 2012-1015г. Пояснить причины того, что на 2011г. Программа не разработана (не утверждена).

- В соответствии с Приложением 2 к Программе «Объём средств, необходимых  для финансирования программы» - плановые показатели:

- (млн руб.)

| Источники финансирования | Финансирование 2005 - 2010 годы | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 - 2010 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 47,9 |  | 9,6 |  | 38,3 |
| Средства областного бюджета | 76,14 | 5,0 | 8,5 | 33,8 | 28,84 |
| Средства бюджета городского округа | 23,96 | 1,0 | 5,31 |  | 17,65 |
| Внебюджетные источники | 12,1 |  | 2,7 |  | 9,4 |
|  | 160,1 | 6,0 | 26,11 | 33,8 | 94,19 |

- Фактически же объём средств, выделенный на Программу составил:

- (млн руб.)

| Источники финансирования | Финансирова ние 2005 - 2010 гг. | 2005 год (факт) | 2006 год (факт) | 2007 год (факт) | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета городского округа | 1,1 | 1,0 | - | - | - | - | 0,1 |
| Средства областного бюджета (в форме субсидий) | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| Итого | 6.1 | 6,0 | - | - | - | - | 0,1 |

С 2006 по 2009гг. финансирование Программы не производилось.

В 2005 году на разработку Программы и реализацию мероприятий первого этапа Программы из городского и областного бюджета израсходовано 6 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- из городского бюджета - 1000, тыс. рублей, на инвентаризацию 78 жилых домов, их визуальное обследование с учетом санитарно-бытового состояния, проведение исследования шума и микроклимата на соответствие нормативам и стандартам, предъявляемым к жилым помещениям;

- из областного бюджета - 5000 тыс. рублей, на работы по усилению фундамента жилого дома N 74 по ул. Свердлова, проектные работы по усилению строительных конструкций жилого дома N 42 по бульвару Приморский, обследование и корректировку рабочего проекта по усилению строительных конструкций жилого дома N 13 по ул. Никонова.

В 2010г. -100 тыс. руб. на обследование несущих конструкций многоквартирного жилого дома по ул. Советской, 52, с целью определения категории технического состояния конструкций и здания в целом (дом подлежит сносу либо реконструкции). По его результатам подготовлено техническое заключение, о том, что общее техническое состояние здания оценивается как недопустимое.

Вывод:  отчёт мэрии городского округа Тольятти «Об исполнении городской целевой Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005 - 2010 гг., утвержденной постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005г. №123» может быть рассмотрен на заседании Думы с учетом замечаний.

Зам руководителя

информационно – аналитического

управления Думы	                                                       Л.В.Крымова

Тихонова

280567