Приложение №2

Анализ проведенных в 2010 году контрольных мероприятий

1. Департамент градостроительной деятельности мэрии.

1.1. Проверка использования бюджетных средств МАУ «Архитектура и градостроительство» в 2009 году (в рамках внешней проверки бюджетной отчетности).

В нарушение ст.158 Бюджетного кодекса РФ, Порядка определения объема и предоставления субсидий муниципальным автономным учреждениям, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти 03.12.2009г. №2709-п/1, со стороны департамента градостроительной деятельности отсутствовал контроль за соблюдением условий предоставления и использования субсидии МАУ «Архитектура и градостроительство». Субсидия в сумме 529,8 тыс. руб. использована не по целевому назначению.

В нарушение договора субсидии от 10.09.2009г. №944-дг/5 автономным учреждением не предоставлен отчет о целевом использовании субсидии главному распорядителю бюджетных средств на сумму 731,0 тыс. руб.

В результате проверки установлено отсутствие контроля главного распорядителя за формированием и исполнением муниципального задания. Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных услуг не разработаны. Муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг на бюджетной основе не выполнено.

1.2. Проверка использования бюджетных средств, выделенных департаменту на объекты капитального строительства.

В нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ бюджетные средства в сумме 698,7 тыс. руб. использованы в нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по постановочному свету на ДЦ «Русич».

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств мэрии городского округа Тольятти предложено определить направления их использования с учетом приоритетности завершения объектов капитального строительства.

2. Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти

2.1. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия Управлению физической культуры и спорта, а также целевого и эффективного использования бюджетных средств выделенных из бюджета и полученных от приносящей доход деятельности МУС СК «Кристалл», МУС СК «Акробат» (в рамках внешней проверки бюджетной отчетности).

- в соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ, постановлением мэра городского округа Тольятти от 17.01.2008г. №112-1/п муниципальное задание используется при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальными учреждениями и иными некоммерческими организациями муниципальных услуг.

Управление является структурным подразделением мэрии городского округа Тольятти и не имеет статуса юридического лица. Формирование и утверждение мэрией муниципального задания Управлению на оказание муниципальных услуг, а также финансирование выполнения муниципального задания в сумме 7 286,0 тыс. руб. неправомерно;

- в нарушение ст. 162 Бюджетного кодекса РФ МУС СК «Кристалл» и МУС СК «Акробат» не обеспечена результативность использования бюджетных средств в сумме 16 903,0 тыс. руб., предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. В 2009 году Учреждениями не было оказано ни одной услуги на безвозмездной основе, муниципальное задание не выполнено.

В нарушение ст.158, ст.269 Бюджетного кодекса РФ Управлением не осуществлялся должный ведомственный контроль за использованием бюджетных ассигнований.

2.2. Проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных из бюджета и полученных от приносящей доход деятельности МОУ ДОД СДЮСШОР «Баскетбол» в 2008-2009 годах и МУ «ДС «Волгарь» в 2009 году.

В результате проведенных проверок выявлено, что муниципальное задание на безвозмездной основе МУ «ДС «Волгарь» не выполнено.

Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных услуг по муниципальному заданию на единицу муниципальных услуг Управлением не были разработаны, стоимость единицы услуг, оказываемых по муниципальному заданию, экономически не обоснована и не подтверждена расчетами.

3. Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти

3.1. Проверка целевого использования субсидии, предоставленной МАУ «Агентство экономического развития» на основании муниципального задания на 2009 год, а также проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных на создание и деятельность бизнес-инкубатора.

За период 2009 года из средств бюджета городского округа, предусмотренных на развитие малого и среднего предпринимательства, департаментом оплачен налог на имущество, приобретенное для бизнес-инкубатора, в размере 73,1 тыс.руб. В нарушение ст. 162 Бюджетного кодекса РФ бюджетные средства в сумме 73,1 тыс.руб. использованы не по целевому назначению. Органы местного самоуправления – мэрия, Дума обладают гражданско-правовым статусом и являются бюджетными учреждениями. Структурные подразделения мэрии не обладают гражданско-правовой правосубъектностью и не являются юридическими лицами. Согласно ст.373, 374 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество являются юридические лица.

В течение 2010 года контрольно-счетная палата неоднократно указывала на неправомерность наделения департамента экономического развития мэрии функциями ГРБС по вопросам, не входящим в его компетенцию. Вопросы малого и среднего предпринимательства не отнесены к компетенции департамента.

В 2008 году департаментом экономического развития проведен открытый аукцион на выполнение работ по оснащению здания бизнес-инкубатора (из областных средств) заключен муниципальный контракт от 12.01.2009г. №21-дг/2.2 с ИП Гураль Сергей Михайлович на сумму 11 047,8 тыс. руб. на монтаж устройств телефонизации, локальной компьютерной сети, радиофикации, станции спутниковой связи, телевидения, часофикации, системы пожарной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения (охранного телевидения), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

При осмотре установлено, что оборудование на общую сумму 228,5 тыс. руб. (с учетом НДС) не функционирует. В нарушение ст. 162 БК РФ департаментом не достигнута результативность предусмотренных ему бюджетных ассигнований в сумме 228,5 тыс. руб.

По указанному муниципальному контракту специалисты контрольно-счетной палаты провели анализ технического задания, предусмотренного аукционной документацией, и локального ресурсного сметного расчета №РС-35. В ходе анализа установлено несоответствие категории примененного кабеля и его количества. Согласно ответу директора ООО «Тольяттинский Центр Ценообразования в Строительстве» на запрос контрольно-счетной палаты в локальном ресурсном сметном расчете №РС-35, разработанном ИП Гураль С.М., применен кабель другой модификации, отличной от проекта. Разница по количеству кабеля в смете подрядчика по сравнению с рабочим проектом составила 22 025 метров. Согласно результатам расчета несоответствия расценок, применяемых подрядчиком и отраженных в проекте, локальный ресурсный сметный расчет завышен на 4 306,4 тыс. руб. Сумма ущерба бюджету городского округа составила 5 081,6 тыс. руб. (4 306,4 тыс.руб.+775,2 тыс.руб. НДС).

Сумма неиспользованной субсидии, подлежащей возврату в бюджет городского округа, 1 328,9 тыс. руб.

В нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ бюджетные средства в сумме 2 392,5 тыс. руб. использованы в нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств.

В результате выявленных нарушений контрольно-счетной палатой сделан вывод об отсутствии со стороны департамента экономического развития контроля за использованием бюджетных средств.

В мэрию городского округа внесены предложения:

- по проведению технической экспертизы фактически выполненных объемов строительно-монтажных работ на предмет их соответствия строительным нормам и правилам по муниципальному контракту, заключенному с ИП Гураль С.М., результаты предоставить в Думу городского округа Тольятти. До настоящего времени экспертиза не проведена.;

- рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства как в сфере размещения муниципального заказа, так и его исполнения;

- принять меры к обеспечению возврата неиспользованной субсидии в сумме 1 328,9 тыс. руб.

По разным проверкам формирования и исполнения муниципального задания департамент экономического развития функции по организации работ по формированию нормативов финансовых затрат и плановых объемов по видам муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и организациями за счет средств бюджета городского округа, в должном объеме не осуществлял.

4. Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти

4.1. Проверка обоснованности и целевого использования бюджетных средств, выделенных из бюджета в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с корректировкой размера платы граждан за коммунальные услуги по горячему и холодному водоснабжению для многоквартирных домов, не имеющих общедомовых приборов учета, в 2009 году и в I квартале 2010 года.

В ходе проверки установлено неправомерное выделение средств бюджета городского округа Тольятти на возмещение затрат в виде субсидий: в 2009 году в сумме 51 404,0 тыс. руб., в 2010 году — 58 621,8 тыс. руб. в нарушение п.5 ст.86 Бюджетного кодекса РФ.

Нарушения Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» ОАО «Управляющая компания №1 ЖКХ» составили 170,6 тыс. руб.

4.2. Проверка эффективности и целевого использования департаментом городского хозяйства мэрии бюджетных средств, направленных в 2009 году на ликвидацию несанкционированных свалок.

В нарушение постановления мэрии г.о.Тольятти от 04.05.2009г. N989-п/1 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения на территории городского округа Тольятти» и муниципального контракта от 08.10.09 г. №991-дг/4.1-1: вывезенные резинотехнические отходы в объеме 300 куб.м переданы фирме ООО «ПОВТОР» на хранение. Департаментом необоснованно приняты и оплачены работы по переработке резинотехнических отходов в сумме 41,2 тыс. руб.; вывезенные отходы бетонолома не подверглись переработке в ООО «ПРОФИ-С», а также работы по переработке отходов бетонолома в общей сумме 192,0 тыс. руб. В нарушение ст.158 Бюджетного кодекса РФ департаментом не обеспечена результативность и целевой характер использования бюджетных средств в сумме 233,2 тыс. руб.

В нарушение п.3 ст.22 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при формировании цены муниципального контракта департаментом неправомерно применены цены переработки резинотехнических отходов и отходов бетонолома коммерческих организаций.

Мэрии городского округа предложено в соответствии с требованиями ст.289 Бюджетного кодекса РФ рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности за нецелевое использование бюджетных средств ответственных должностных лиц департамента и обеспечить возврат бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.

4.3. Проверка использования бюджетных средств, полученных в 2009 году и предусмотренных в бюджете городского округа Тольятти на долевое финансирование в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.12.2007г. №263.

Проверкой установлены нарушения Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

- акты выполненных работ по объему средств в разрезе видов работ не соответствуют объему средств, предусмотренному на выполнение указанных видов работ в решениях собственников;

- департаментом перечислены средства Фонда, областного бюджета и бюджета городского округа на счета получателей без подтверждения долевого финансирования собственников помещений в многоквартирных домах;

- средства городского округа в виде выплаты долевого финансирования на проведение капитального ремонта за муниципальные жилые помещения в сумме 2 120,4 тыс. руб. перечислены с нарушением сроков, после перечисления субсидии;

- документы (в том числе технические заключения о состоянии объектов, конструктивных элементов и систем объектов, включенных в Муниципальную программу, подтверждающие необходимость проведения капитального ремонта), на основании которых сформирована муниципальная адресная программа, к проверке не представлены, в связи с чем сделать вывод об обоснованности и необходимости включения многоквартирных домов в Программу не представляется возможным.

5. Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти

5.1. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных из бюджета и полученных от приносящей доход деятельности, МОУ ДОД «Хореографическая школа им. М.М. Плисецкой» в 2008-2009 годах.

В ходе проверки установлено, что всему контингенту учащихся муниципальные услуги на безвозмездной основе оказывались с обязательным предоставлением платной услуги.

Муниципальное задание в сумме 732,6 тыс. руб. на оказание образовательно-творческой услуги сформировано неправомерно.

За проверяемый период тарифы на предоставление платных услуг не согласовывались с департаментом экономического развития мэрии городского округа Тольятти, расходы по приносящей доход деятельности в сумме 1 531,8 тыс. руб. являются экономически необоснованными.

Нарушения Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» составили 3 116,1 тыс. руб.

6. Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

6.1. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных из бюджета и полученных от приносящей доход деятельности МОУ ДОД «Икар» в 2008-2009 годах.

Учреждением неправомерно выплачены денежные средства в сумме 30,1 тыс. руб. на заработную плату.

В нарушение постановления мэра городского округа Тольятти от 17.01.2008 г. №112-1/п «Порядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» отчет о выполнении муниципального задания за 2008-2009 годы в Департамент Учреждением не предоставлялся.

В нарушение статей 158, 269 Бюджетного кодекса РФ департаментом образования мэрии городского округа Тольятти не осуществлялся ведомственный финансовый контроль за использованием бюджетных средств.

7. Департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти

7.1. Проверка МУ городского округа Тольятти пансионат «Радуга»: эффективного использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление, а также эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных из бюджета и полученных от приносящей доход деятельности в 2009 году, за 9 месяцев 2010 года:

- муниципальное задание на выполнение бесплатных услуг за 2009 год не выполнено. Финансирование учреждения в сумме 1 085,9 тыс. руб. на выполнение муниципального задания необоснованно;

- в результате невыполнения муниципального задания по платным услугам учреждением недополучен доход за 2009 год в сумме 1 677,3 тыс. руб.;

- в нарушение ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ доход в сумме 1 650,1 тыс. руб. получен учреждением неправомерно;

- в нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ денежные средства на ремонт оздоровительного лагеря «Звездочка» в сумме 957,5 тыс. руб. использованы неэффективно;

- база отдыха «Лесобон» в течение 2010 года не работала, муниципальное имущество использовалось неэффективно;

- в нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ не оформлены права учреждения на земельные участки б/о «Лесобон», ДОЛ «Звездочка»;

Нарушения Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» составили 949,0 тыс. руб.;

По результатам проверки мэрии городского округа предложено рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, осуществляющим контроль за использованием земельных участков, находящихся в собственности городского округа, а также осуществлять бюджетные полномочия в соответствии со ст.158 Бюджетного кодекса РФ в полном объеме

8. Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии городского округа Тольятти

8.1. Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, предусмотренных на субсидии вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на приобретение основных средств, за                 9 месяцев 2010 года:

- без внесения изменений в долгосрочную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы» департаментом в Порядке предоставления субсидии, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.02.2010г. №421-п/1, неправомерно расширен перечень приоритетных направлений;

- в нарушение ст.34 Бюджетного кодекса РФ бюджетные средства в сумме 4 416,9 тыс.руб. использованы неэффективно, без достижения требуемого программными мероприятиями результата;

- в нарушение Порядка бюджетные средства в сумме 31,0 тыс. руб. использованы на приобретение бытовой техники не по целевому назначению.

Контрольно-счетной палатой предложено мэрии городского округа в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и осуществления контроля за их использованием внести в Порядок:

- для подтверждения создания новых рабочих мест и трудоустройства граждан предусмотреть предоставление субъектами МСП копий трудовых книжек;

- для подтверждения данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности субъектов МСП, представленных в отчетах получателей субсидии, предусмотреть предоставление первичных финансовых документов: копий бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках;

- предоставление документов, подтверждающих наличие производственных помещений, необходимых для реализации проектов и фактический адрес субъектов МСП.

9. Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти

9.1. Проверка формирования и перечисления в бюджет городского округа Тольятти доходов в виде платы за найм муниципальных жилых помещений в 2009 году и за 9 месяцев 2010 года.

Проверкой установлено:

- в нарушение ст. 160.1. Бюджетного кодекса РФ департамент не осуществляет функции администратора доходов бюджета: не ведет учет муниципального жилого фонда, не осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью поступлений средств за найм муниципального жилищного фонда в бюджет городского округа. Функции администратора дохода в виде платы за найм переданы коммерческим организациям - управляющим компаниям;

- сумма планируемых поступлений в доход бюджета городского округа занижена департаментом на 5 508, 0 тыс. руб., в 2010 году на 8 646,4 тыс. руб.;

- сумма недополученного дохода в бюджет городского округа в виде платы за найм за 2009 год составила 2 086,6 тыс. руб., за 2010 год на 6 924,3 тыс. руб.;

- в нарушение Бюджетного кодекса РФ, Положения о порядке учета средств, поступающих в качестве платы за пользование жилым помещением в муниципальном жилищном фонде, утвержденного распоряжением мэра городского округа от 10.04.2008г. №2023-5/р, агентских договоров, по состоянию на 01.10.2010 года задолженность управляющих компаний перед бюджетом городского округа Тольятти по перечислению собранных средств за найм составляла в общей сумме 4 685,5 тыс. руб.

По результатам проверки мэрии городского округа предложено:

- в соответствии с п.4 ст.160 Бюджетного кодекса РФ разработать порядок, определяющий бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета;

- Положение о порядке учета средств, поступающих в качестве платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в муниципальном жилищном фонде городского округа Тольятти, отменить как противоречащее Федеральному закону №103-ФЗ и нормам бюджетного законодательства;

- рассмотреть возможность наделения функциями администратора доходов в виде поступлений средств за найм муниципального жилищного фонда учреждение.

9.2. Проверка целевого использования нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование и аренду в соответствии с положением о Порядке передачи в безвозмездное пользование и аренду имущества, являющегося муниципальной собственностью городского округа Тольятти, в 2009 году и за 9 месяцев 2010 года:

- в связи с тем, что департамент не предусматривает в соглашениях об изменении условий договора обязанность Арендатора проходить государственную регистрацию изменений, ущерб бюджету города за 2009 год составил 74,2 тыс. руб.;

- бюджет городского округа Тольятти не получил доход в виде арендной платы (упущенная выгода) по договорам безвозмездного пользования: за 2009 год в сумме 4 343,8 тыс. руб., за         9 месяцев 2010 года в сумме 2 220,9 тыс. руб.;

- недополученный доход в бюджет городского округа Тольятти по договорам аренды муниципального недвижимого имущества вследствие применения коэффициентов в нарушение Методики составил в 2009 году - 11 172,8 тыс. руб., за 9 месяцев 2010 года – 9 308,9 тыс. руб.;

- в результате списания задолженности по арендной плате за проверяемый период бюджет городского округа Тольятти недополучил доход в общей сумме 1 082,8 тыс. руб.;

- недополученный доход в бюджет городского округа Тольятти по договорам аренды муниципального недвижимого имущества вследствие применения коэффициентов в нарушение Методики и нарушения сроков, установленных условиями договоров, составил в 2009 году –        3 605,6тыс. руб., за 9 месяцев 2010 года – 606,4 тыс. руб.;

- сумма выпадающего дохода, не отраженная в решениях о бюджете от сдачи в безвозмездное пользование помещений, находящихся в муниципальной собственности,  составила за 2009 год – 29 309,2 тыс. руб., за 9 месяцев 2010 года – 20 699,5 тыс. руб.;

- в нарушение п.5.2 постановления Тольяттинской городской Думы от 07.12.2005г. №302 «О Положении о порядке формирования и управления муниципальной казной» учет муниципального имущества по объектам в стоимостном выражении Департаментом ведется частично.

По результатам проверки мэрии городского округа предложено:

- в соответствии п.2 ст.651 ГК РФ, ст.26 Федерального закона от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним» в договорах аренды муниципального имущества предусмотреть обязанность «Арендатора» проходить государственную регистрацию изменений к договорам

- договоры аренды привести в соответствие с нормами и требованиями законодательства и муниципальных правовых актов.

10. Акционерные общества

Проведенными проверками установлено, что мэрией городского округа не осуществляются в соответствии со ст.160.1. Бюджетного кодекса РФ функции администратора доходов бюджета городского округа от использования муниципального имущества в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу.

10.1. Проверка формирования и перечисления в бюджет городского округа Тольятти доходов в виде дивидендов по акциям, находящимся в собственности городского округа в 2008-2009 годах ОАО «ДРСУ»:

- в нарушение ст.88 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» за проверяемый период проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией не проводились;

- в нарушение п.3 ст.1 Федерального закона от 21.11.1996г. №129 «О бухгалтерском учете» в части полного и достоверного представления информации, данные бухгалтерского учета не соответствуют отчетным данным за 2007 год на сумму 2 692,0 тыс.руб.;

- сумма доначисления в бюджет по дивидендам за 2007 год составляет 5,2 тыс. руб.

10.2. Проверка формирования и перечисления в бюджет горосдкого округа Тольятти доходов в виде дивидендов по акциям, находящимся в собственности городского округа Тольятти, в 2008-2009 годах ОАО «Зеленстрой»:

- в нарушение ст.88 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» за проверяемый период проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией не проводились;

- ущерб бюджета в виде суммы недополученных дивидендов за 2008 год составил 38,4 тыс. руб.

- бюджет недополучил доход в виде дивидендов по акциям за 2008 год в сумме 439,8 тыс. руб. в связи с безвозмездной передачей земельного участка.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности выявил неправомерное уменьшение чистой прибыли за 2008 год на 384,0 тыс. руб. и завышение убытка за 2009 год на 815,3 тыс. руб.

Нарушения Федерального закона от 21.11.1996г. №129 «О бухгалтерском учете» составили         8 635,5 тыс. руб.

11. Муниципальные предприятия

11.1. Проверка эффективного использования в 2008-2009 годах муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение МП «Тольяттинское троллейбусное управление»:

- в нарушение ст.131 ГК РФ свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения не оформлено;

- муниципальное имущество используется неэффективно: сумма недополученного дохода по аренде опор контактной сети за 2008 год составила 1 133,1 тыс. руб., за 2009 год - 1 414,2 тыс. руб.; аренде недвижимого имущества за 2008 год - 393,1 тыс. руб., за 2009 год - 416,0 тыс. руб.

- по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности убыток завышен за 2008 год на 538,0 тыс. руб., за 2009 год на 527,0 тыс. руб.

11.2. Проверка эффективного использования в 2009 году и в первом полугодии 2010 года муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение МП «Автозаправочная станция».

В период проведения проверки в связи с несоответствием видов деятельности предприятия вопросам местного значения городского округа Тольятти, Федеральному закону «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» мэрией принято решение о ликвидации предприятия.

За проверяемый период предприятие характеризовалось стабильными показателями финансово-хозяйственной деятельности. Мэрии городского округа предложено включить предприятие в Программу приватизации муниципального имущества городского округа в соответствии с Положением о порядке и условиях приватизации, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 01.11.2006г. №559.

11.3. Проверка эффективного использования в 2009 году и в 1-м полугодии 2010 года муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение МУП Пансионат «Звездный»:

- в нарушение ст.38 Бюджетного кодекса РФ у предприятия в проверяемом периоде имелись два главных распорядителя бюджетных средств: управление по физической культуре и спорту мэрии городского округа Тольятти и департамент социальной поддержки мэрии городского округа Тольятти;

- объекты недвижимого имущества и основные средства, принятые предприятием от ОАО «АвтоВАЗ», учтены на балансе предприятия в результате проверки контрольно-счетной палаты;

- в нарушение решения Думы городского округа Тольятти от 17.12.2008г. №1045 «О Положении о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемыми муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти» не разработаны и не утверждены постановлением мэра тарифы на предоставляемые услуги для населения и бюджетных учреждений. Доход, полученный предприятием от продажи путевок, услуг бассейна,  за 2009 год в сумме 9 609,8 тыс. руб., за первое полугодие 2010 года в сумме 19 076,9 тыс. руб. экономически не обоснован;

- в результате нарушений по оплате труда прибыль предприятия занижена за 2009 год на       1 374,7 тыс. руб., за первое полугодие 2010 года на 104,4 тыс. руб.;

- в результате неправомерного отнесения на затраты доплаты персонала за питание, а также оплаты по договорам подряда балансовая прибыль неправомерно уменьшена за 2009 год на 142,6 тыс. руб., за 1 полугодие 2010 года на 711,9 тыс. руб.;

- в нарушение ст.252 Налогового кодекса РФ и ст.9 Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» затраты в общей сумме 284,6 тыс. руб. являются документально неподтвержденными расходами;

- нарушения Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в общей сумме составили 1 277,3 тыс. руб.;

По результатам проверки контрольно-счетной палатой предложено мэрии городского округа Тольятти провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целях восстановления бухгалтерского учета.