Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, за 2010 год

(Д – 9)

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, за 2010 год, комиссия

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что по состоянию на 01.01.2011г. из предусмотренных Программой на 2010 год денежных средств в размере 156 035 тыс.руб. на выполнение работ по установке 1276 коллективных (общедомовых) приборов учёта в 350 многоквартирных домах, управляющими организациями освоены денежные средства в размере 153 453, 7 тыс.руб. на установку приборов учета в 344 домах; от общего количества установленных приборов учета на коммерческий учет поставлено 75%.

3. Отметить невыполнение мэрией (Пушков А.Н.) рекомендации протокола заседания Думы  от 07.07.2010 №30 в части внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти в сентябре 2010 года и предусмотрения в проекте решения восстановление изъятых средств в размере 18,5 млн.руб. на мероприятия Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.».

4. Предложить председателю Думы (Зверев А.И.):

4.1. С целью распределения денежных средств, получаемых в виде экономии главным распорядителем – департаментом городского хозяйства мэрии в 2011 году, на установку коллективных (общедомовых) приборов учёта в 20 многоквартирных домах Автозаводского района, работы в которых не были завершены в 2010 году - рассмотреть возможность и подготовить изменения в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы от 13.05.2009 № 59, в части направления бюджетных средств, полученных в виде экономии в результате размещения муниципального заказа, на финансирование закупок, необходимых для обеспечения функционирования и развития заказчика.

4.2. При рассмотрении вопроса «Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, за 2010 год» принять проект решения, подготовленный комиссией по городскому хозяйству (Приложение №1).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы (Денисов А.В.).

#### Председатель комиссии						А.В.Денисов

| ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ Самарская область РЕШЕНИЕ № ____ от _____________________ | Приложение №1 проект решения, подготовленный комиссией по городскому хозяйству |
| --- | --- |

Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, за 2010 год

(Д – 9)

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1, за 2010 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить, что по состоянию на 01.01.2011г. из предусмотренных Программой на 2010 год денежных средств в размере 156 035 тыс.руб. на выполнение работ по установке 1276 коллективных (общедомовых) приборов учёта в 350 многоквартирных домах, управляющими организациями освоены денежные средства в размере 153 453, 7 тыс.руб. на установку приборов учета в 344 домах, от общего количества установленных приборов учета на коммерческий учет поставлено 75%.

3. Отметить невыполнение мэрией (Пушков А.Н.) рекомендации протокола заседания Думы  от 07.07.2010 №30 в части внесения изменений в бюджет городского округа Тольятти в сентябре 2010 года и предусмотрения в проекте решения восстановление изъятых средств в размере 18,5 млн.руб. на мероприятия Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015гг.».

4. Предложить председателю Думы (Зверев А.И.) с целью распределения денежных средств, получаемых в виде экономии главным распорядителем – департаментом городского хозяйства мэрии в 2011 году, на установку коллективных (общедомовых) приборов учёта в 20 многоквартирных домах Автозаводского района, работы в которых не были завершены в 2010 году - подготовить изменения в Положение о муниципальном заказе городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы от 13.05.2009 № 59, в части направления бюджетных средств, полученных в виде экономии в результате размещения муниципального заказа, на финансирование закупок, необходимых для обеспечения функционирования и развития заказчика.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству Думы (Денисов А.В.).

Председатель Думы						А.И.Зверев