Информация

мэрии городского округа Тольятти  о долгосрочной целевой Программе «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013 годы».

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Общий объем финансирования мероприятий по Программе составляет

951 143,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году 	- 30 344,00 тыс. рублей средства бюджета г.о. Тольятти;

в 2012 году -  425 405,70 тыс. рублей средства бюджета г.о. Тольятти;

в 2013 году – 495 393,90 тыс. рублей средства бюджета г.о.Тольятти.

Финансирование Программы будет осуществляться при утверждении в бюджете городского округа Тольятти расходов на реализацию мероприятий Программы и лимитов бюджетных обязательств.

Целью ДЦП является создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни.

Для достижения поставленной цели потребуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения.

2. Укрепление кадрового потенциала.

3. Совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти.

4. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи.

По Задаче № 1 «Укрепление и развитие материально – технической базы МУЗ» общий объем финансирования 859 658,0 тыс. руб., в том числе:

2011 год – 19 344,0 тыс. руб., 2012 год – 393 177,0 тыс. руб., 2013 год – 447 137,0 тыс. руб.

На строительство:

В 2011 году запланированы финансовые средства в сумме 120,0 тыс. руб. на подготовку документации для формирования земельного участка под проектирование и строительство поликлиники на 1600 пос/смену в 19 квартале Автозаводского района.

В 2012-2013 годах запланирована разработка проекта и строительство "Офиса врача общей практики", расположенного западнее здания, имеющего адрес ул. Задельная, 15 с общим объемом финансирования 20 365,0 тыс. руб.

На капитальный ремонт зданий и сооружений здравоохранения запланированы средства в сумме 186 287,0 тыс. руб., в том числе 2011 год – 14 756,0 тыс. руб. (софинансирование региональной Программы «Модернизация здравоохранения Самарской области на 2011-2012 годы»,

2012 год – 60 881,0 тыс. руб. (основные средства планируется направить на капитальный ремонт учреждений, не вошедших в региональную Программу модернизации – детские санатории, стоматологические поликлиники, скорая помощь и др.), 2013 год – 110 650,0 тыс. руб.

На разработку проектно – сметной документации под установку медицинского оборудования, монтаж локальных вычислительных сетей (поступающих в рамках региональной Программы модернизации) запланированы средства в сумме 4 718,0 тыс. руб., в том числе 2011 год – 3 468,0 тыс. руб., 2012 год – 1 250,0 тыс. руб.

На оснащение медицинским оборудованием запланированы средства в сумме 434 722,0 тыс. руб., в том числе 2011 год – 1 000,0 тыс. руб.(софинансирование областной Программы «Совершенсвование организации онкологической помощи населению Самарской области на 2011-2013 годы»), 2012 год – 199 428,0 тыс. руб., 2013 год – 234 294,0 тыс. руб.

На оснащение технологическим оборудование (автомобили скорой помощи, автономные источники энергоснабжения, лифты, прачечное оборудование и оборудование для пищеблоков) запланированы средства в сумме 213 446,0 тыс. руб., в том числе 2012 год – 118 834,0 тыс. руб., 2013 год – 94 612,0 тыс. руб.

По Задаче № 2 «Укрепление кадрового потенциала» (повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала) общий объем финансирования 33 043,0 тыс. руб., в том числе: 2011 год – 10 715,0 тыс. руб., 2012 год – 11 061,0 тыс. руб., 2013 год – 11 267,0 тыс. руб.

По Задаче № 3 «Совершенствование системы управления здравоохранения городского округа Тольятти» (персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде,  обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота) общий объем финансирования 38 384,8 тыс. руб., в том числе: 2011 год – 285,0 тыс. руб., 2012 год – 11 138,8 тыс. руб., 2013 год – 26 961,0 тыс. руб.

По Задаче № 4 «Внедрение стандартов оказания медицинской помощи» (проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи, Лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ Городская больница №2 им.В.В.Баныкина ) общий объем финансирования 20 057,8  тыс. руб., в том числе: 2012 год – 10 028,9 тыс. руб., 2013 год – 10 028,9 тыс. руб.

.

Руководитель

департамента здравоохранения                                        А. Н. Изосимов