ЗАКЛЮЧЕНИЕ

информационно-аналитического управления

Думы городского округа Тольятти

на информацию мэрии городского округа Тольятти

«О выполнении работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти в зимний период 2011-2012 годов»

(Д-251 от 27.10.2011 г.)

Мэрией г.о.Тольятти в соответствии с планом текущей деятельности Думы на IV квартал 2011 года (решение Думы г.о.Тольятти от 22.09.2011 г. №639) направлена для рассмотрения на заседании Думы информация о выполнении работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти в зимний период 2011-2012 гг.

С января 2010 года муниципальные контракты на оказание услуг по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства г.о. Тольятти заключаются на 2 года. Действующие контракты заключены на 2010-2011 гг. (зимнее содержание в ноябре-декабре 2011 г. будет проходить в рамках действующих контрактов).

| Вид услуги | Год | Сумма**, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Комплексное зимнее содержание объектов дорожного хозяйства | 2010 | 63 180,00 |
|  | 2011* | 71 490,00 |
| Итого: | 134 670,00 |  |

* с ноября 2010 года организовано содержание Поволжского шоссе, с  января 2011 года - принятых в муниципальную собственность автодорог от  ОАО «АВТОВАЗТРАНС».

** сумма финансирования работ приведена в рамках заключенных муниципальных контрактов.

В информации мэрии отражена готовность организаций, осуществляющих комплексное содержание дорог г.о.Тольятти, к осенне-зимнему периоду, по итогам проверки 14.10.2011 г.

| Район г.о. Тольятти | Подрядная организация | Готовность к зимнему содержанию | в % |
| --- | --- | --- | --- |
| Автозаводский район | ООО «Департамент ЖКХ» | подготовка специализированной техники | 100,0 |
|  |  | подготовка противо-гололедных материалов (ПГМ) | 49,0 |
|  | ОАО «АвтоВАЗагро» | подготовка специализированной техники | 100,0 |
|  |  | подготовка ПГМ | 49,0 |
|  | в среднем по району |  | 74,5 |
| Центральный район | ЗАО «ЭкоСфера» | подготовка специализированной техники | 100,0 |
|  |  | подготовка ПГМ | 100,0 |
|  | в среднем по району |  | 100,0 |
| Комсомольский район | ОАО «ДРСУ» | подготовка специализированной техники | 100,0 |
|  |  | подготовка ПГМ | 100,0 |
|  | ЗАО «Тольяттистройтранс» | подготовка специализированной техники | 100,0 |
|  |  | подготовка ПГМ | 100,0 |
|  | в среднем по району |  | 100,0 |
| По г.о.Тольятти | готовность в среднем |  | 91,5 |

Согласно представленной информации, в декабре 2011г. будут заключены новые муниципальные контракты на оказание услуг по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в 2012-2013 гг. Подрядные организации приступят к выполнению работ с 01.01.2012 г.

| Вид услуги | Период | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства в зимний период 2011 г. и в 2012 г. | 11-12. 2011 г.* | 30 800,0 |
|  | 2012 г. | 254 800,0 |
| Итого: | 285 600,0 |  |

* в рамках действующих контрактов.

Требуется уточнить:

- сроки подготовки аукционной документации на заключение муниципальных контрактов на 2012-2013 гг.;

- какие требования прописаны в аукционной документации применительно к подрядным организациям (количество специальной техники, работников и т.п.)

Согласно представленной информации, специализированная техника подрядных организаций полностью готова к зимнему периоду. Требуется представить информацию по количеству единиц снегоуборочной техники, которая будет осуществлять работы по очистке проезжей части от снега в ноябре-декабре 2011 г (с разбивкой по подрядным организациям).

Мэрии представить информацию по подготовке площадок для вывоза снега подрядными организациями.

Информационно-аналитическое управление рекомендует также указать при подаче информации о выполнении работ по зимнему содержанию за период 2011-2012 гг.:

- информацию об объеме финансирования работ в рамках заключенных муниципальных контрактов по каждой подрядной организации и фактическом освоении денежных средств по итогам выполнения работ по зимнему содержанию магистральных автодорог;

- объем денежных средств, снятых с ежемесячных выплат подрядным организациям за некачественно выполненные работы, с разбивкой по подрядным организациям (с приведением сумм по каждой организации); штрафные санкции за некачественное выполнение работ;

- информацию ГИБДД УВД по г.о. Тольятти о предписаниях и протоколах, выписанных каждой подрядной организации.

Департаментом городского хозяйства мэрии представлена информация о выполнении работ по содержанию внутриквартальных территорий г.о. Тольятти в зимний период 2011-2012 гг.

- Содержание внутриквартальных территорий г.о.Тольятти осуществляется в рамках плана мероприятий по комплексному содержанию территории жилых кварталов г.о.Тольятти на 2010 - 2012 гг., утвержденного постановлением мэрии от 10.02.2010 г. №293-п/1 (далее - план мероприятий). Согласно плану мероприятий на 2011 г. предусмотрены денежные средства на содержание улично-дорожной сети.

| - Наименование мероприятия | - Финансирование в рамках заключенных на 2011 г. муниципальных контрактов, тыс.рублей | - Финансирование, запланированное на 2011 г. в рамках плана мероприятий, тыс.рублей | - Отклонения, - тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| - Содержание улично-дорожной сети | - 91 212,3 - из них: - 63 812,3 - I-III кв.2011 г. - 27 400,0 - IV кв. 2011 г. | - 102 956,0 | - - 11 743,7 |

- Мэрии г.о.Тольятти требуется уточнить сумму экономии от аукционов, направление расходования данной экономии.

В информации мэрии отражена готовность организаций, осуществляющих комплексное содержание территории жилых кварталов, к осенне-зимнему периоду.

| Район г.о. Тольятти | Подрядная организация | Готовность к зимнему содержанию, в %* |
| --- | --- | --- |
| Автозаводский район | ООО «Департамент ЖКХ» | 100,0 |
|  | ООО «УК №1» |  |
|  | ООО «УК №2» |  |
| Центральный район | ООО «Благострой» |  |
|  | ООО «Норма» |  |
|  | ООО «МАКАНТОН» |  |
| Комсомольский район | МП «УК №4» |  |
|  | МП «УК №5» |  |
|  | ООО «Департамент ЖКХ» |  |

* по информации от подрядных организаций, контрольная проверка готовности будет производиться с 26.10.2011г. по 09.11.2011 г. Считаем целесообразным озвучить результаты проверки, проведенной департаментом городского хозяйства.

Обращаем внимание, что в соответствии с планом мероприятий по комплексному содержанию на 2012 г. предусмотрен объем финансирования 131 507 тыс.рублей. Согласно информации департамента городского хозяйства, проектом бюджета на 2012 г. финансирование по данной статье расходов запланировано в объеме 105 390 тыс.рублей. Требуется уточнить, каким образом снижение расходов отразится на содержании улично-дорожной сети (снизится периодичность уборок, уменьшится обслуживаемая площадь и т.д.).

Согласно представленной информации, в декабре 2011г. будут заключены новые муниципальные контракты на оказание услуг по комплексному содержанию территории жилых кварталов в 2012 г. Подрядные организации приступят к выполнению работ с 01.01.2012 г.

Департаменту городского хозяйства целесообразно уточнить, какие требования прописываются в аукционной документации применительно к подрядным организациям.

При направлении информации о выполнении работ по зимнему содержанию территории жилых кварталов за период 2011-2012 гг. целесообразно указать не только объем финансирования работ в рамках заключенных муниципальных контрактов по каждой подрядной организации (план, факт), но и штрафы, и снятия с выплат подрядным организациям за некачественно выполненные работы в результате применения критериев оценки качества (с приведением сумм по каждой организации);

Требуется представить информацию о ходе выполнения рекомендации решения постоянной комиссии по городскому хозяйству от 14.12.2010 г. №113 о принятии профилактических мер руководителями администраций районов совместно с ГИБДД УВД по г.о.Тольятти по анализу ситуации и информированию населения об освобождении от личных транспортных средств территорий, прилегающий к жилым домам, в зимний период во время снегопадов.

Вывод: представленная информация мэрии городского округа Тольятти «О выполнении работ по содержанию магистральных дорог и внутриквартальных территорий в городском округе Тольятти в зимний период 2011-2012 гг.» может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Руководитель

информационно – аналитического                                                          С.Г. Балахонкин

управления Думы

Чернакова

280567