ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2021-2022 годов

(Д-298 от 13.10.2021 г.)

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующее.

Содержание магистральных дорог осуществляется в рамках следующих контрактов:

1. Муниципальный контракт с ООО «ДРСУ» № 0842200002121000272\_259977 от 22.09.2021 (далее – МК №1) на сумму 903 045 188,10 руб. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти на срок до 31.10.2023 (срок выполнения работ до 30.09.2023). Контракт заключен с единственным участником открытого конкурса. По итогам конкурса снижения цены контракта не произошло.
2. Муниципальный контракт с ООО «Автодоринжиниринг» № 0842200002119000074\_459977 от 17.06.2019 (далее – МК №1) на сумму 492 390,8 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на срок до 31.10.2022 (срок выполнения работ до 30.09.2022).

Постановлением Мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2011 № 2974-п/1 (в ред. от 11.07.2019) «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Тольятти» утверждены нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Тольятти на 2021 год в размере 100%.

Объем финансирования работ по содержанию магистральных дорог непосредственно в зимний период 2021-2022 годов, а также предыдущих периодов (с 1 ноября по 31 марта) представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МК | Площадь содержания автомобильных дорог, тыс.м² | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | |
| 2019-2020 | | 2020-2021 | | 2021-2022 | |
| Всего | Из них на вывоз снега | Всего | Из них на вывоз снега | Всего | Из них на вывоз снега |
| МК №1 | 6 096,574  5 998,03(2019-2021) | 145 158 | 13 796 | 142 675 | 14 300 | 123 735 | 15 953 |
| МК №2 | 200,35 | 5 396 | 1 222 | 7 352 | 313 | 4 167 | 316 |
| ИТОГО | 6 296,923  6 198,38(2019-2021) | 150 554 | 15 018 | 150 027 | 14 613 | 127 902 | 16 269 |

Отмечем, что объем финансирования на вывоз снега практически не изменился.

Обращаем внимание, что решением Думы от 09.06.2021 №969 администрации было рекомендовано:

предусмотреть в новом муниципальном контракте на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти обязанность подрядчика по вывозу снега с озелененных территорий, а также штрафные санкции к подрядной организации за складирование на озелененных территориях общего пользования (в том числе газонах, примыкающих к автодорогам городского округа Тольятти) загрязненного снега в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789.

В заключенных контрактах рекомендованные выше требования отсутствуют.

Согласно представленной информации, в наличии у подрядной организации 152 ед. техники (включая заключенные договоры со сторонними организациями на аренду спец. техники в случае образования дефицита).

Отмечаем, что в зимний период 2018-2019 годов среднесуточный выход техники по районам города составлял 180 единиц. Согласно ранее представляемой информации администрации, нормативная потребность в технике для нужд городского округа в зимний период составляет 186 ед. В 2020 году в наличии у подрядной организации было 102 ед. техники (включая заключенные договоры со сторонними организациями на аренду спец. техники в случае образования дефицита).

По информации администрации планируемый объем заготовляемой песко-соляной смеси составляет 11 000 тонн, что существенно меньше периодов прошлых лет (в прошлогодний период 44 000 тонн, 2019 год 60 000 тонн, в зимний период 2018-2019 годов 66 000 тонн).

Информация в реальном времени о перемещении транспорта, осуществляющего уборку проезжей части автомобильных дорог на территории г.о. Тольятти, отражается на <http://gimc.tgl.ru/public/>.

Предлагаем администрации представить дополнительную информацию:

-- о плановых и фактически заготовленных объемах противогололедных материалов;

- о нормативной потребности в технике для содержания магистральных дорог в зимний период и готовности техники у подрядчиков;

- о количестве основной дорожной техники, оборудованной системой спутникового мониторинга «ГЛОНАС»;

Вывод: представленная информация администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2021-2022 годов может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник отдела Д.В.Замчевский