**Информация**

**департамента дорожного хозяйства и транспорта**

**о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог**

**в зимний период 2021-2022 годов**

В зимний период 2021-2022 гг. работы по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти будут осуществляться по муниципальному контракту № 08422000021210000272\_259977 от 22.09.2021г., заключенному с ООО "ДРСУ".

Срок действия контракта с 01.10.2021 года до 31.10.2023 года.

Срок выполнения работ по контракту с 01.10.2021 года до 30.09.2023года.

Общая площадь содержания автомобильных дорог в рамках данного контракта составляет – 6 096,574 тыс.м². Цена контракта – 903,045млн. руб. На зимний период 2021 – 2022 гг. предусмотрено финансирование в размере – 123,735 млн. руб., из них на вывоз снега с улиц города – 15,953 млн. руб.

Также, зимнее содержание автодорог будет осуществляться в рамках муниципального контракта от 17.06.2019г. № 0842200002119000074\_459977 на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, заключенного с ООО «Автодоринжиниринг».

Срок действия контракта до 31.10.2022 года.

Срок выполнения работ по контракту до 30.09.2022 года.

Общая площадь содержания автомобильных дорог в рамках данного контракта составляет – 200,349 тыс.м². На зимний период 2021 – 2022 гг. предусмотрено финансирование в размере – 4,167 млн. руб., из них на вывоз снега с улиц города – 0,316 млн. руб. Вывоз снега с автодорог производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017.

В соответствии с условиями указанных выше муниципальных контрактов, в зимний период, специалистами департамента дорожного хозяйства и транспорта будут проводиться проверки качества оказания услуг

по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти два раза в неделю.

За ненадлежащее выполнение работ по содержанию автодорог городского округа Тольятти муниципальным контрактом предусмотрены санкции в виде штрафов и пени.

В зимний период 2021 – 2022 гг. техническим заданием предусмотрена следующая технология содержания дорог:

1. Обработка противогололедными материалами аварийно-опасных участков (спуски, подъемы, перекрестки в первую очередь);
2. Обработка проезжей части, заездных карманов, посадочных площадок остановок общественного транспорта, пешеходных переходов противогололедными материалами для предотвращения образования снежного наката и наледи;
3. Очистка автодорог, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов через разделительные полосы от снега и льда;
4. Уборка снега с разворотов, треугольников перекрестков;
5. Вывоз снега в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017.

В рамках проверки готовности подрядной организации к осенне-зимнему периоду 2021-2022гг. осмотр техники и заготовленных объемов песко-соляной смеси на базах запланирован на 18.10.2021 года

Подрядными организациями готовятся и будут предоставлены следующие документы:

1. Мероприятия по подготовке к работе в осенне- зимний период;
2. Приказы о закреплении комплексных механизированных бригад в осенне-зимний период;
3. Приказы о введении круглосуточного дежурства диспетчерских служб (в том числе схемы взаимодействия диспетчерских служб);
4. Инструкций об обязанностях дежурного;
5. Маршрутные графики производства работ;
6. Схемы расположения баз для складирования песко-соляной смеси.

Расположение баз по следующим адресам:

- Южное шоссе, 28;

- ул. Северная, 28

- ул. Комсомольская, 94;

- ул. Громовой, 35

Планируемый объем заготовляемой песко-соляной смеси составляет 11 тысяч тонн.

Подрядчик обеспечен необходимой снегоуборочной техникой, способной в условиях выпадения обильных снежных осадков выполнить просыпку тротуаров, велодорожек, подземных пешеходных переходов, посадочных площадок остановок общественного транспорта, заездных карманов и дорожного полотна магистральных автодорог.

Всего на сегодняшний день техники в наличии 152 ед. включая заключенные договора аренды спец. техники со сторонними организациями на выделение их в случае образования дефицита.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 30 августа 2021 г. N 2935-п/1 "Об отведении площадок приема снега в городском округе Тольятти" в зимний период складирование снега будет производиться на следующие территории:

- г. Тольятти, р-н Автозаводский, ш. Южное, санитарно-защитная зона ОАО "АВТОВАЗ" (земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102161:4);

- г. Тольятти, р-н Автозаводский, промкомзона, юго-восточнее пересечения ул. Транспортной и Борковской (земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102155:570);

- Территория, расположенная западнее земельного участка с кадастровым номером 63:09:0102156:14 имеющего адрес: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Северная, д. 50;

- Тольятти, Автозаводский район, ш. Южное, санитарно-защитная зона ОАО "АВТОВАЗ" (земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102161:1).

Руководитель департамента П.В. Баннов

Еловикова 544433 (4990)