***Решение ПК ГХ № 356 от 18.10.2021***

**Об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2021-2022 годов**

**(Д-298)**

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2021-2022 годов, комиссия

РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Думе (Остудин Н.И.) при рассмотрении вопроса принять проект решения, подготовленный комиссией по городскому хозяйству, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству.

Председательствующий А.В.Денисов

Приложение

к решению постоянной комиссии по городскому хозяйству

от 18.10.2021 № 356

Проект решения Думы

**Об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2021-2022 годов**

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2021-2022 годов, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

2. Отметить:

1) согласно Правилам благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789 (далее - Правила благоустройства), период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта, в случае резкого изменения погодных условий сроки проведения зимней уборки корректируются постановлением администрации городского округа;

2) мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период должны проводиться балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года; к этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке площадок приема снега (снегосвалки). Организации, отвечающие за уборку территорий, до 1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов, соответствующих требованиям ОДН 218.2.027-2003;

3) зимнее содержание магистральных дорог осуществляется в рамках подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети на 2021-2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021 - 2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по муниципальным контрактам, заключенным с:

- ООО «ДРСУ» на сумму 903 045 тыс.руб., из них на зимний период 2021-2022гг. – 123 735 тыс.руб. (на вывоз снега– 15 953 тыс.руб.);

- ООО «Автодоринжиниринг» на сумму 492 391 тыс.руб., из них на зимний период 2021- 2022гг. – 4 167 тыс.руб. (на вывоз снега– 316 тыс.руб.);

4) неисполнение администрацией городского округа Тольятти рекомендации решения Думы от 09.06.2021 № 969 «Об информации администрации городского округа Тольятти о сохранении экологического благополучия и биологического равновесия на озелененных территориях общего пользования (в том числе газонах, примыкающих к автодорогам городского округа Тольятти) от неблагоприятного воздействия применяемых противогололедных материалов» в части предусмотрения в новом муниципальном контракте на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти обязанности подрядчика по вывозу снега с озелененных территорий, а также штрафных санкций к подрядной организации за складирование на озелененных территориях общего пользования (в том числе газонах, примыкающих к автодорогам городского округа Тольятти) загрязненного снега в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789;

5) в рамках проверки готовности к осенне-зимнему периоду 2021-2022гг. осмотр техники и заготовленных объемов песко-соляной смеси на базах запланирован на 18.10.2021;

6) планируемый объем заготовляемой песко-соляной смеси составляет 11 тысяч тонн;

7) подготовлено 152 единицы техники (включая заключенные договоры аренды специализированной техники со сторонними организациями на выделение их в случае образования дефицита);

8) постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.08.2021 № 2935-п/1 «Об отведении площадок приема снега в городском округе Тольятти» определены территории для складирования снега в зимний период:

- г.Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, санитарно-защитная зона ПАО «АВТОВАЗ» (земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102161:4);

- г.Тольятти, Автозаводский район, промкомзона, юго-восточнее пересечения ул.Транспортная и ул.Борковская (земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102155:570);

- территория, расположенная западнее земельного участка с кадастровым номером 63:09:0102156:14, имеющего адрес: г.Тольятти, Автозаводский район, ул.Северная, 50;

- г.Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, санитарно-защитная зона ПАО «АВТОВАЗ» (земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102161:1);

9) финансирование мероприятий по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти в 2021 году составляет порядка 17% от нормативной потребности, при этом утвержденный постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2011 № 2974-п/1 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа Тольятти» норматив финансовых затрат на содержание на 2021 год составляет 100%;

10) недостаточность денежных средств, предусмотренных на содержание магистральных дорог городского округа Тольятти в зимний период 2021-2022 годов, может привести к невыполнению подрядной организацией работ в полном объеме в соответствии с нормативной потребностью.

3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти (Ренц Н.А.):

1) рассмотреть возможность увеличения в 2022 году финансирования работ по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти на 10% от заключенных контрактов, в том числе на вывоз снега с озелененных территорий;

2) предусмотреть в муниципальных контрактах штрафные санкции к подрядной организации за складирование на озелененных территориях общего пользования (в том числе газонах, примыкающих к автодорогам городского округа Тольятти) загрязненного снега в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Тольятти, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 № 1789;

3) представить в Думу городского округа Тольятти информацию:

- о проценте финансирования мероприятий по содержанию магистральных дорог городского округа Тольятти в 2022 году, исходя от нормативной потребности;

- о прогнозе достаточности заготовленной песко-соляной смеси и специализированной техники, исходя из нормативной потребности, на зимний период 2021-2022 годов;

- о количестве специализированной техники, оборудованной системой спутникового мониторинга «ГЛОНАС», в том числе, в процентном соотношении.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству.

Председатель Думы Н.И.Остудин