Председателю Думы

городского округа Тольятти

Н.И.Остудину

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На № \_01-25/322\_ от \_24.09.2021\_

О предоставлении

информации

Уважаемый Николай Иванович!

В соответствие с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2021 года, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы информацию о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 №4013-п/1 на 01.11.2021г., информацию Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 – 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1 на 01.09.2021г.

Докладчик: Павлова Юлия Геннадьевна – и.о. руководителя департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.

Приложение:

1. Информация администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 №4013-п/1 на 01.11.2021г. – на 5 л.

Первый заместитель главы

городского округа В.А.Ерин

Воробьева

54-31-50

**Информация администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 №4013-п/1 на 01.11.2021г.**

Целью реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее – Программа) по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств, является повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется за счет субсидий вышестоящих бюджетов и средств бюджета городского округа Тольятти.

В рамках Программы в 2021 году предусмотрено финансирование на общую сумму 189 713,21 тыс. руб., из них:

- бюджет г.о. Тольятти – 9 485,66 тыс. руб.;

- вышестоящие бюджеты – 180 227,55 тыс. руб.

Для достижения цели Программы для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов выделено финансирование в размере 97 558,78 тыс. руб., из них:

- бюджет г. о. Тольятти – 4 877,94 тыс. руб.;

- вышестоящие бюджеты – 92 680,84 тыс. руб.

В целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, заключено 27 договоров на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение), в связи с выделением дополнительного финансирования запланировано заключение 6 договоров. По состоянию на 01.11.2021 работы завершены на 27 территориях (4 территории в работе), оплачено 33 635,6 тыс.руб.

Приложение 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес дворовой территории** | **Наименование мероприятия** | **Стоимость работ, тыс. руб.** | **Примечание** |
| 1 | ул. Ленинградская, 15 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров | 3000,00 | Работы выполнены |
| 2 | ул. Ленинградская, 35  ул. Ленинградская, 37 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещением, оборудование детской площадки | 2 100,00 | Работы выполнены |
| 3 | б-р 50 лет Октября, 7  б-р 50 лет Октября, 19 | Ремонт тротуаров, ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн | 900,00 | Работы выполнены |
| 4 | ул. Мира, 117  ул. Мира, 123 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров | 3 200,00 | Работы выполнены |
| 5 | б-р 50 лет Октября, 5 | Оборудование детской площадки, установка урн, установка скамеек | 661,61 | Работы выполнены |
| 6 | ул. Победы, 43 | Ремонт тротуаров, ремонт дворовых проездов | 1 100,00 | Работы выполнены |
| 7 | ул. Ушакова, 40а  ул. Ушакова, 46 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров | 839,00 | Работы выполнены |
| 8 | ул. Лесная, 46  ул. Лесная, 48  ул. Лесная, 50  ул. Лесная, 52 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн, устройство ограждений | 3 000,00 | Работы выполнены |
| 9 | ул. Лизы Чайкиной, 73  ул. Лизы Чайкиной, 75  ул. Лизы Чайкиной, 77  ул. Лизы Чайкиной, 81 | Обеспечение освещением, установка урн | 2 500,00 | Работы выполнены |
| 10 | ул. Лизы Чайкиной, 29 | Ремонт дворовых проездов  Ремонт тротуаров | 563,99 | Работы выполнены |
| 11 | ул. Мурысева, 71 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров | 2 535,36 | Работы ведутся |
| 12 | ул. Ярославская, 21  ул. Ярославская, 25 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка урн, установка скамеек | 1 300,00 | Работы выполнены |
| 13 | ул. Матросова, 8  ул. Матросова, 10  ул. Мурысева, 77 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, оборудование спортивной площадки, установка урн | 2 770,00 | Работы выполнены |
| 14 | ул. Матросова, 6 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки | 330,00 | Работы выполнены |
| 15 | ул. Железнодорожная, 31 | Установка урн, установка скамеек | 149,21 | Работы выполнены |
| 16 | ул. Крылова, 5а  ул. Крылова, 7  ул. Севастопольская, 4 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн | 1 674,99 | Работы выполнены |
| 17 | ул. Никонова, 7  ул. Крылова, 5  ул. Крылова, 3а | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка урн | 1 675,00 | Работы выполнены |
| 18 | ул. Макарова, 14  ул. Макарова, 16 | Установка урн, установка скамеек, ремонт тротуаров, ремонт дворовых проездов | 1 598,04 | Работы ведутся |
| 19 | пр-т Московский, 57 | Установка скамеек, установка урн | 630,00 | Работы выполнены |
| 20 | пр-т Степана Разина, 71 | Установка урн, устройство ограждений | 630,00 | Работы выполнены |
| 21 | б-р Татищева, 9 | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров | 2 200,00 | Работы выполнены |
| 22 | ул. 40 лет Победы, 54 | Оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадкой, установка урн, установка скамеек | 2 200,00 | Работы выполнены |
| 23 | б-р Гая, 12 | Ремонт дворового проезда, ремонт тротуара, установка урн, установка скамеек | 5 000,00 | Работы выполнены |
| 24 | ул. Ворошилова, 39 | Установка урн, установка скамеек | 320,00 | Работы выполнены |
| 25 | ул. Тополиная, 10 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн | 1 700,00 | Работы выполнены |
| 26 | ул. Автостроителей, 78 | Установка урн, установка скамеек | 350,00 | Работы выполнены |
| 27 | шоссе Южное, 27  шоссе Южное, 27 А  шоссе Южное, 29 | Установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки | 2 000,00 | Работы выполнены |
| 28 | пр-т Степана Разина, 27 |  | 17 729,46 | Работы выполнены |
| 29 | ул.Революционная, 12 |  | 5 620,77 | Работы выполнены |
| 30 | ул.Матросова,49 |  | 4 270,21 |  |
| 31 | ул.Победы,20 |  | 3 208,81 |  |
| 32 | ул.Юбилейная, 51, 53 |  | 16 196,92 | Работы ведутся |
| 33 | ул.Автостроителей, 11А |  | 5 605,40 | Работы ведутся |
| Итого | | | 97 558,79 |  |

Так же для достижения цели Программы для благоустройства общественных территорий выделено финансирование в размере 92 154,43 тыс. руб., из них:

- бюджет г. о. Тольятти – 4 607,72 тыс. руб.;

- вышестоящие бюджеты – 87 546,71 тыс. руб.

В целях реализации Программы запланировано благоустройство общественных территорий по следующим адресам:

По состоянию на 01.11.2021 г. оплачено 49 144,2 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории** | **Виды работ** | **Сумма контракта, тыс. руб.** | **Примечание** |
| 1 | Бульвар Буденного (1 этап) | Установка МАФ, ремонт пешеходной зоны, восстановление детской и спортивной площадки | 10 130,45 | Работы выполнены |
| 2 | Бульвар Островского  (1 этап) | Благоустройство пешеходной зоны, озеленение, установка МАФ, устройство автополива, освещение | 36 458,40 | В связи с невыполнением работ по благоустройству территории в срок, ведется претензионная работа. |
| 3 | Аллея Молодежного бульвара (1 этап) | Восстановление пешеходной зоны, устройство освещения, озеленение | 18 894,41 | Работы выполнены |
| 4 | Сквер им. С.Ф. Жилкина для активного отдыха молодежи (3 этап) | Озеленение | 1 752,79 | Работы выполнены |
| 5 | Сквер 14 квартала | Восстановление детской и спортивной площадок, благоустройство пешеходной зоны, устройство освещения, устройство сценической площадки, озеленение | 11 821,74 | Работы выполнены |
| 6 | Площадка в мкр.Портовый | замена ограждений, устройство спортивной площадки | 11 906,60 | Работы выполнены |