ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела

аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти

о реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий образовательных учреждений, восстановлению целостности ограждения территорий образовательных учреждений в 2022 году и достаточности средств бюджета городского округа Тольятти, выделенных на эти цели

(Д – 135 от 27.04.2022г.)

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти, аналитический отдел отмечает следующее.

Информация представлена в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022года, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 23.03.2022 №1227 для рассмотрения на заседании Думы **18.05.2022г**.

Информация администрации представлена по двум разделам:

1. Обеспечение пожарной безопасности.
2. Восстановление целостности ограждения.

*1.* *Обеспечение пожарной безопасности.*

Согласно представленной информации, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений (ОУ) реализуются в рамках МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти» (далее - Программа РСО):

- в рамках субсидии на выполнение муниципального задания (перечень работ приведен в информации);

- в рамках мероприятия по проведению капитального ремонта систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ), на реализацию которого Программой предусмотрены следующие средства:

**2022 г.- 27 513 тыс. руб. на 9 ОУ** (8 школ и 1 детский сад, согласно перечню);

**2023 г.- 24 663,27 тыс. руб. на 6 ОУ** (5 школ и 1 детский сад, согласно перечню);

**2024 г. – 21 115.24 тыс. руб. на 6 ОУ** (5 школ и 1 детский сад, согласно перечню).

На текущий момент, по средствам, выделенным 2022 году, проведены аукционы и заключены договоры по ремонту АПС и СОУЭ в двух школах. По 7 ОУ закупочные процедуры приостановлены в соответствии с протоколом заседания рабочей группы по бюджету от 10.03.2022 № 32, что, на наш взгляд, **требует дополнительных пояснений**.

**Потребность** в проведении капитального ремонта систем АПС и СОУЭ в **118 ОУ** (в т.ч. 56 школ, 50 детских садов, 11 учреждений дополнительного образования, МАООУ «Пансионат «Радуга») на сумму **376 992,88 тыс. руб**.

Администрацией г.о. Тольятти направлены **заявки в министерство образования и науки Самарской области** на выделение областных субсидий на проведение капремонта систем АПС и СОУЭ на сумму **113 597,8 тыс. руб. (34 ОУ).** Ответ из министерства не поступил.

Со своей стороны, отмечаем, что в рамках реализации Программы РСО в **2021 году**:

- выполнены работы по капитальному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС И СОУЭ) в МБУ «Школа № 4» и МБУ «Школа № 58» на общую сумму **3 850,9 тыс. руб**. за счет средств местного бюджета;

- выполнены мероприятия по оснащению 35 муниципальных образовательных учреждений (44 здания, 48 объектов) системами комплексной безопасности (системы контроля и управления доступом (СКУД) и системами оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на общую сумму **12 817,6 тыс. руб.** за счет средств областного (10 895,0 тыс. руб.) и местного (1 922,6 тыс. руб.) бюджетов**.**

*2. Восстановление целостности ограждения.*

Согласно представленной информации, постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 (ред. от 05.03.2022) утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Ориентировочные затраты (**потребность**) на установку ограждений в образовательных учреждениях, соответствующих установленным требованиям, составляют **465 млн. руб.** (75 зданий школ (по 3 млн. руб. на одно здание), 15 зданий структурных подразделений школ и 81 здание детских садов (по 2,5 млн. руб. на одно здание)).

По информации администрации, мероприятия по комплексному благоустройству территорий МОУ, в т.ч. ремонт ограждений, включены в МП «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, с общим объемом финансирования **300 млн. руб.** на 41 образовательное учреждение (36 учреждений образования (18 школ, 16 детсадов, 2 учреждения дополнительного образования), 3 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, 2 учреждения дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта).

В 2021 году в рамках реализации указанной МП выполнены работы по частичному ремонту ограждений школ №№ 66 и 81 на общую сумму **584 тыс.** **руб.** В 2022 году бюджетом отрасли «Образование» утверждено финансирование в сумме **1 млн. руб.** на продолжение ремонта ограждения школы № 66.

Работы по ремонту ограждений МОУ организуются за счет бюджетных и внебюджетных средств. В полном объеме выполнены работы по замене ограждений, в соответствии с предъявляемыми требованиями, школы № 4, гимназии № 38, детского сада № 120 «Сказочный» (корпус 1).

Также соответствуют требованиям антитеррористической защищенности ограждения территорий детских садов новостроек и ОУ, введенных в эксплуатацию после реконструкции и капитального ремонта (3 здания школ № 13 и № 89, и 8 зданий детских садов №№ 79,116,210).

В 2022 году за счет бюджетных и внебюджетных средств в рамках ФХД МОУ планируется выполнение работ по ремонту и восстановлению целостности ограждений в 33 общеобразовательных учреждениях, 15 дошкольных учреждения и 2 учреждениях дополнительного образования детей отрасли «Образование» с ориентировочным объемом затрат около **2 млн. руб.**

По представленной информации имеются следующие **замечания и предложения:**

1. В соответствии с действующей редакцией МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» (ред. от 28.03.2022г. , на реализацию мероприятия 2.3.1. Капитальный ремонт систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) в 2024 году предусмотрено 21 318 тыс. руб., а не 21 115,24 тыс. руб., как указано в информации, что подлежит уточнению.

2. В соответствии с действующей редакцией МП «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», на реализацию Задачи 5. «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» на весь период действия Программы ( 2015-2024 годы ) предусмотрены средства в общей сумме 89 128 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета – 77 248 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 11 880 тыс. руб. Средства предусмотрены на строительство и ремонт спортивных площадок, спил и валку аварийно-опасных деревьев, ремонт асфальтового покрытия и ремонт ограждений. На ремонт ограждений средства предусмотрены только в 2021 году в общей сумме 520 тыс. руб., в том числе 400 тыс. руб. на школу № 66 и 120 тыс. руб. на школу № 81.

На 2022 год на реализацию задачи 5 предусмотрено 4 916 тыс. руб., в том числе: на ремонт асфальтового покрытия – 1 800 тыс. руб. и на спил деревьев – 3 116 тыс. руб.; на ремонт ограждений средства не предусмотрены.

На 2023-2024 годы средства на реализацию данной задачи не предусмотрены.

Также следует отметить, что средства на благоустройство образовательных учреждений в сфере культуры и искусства и физкультуры и спорта также программой не предусмотрены.

В связи с этим требует пояснения и уточнения сведения, отраженные в информации по реализации данной программы.

3. Считаем целесообразным рекомендовать администрации представить дополнительную информацию:

3.1. О потребности и выделенных средствах на реализацию противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в сфере физической культуры и спорта.

3.2. О потребности отрасли «Образование» на реализацию противопожарных мероприятий, кроме ремонта систем АПС и СОУЭ.

3.3. О потребности и реализации мероприятий по ремонту и восстановлению целостности ограждений в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в сфере физической культуры и спорта.

Проект решения Думы по рассматриваемой информации будет подготовлен по итогам рассмотрения информации на заседании постоянной комиссии по социальной политике.

**Вывод**: Информация администрации городского округа Тольятти о реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий образовательных учреждений, восстановлению целостности ограждения территорий образовательных учреждений в 2022 году и достаточности средств бюджета городского округа Тольятти, выделенных на эти цели, может быть рассмотрена на заседании Думы.

Начальник отдела Д.В. Замчевский

*Исп.Тимофеева С.В.*

*28-05-67*